Приложение 1

Анализ объемов финансирования

мероприятий муниципальной целевой программы

«Наш дом» в муниципальном образовании Излучинск на 2012-2015 годы»

За 2012 год

| № п/п | Наименование задачи мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Относительное (%) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в п.г.т. Излучинск по адресам: Ул. Таежная, д.2 Ул. Набережная, д. 12 Пер. Строителей, д.2 Пер. Молодежный, д. 4 | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | 1 754,1 | 1 754,1 | 0 | 0% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | бюджет поселения | 194,9 | 194,9 | 0 | 0% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
| 1.2 |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в п.г.т. Излучинск по адресам: Ул. Таежная, д.2 Ул. Набережная, д.12 Пер. Строителей, д.2 Пер. Молодежный, д.4 | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | 2 631,2 | 2 631,2 | 0 | 0% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | бюджет поселения | 292,4 | 292,4 | 0 | 0% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
| 1.3 |  | Расширение внутриквартальных проездов и устройство пешеходных тротуаров в п.г.т. Излучинск по адресам: Пер. Строителей, д.2 Ул. Энергетиков, д.11,13,15,17 | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | 4 385,2 | 4 044,2 | - 341 | - 7,8% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | бюджет поселения | 487,3 | 0,00 | - 487,3 | - 100% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
| Итого по Задаче 1 |  |  | Всего по Задаче 1 в том числе: | 9 745,1 | 8 916,8 | - 828,3 | - 8,5% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | 8 770,5 | 8 429,5 | - 341 | - 3,9% |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселения | 974,6 | 487,3 | - 487,3 | - 50% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Задача 2 Ремонт МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Ремонт кровли, межпанельных швов, инженерного оборудования, пер. Строителей, д.4 | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | 3 210,3 | 0,00 | - 3 210,3 | - 100% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | бюджет поселения | 356,7 | 0,00 | -356,7 | - 100% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 396,3 | 0,00 | - 396,3 | - 100% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
| 2.2 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем Ул. Набережная, д.1 | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | 2 378,0 | 0,00 | - 2 378,0 | - 100% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | бюджет поселения | 264,2 | 0,00 | -264,2 | - 100% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 293,6 | 0,00 | - 293,6 | - 100% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
| 2.3 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ул. Набережная, д.3 | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселения | 138,7 | 0,00 | - 138,7 | - 100% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
| Итого по Задаче 2 |  |  | Всего по Задаче 2 в том числе: | 7 037,8 | 0,00 | - 7 037,8 | - 100% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | 5 588,3 | 0,00 | - 5 588,3 | - 100% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселения | 759,6 | 0,00 | - 759,6 | - 100% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | внебюджетные источники | 689,9 | 0,00 | - 689,9 | - 100% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
| Итого по Цели 1 |  |  | Всего по Цели 1 в том числе: | 16 782,9 | 8 916,8 | - 7 866,1 | - 46,9% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | 14 358,8 | 8 429,5 | - 5 929,3 | - 41,3% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселения | 1 734,2 | 487,3 | - 1 246,9 | - 71,9% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | внебюджетные источники | 689,9 | 0,00 | - 689,9 | - 100% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
| Итого по программе |  |  | Всего по программе в том числе: | 16 782,9 | 8 916,8 | - 7 866,1 | - 46,9% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | 14 358,8 | 8 429,5 | - 5 929,3 | - 41,3% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселения | 1 734,2 | 487,3 | - 1 246,9 | - 71,9% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |
|  |  |  | внебюджетные источники | 689,9 | 0,00 | - 689,9 | - 100% | Отдел ЖКХ гп. Излучинск |

Приложение 2

Анализ достижения показателей

результативности муниципальной целевой программы

«Наш дом» в муниципальном образовании Излучинск на 2012-2015 годы»

За 2012 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  | оценка в баллах |
|  |  |  |  | относительное (%) | абсолютное +/- |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| Количество многоквартирных домов, в которых произведен ремонт | Ед. | 2 | 0 | -2 | - 100% | Работы будут проводиться в 2013 году |
| Общая площадь жилого фонда, в котором произведен капитальный ремонт | тыс. кв. м | 8,3 | 0 | -8,3 | - 100% |  |
| Доля общей площади многоквартирных домов, в которых произведен ремонт, к общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70% | % | 65 | 0 | -65 | - 100% |  |
| Доля многоквартирных домов, в которых собственниками помещений принято решение о выборе способа управления посредством товариществ собственников жилья | % | 22,2 | 0 | -22,2 | - 100% |  |
| Доля софинансирования за счет средств собственников помещений многоквартирного дома и заемных средств объединений собственников жилья | % | 10 | 0 | -10 | - 100% |  |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству, в том числе капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | % | 85,7 | 85,7 | 0 | 100% | 0 |
| Количество обустроенных внутриквартальных дорог и дворовых проездов | Тыс. м2 | 76,5 | 76,5 | 0 | 100% | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | х | х | 0 |

Приложение 3

Динамика целевых значений основных целевых показателей

муниципальной целевой программы

«Наш дом» в муниципальном образовании Излучинск на 2012-2015 годы»

За 2012 год

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год |  |  | 2012 год |  |  | 2014 год | в целом по целевой программе* |  |  |
|  |  | план | факт | оценка (в баллах) | план | факт | оценка (в баллах) |  | план | факт | оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество многоквартирных домов, в которых произведен ремонт | Ед. | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилого фонда, в котором произведен капитальный ремонт | тыс. кв. м | 8,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля общей площади многоквартирных домов, в которых произведен ремонт, к общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70% | % | 65 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля многоквартирных домов, в которых собственниками помещений принято решение о выборе способа управления посредством товариществ собственников жилья | % | 22,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля софинансирования за счет средств собственников помещений многоквартирного дома и заемных средств объединений собственников жилья | % | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству, в том числе капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | % | 85,7 | 85,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обустроенных внутриквартальных дорог и дворовых проездов | Тыс. м2 | 76,5 | 76,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Оценка результативности реализации

муниципальной целевой программы

«Наш дом» в муниципальном образовании Излучинск на 2012-2015 годы»

За 2012 год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации целевой программы | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| S = 0 | результативна | Часть мероприятий запланированных на отчётный период перенесены на 2013 год, следовательно проводить оценку их эффективности не целесообразно, мероприятия запланированные и проведенные в 2012 году, в целом можно оценить как результативные |

Приложение 5

Оценка

эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Наш дом» в муниципальном образовании Излучинск на 2012-2015 годы»

За 2012 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной целевой программы в предыдущем году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в пгт. Излучинск | 1949,0 | 1949,0 | 1 | - |
| 2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в пгт. Излучинск | 2923,6 | 2923,6 | 1 | - |