## Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.04.2011    				                                                  № 55

пгт. Излучинск

## О благоустройстве, озеленении

и санитарной очистке  территории

поселения в весенне-летний период

2011 года

В целях улучшения благоустройства, озеленения, санитарного содержания поселения, активизации работ по приведению закрепленных и прилегающих территорий  в надлежащий порядок силами трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории поселения, в соответствии с постановлением администрации Нижневартовского района от 11.04.2011 № 525 «О благоустройстве, озеленении и санитарной очистке территории района в весенне-летний период 2011 года»:

1. Утвердить:

План мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории поселения в весенне-летний период 2011 года согласно приложению 1;

Схему закрепления территорий городского поселения Излучинск за учреждениями, предприятиями, организациями независимо от форм собственности на время проведения субботника согласно приложению 2.

2. Объявить 29 апреля 2011 года субботником по санитарной очистке и благоустройству территорий пгт. Излучинск и с. Большетархово (при неблагоприятных погодных условиях возможен перенос даты проведения субботника с уведомлением главы администрации поселения).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности, предпринимателям организовать проведение работ по санитарной очистке закрепленных и прилегающих территорий.

4. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения (А.Г. Ахметзянова):

подготовить обращение к населению пгт. Излучинск и с. Большетархово через средства массовой информации о принятии активного участия в проведении субботника;

разместить данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации поселения                                              М.А. Обрящикова

Приложение 1 к постановлению

от 18.04.2011  № 55

# ПЛАН

мероприятий по благоустройству, озеленению и

санитарной очистке территории поселения в весенне-летний период 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение на территориях пгт. Излучинск и с. Большетархово субботников | 29.04.2011 | Администрация гп. Излучинск; руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 2. | Вывоз мусора после проведения субботников в пгт. Излучинск, с. Большетархово | с 29.04.2011 по 30.04.2011; по мере надобности | ОАО «ИМКХ»; МУП «СЖКХ». |
| 3. | Ремонт ограждений, скамеек, окраска вазонов, урн, скамеек | до 06.06.2011 | ООО «СКЪ Транс»; Александрова С.В. |
| 4. | Устройство цветников, покраска и ремонт ограждений, скамеек и урн в парке аттракционов | до 06.06.2011 | ООО «Вартстрой»; Будник И.А. |
| 5. | Посадка цветов, деревьев, окраска скамеек, урн на кладбище пгт. Излучинск | до 06.06.2011 | ООО «Вартстрой»; Будник И.А. |
| 6. | Посадка деревьев и кустарников в пгт. Излучинск, с. Большетархово | с 06.06.2011 по 16.09.2011 | Администрация гп. Излучинск; руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 7. | Устройство цветников в пгт. Излучинск, с. Большетархово | до 15.06.2011 | Циркунов В.В.; Ступакова Н.А. |
| 8. | Покос газонов | до 31.08.2011 | Циркунов В.В. |

| 9. | Окраска опор уличного освещения | до 01.09.2011 | ООО «Вартстрой»; Будник И.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Ликвидация несанкционированных свалок в пгт. Излучинск | 3-й квартал 2011 года | Циркунов В.В.; Александрова С.В. |
| 11. | Устройство газонов | 3-й квартал 2011 года | Циркунов В.В. |

Приложение 2 к постановлению

от 18.04.2011  № 55

Схема

закрепления территорий пгт. Излучинск за организациями,

предприятиями и учреждениями

| № п/п | Организация | Закрепленная территория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» | ул.Энергетиков,11, 13, 15, 17; пер. Строителей, 2 |  |
| 2 | Территориальная фирма МО-95 | ул.Таёжная 1, 2, 3, 5; ул.Энергетиков, 2а, 4а, 6а |  |
| 3 | МБОУ «ИОСШ №1» | Прилегающая территория, футбольное поле, ул.Таежная, 2 |  |
| 4 | МБОУ «ИОСШ №2» | Прилегающая территория, территория вдоль дороги от автостанции до АЗС |  |
| 5 | МБОУ «ИОНШ №2» | Прилегающая территория, игровая площадка, пер.Строителей 3 |  |
| 6 | ОАО «ИМКХ» | Прилегающая территория, придомовые территории обслуживающего жилого фонда |  |
| 7 | МУП «СЖКХ» | Прилегающая территория, придомовые территории обслуживающего жилого фонда |  |
| 8 | ОАО «Северсвязь» | Дорога от здания почты до МБОУ «ИОСШ №1» |  |
| 9 | ОАО «ЮТЭК-Нижневар-товский район» | Территория перед входом в здание, территория до аллеи |  |
| 10 | Филиал - ФГПУ почта России | Территория перед входом в здание почты и до дороги ул. Энергетиков |  |
| 11 | МБОУ РЦДОД "Спектр" | ул.Энергетиков, 4, ул. Школьная, 12А |  |
| 12 | МУ "Районный молодёжный центр "Луч" | пер. Строителей до Храма |  |
| 13 | Администрация г.п. Излучинск | Территория, прилегающая к зданию администрации, территории за мемориалом |  |

| 14 | ООО "Трейд Металл" | Прилегающая территория, прилегающая территория к ул.Энергетиков, 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | ООО «СКЪ Транс» | ул. Набережная 12, площадь старой автостанция, площадь у поликлиники |  |
| 16 | ООО «ИТК» | Прилегающая территория, территория базы, ул. Энергетиков, 1 |  |
| 17 | ООО «Вартстрой» | Парк аттракционов, кладбище, территория базы, прилегающая территория к базе по ул. Автомобилистов, 5 |  |
| 18 | МБДОУ ДСКВ "Сказка" | Прилегающая территория |  |
| 19 | РМБУ"МКДК "Арлекино" | Прилегающая территория |  |
| 20 | "Детская школа искусств им.А.В.Ливна" | Прилегающая территория |  |
| 21 | МБОУ ДОД "СДЮСШОР НВР" | пер.Молодёжный, 3; ул.Набережная 17; прилегающая территория |  |
| 22 | МОУ "Большетарховская муниципальная общеобразовательная средняя школа" | Прилегающая территория, ул. Лесная, 2 |  |
| 23 | МУ "ЦРБ МО Нижневартовский район" | Территория больничного комплекса, ул. Набережная, 9; территория у стоматологии и скорой помощи |  |
| 24 | МБУ "Межпоселенческая библиотека" | ул.Школьная, от дома №14 до ул. Набережной |  |
| 25 | МОУ "Общеобразовательный Центр образования" п.г.т. Излучинск | Территория от входа, проезжая часть вдоль дома № 6 ул. Набережной |  |
| 26 | Филиал БУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому району | Прилегающая территория |  |

| 27 | ПЧ-43 | Прилегающая территория, ул. Пионерная, 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | БУСО ХМАО-Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Радуга" | ул. Набережная, 15 |  |
| 29 | ООО "Керос" | ул.Набережная, 3, 4 |  |
| 30 | ТСЖ «Наш дом» | Прилегающая территория, придомовые территории обслуживающего жилого фонда |  |
| 31 | ТСЖ «Уют» | Собственная территория и придомовые территории обслуживающего жилого фонда. |  |
| 32 | ТСЖ «Комфорт» | Прилегающая территория, придомовые территории обслуживающего жилого фонда |  |
| 33 | Общественная организация ветеранов войны и труда, ветеранов боевых действий и вооружённых сил, инвалидов и пенсионеров Нижневартовского района | Набережная р. Окуневка |  |
| 34 | ОАО "ПАТП-1" | Автовокзал и прилегающая территория |  |
| 35 | Пивной завод | Территория от пивного завода до КДЦ «Арлекино» |  |
| 36 | ЗАО "Излучинский рынок" | Территория рынка и прилегающая к нему территория |  |
| 37 | Излучинский рыбный завод | Территория завода и прилегающая территория |  |
| 38 | ООО «Слава» | Прилегающая территория по ул.Школьная, 8а ,8б |  |
| 39 | Гостиница «Зори Ваха» | ул.Школьная, 12 |  |
| 40 | ВОК «Бригантина» | Прилегающая территория, проезжая часть от ВОК до проезжей части по ул. Набережной |  |
| 41 | Сбербанк №5939 | Прилегающая территория |  |
| 42 | Офис ОАО Ханты-Мансийский банк в пгт Излучинск | Прилегающая территория |  |
| 43 | Офис Запсибкомбанка | Прилегающая территория |  |
| 44 | Офис ОАО КБ «Агропромкредитбанк» | Прилегающая территория |  |
| 45 | КДЦ «Респект», тренажерный зал | Прилегающая территория, ул. Лесная, 13 |  |
| 46 | Учреждение ХМАО-Югры "Психоневрологический интернат" | Прилегающая территория |  |
| 47 | Излучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I,II вида | Прилегающая территория |  |
| 48 | ООО "ЗАПСИБСПЕЦМОНТАЖ" | Прилегающая территория |  |
| 49 | ЗАО МПФ "Стройтехника" | Прилегающая территория |  |
| 50 | ООО "Нефтеремсервис" | Прилегающая территория |  |