## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2011  			                                                                        № 201

пгт. Излучинск

О муниципальных целевых программах городского поселения Излучинск

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения реализации комплекса программных мероприятий социально-экономического развития поселения:

1. Утвердить порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ городского поселения Излучинск согласно приложению.

2. Возложить на отдел экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения (И.Н. Оноприйчук) методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации муниципальных целевых программ в установленных сферах деятельности.

3. Субъектам бюджетного планирования обеспечить подготовку и разработку муниципальных целевых программ городского поселения Излучинск в соответствии с пунктом 1 постановления.

При внесении изменений в действующие муниципальные правовые акты об утверждении целевых программ городского поселения Излучинск учитывать требования Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ городского поселения Излучинск.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения Излучинск от 23.03.2010 № 46 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах городского поселения Излучинск».

5. Отделу обращения граждан и организационной работы администрации поселения (А.И. Водолазская) внести информационную справку в оригинал постановления от 23.03.2010 № 46.

6. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью администрации поселения (В.Н. Жуйкова) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Излучинск.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения В.А. Берновик.

Глава  администрации  поселения                                                      А.Б. Кудрик

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 02.12.2011 № 201

Порядок

разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых

программ городского поселения Излучинск

Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ городского поселения Излучинск (далее – Порядок) устанавливает общие принципы разработки, принятия, финансирования, реализации и осуществления контроля за ходом выполнения муниципальных целевых программ городского поселения Излучинск.

- 1. Общие положения

1.1. Муниципальные целевые программы городского поселения Излучинск (далее – Целевые программы) разрабатываются на срок более одного года и представляют собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, влияющих на развитие городского поселения Излучинск. Конкретные сроки реализации Целевых программ определяются в зависимости от решаемых в рамках Целевых программ проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

Целевые программы должны быть сосредоточены на реализации наиболее важных для городского поселения Излучинск проблемах, решение которых относится к компетенции городского поселения Излучинск.

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение задач в рамках программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:

муниципальная целевая программа городского поселения Излучинск – увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных социальных, экономических, культурных, экологических и других проблем городского поселения Излучинск;

подпрограмма Целевой программы – составная часть целевой программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач целевой программы, объединенных по одному общему признаку;

участники Целевой программы – ответственный исполнитель и соисполнители Целевой программы;

ответственный исполнитель Целевой программы – субъект бюджетного планирования городского поселения Излучинск, осуществляющий координацию деятельности по подготовке, разработке и реализации Целевой программы при ее многоотраслевом характере, либо субъект бюджетного планирования городского поселения Излучинск, обеспечивающий реализацию Целевой программы, несущий ответственность за реализацию Целевой программы в целом, в том числе за целевое использование бюджетных средств, и являющийся основным исполнителем Целевой программы;

соисполнители Целевой программы – субъекты бюджетного планирования городского поселения Излучинск, муниципальные учреждения или иные юридические лица, принимающие непосредственное участие в разработке, реализации мероприятий Целевой программы в установленном действующим законодательством порядке, несущие ответственность за своевременное и качественное исполнение отдельных мероприятий Целевой программы, а также за целевое использование бюджетных средств на данные мероприятия;

проблема – устойчивая ситуация, оказывающая негативное долгосрочное воздействие на общественно-политическую и (или) социально-экономическую ситуацию в городском поселении Излучинск, сформировавшуюся на территории городского поселения Излучинск, для изменения (преодоления) которой необходимы целенаправленные действия;

эффективность Целевой программы (бюджетная, социальная и экономическая) – соотношение затрат, связанных с реализацией программы, и ее результатов;

конечный результат – характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояния (изменение состояния) социально-экономического развития городского поселения Излучинск, которое отражает выгоды от реализации Целевой программы (подпрограммы);

непосредственный результат – характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации Целевой программы (подпрограммы).

1.3. Разработка проекта Целевой программы и ее утверждение включает в себя следующие основные этапы:

принятие решения о разработке Целевой программы;

разработку ответственным исполнителем проекта Целевой программы;

экспертизу проекта Целевой программы;

утверждение Целевой программы муниципальным правовым актом администрации городского поселения Излучинск.

- 2. Принятие решения о разработке проекта Целевой программы

2.1. Инициаторами разработки Целевых программ городского поселения Излучинск могут быть глава поселения, Совет поселения, глава администрации поселения, субъекты бюджетного планирования поселения и другие заинтересованные лица.

Инициатор направляет предложение о разработке программы субъекту бюджетного планирования городского поселения Излучинск согласно вопросам его ведения.

2.2. Субъект бюджетного планирования готовит и направляет в отдел экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения предложения о наименовании Целевой программы, составе ответственных исполнителей и соисполнителей, об основных целях реализации Целевой программы, для включения предлагаемой к разработке Целевой программы в Перечень Целевых программ городского поселения Излучинск.

2.3. Проект Перечня целевых программ поселения формируется отделом экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения с учетом предложений субъектов бюджетного планирования.

Перечень целевых программ поселения содержит:

наименования Целевых программ поселения;

наименования ответственных исполнителей и соисполнителей Целевых программ и подпрограмм;

основные цели реализации Целевых программ.

При этом цели реализации и состав соисполнителей Целевой программы могут уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки Целевой программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей Целевой программы.

2.4. Глава администрации городского поселения Излучинск принимает решение о разработке Целевой программы, утверждая муниципальным правовым актом администрации городского поселения Излучинск Перечень целевых программ поселения, являющийся основанием для разработки их проектов.

- 3. Разработка целевой программы

- 3.1. Ответственный исполнитель Целевой программы, определенный Перечнем целевых программ городского поселения Излучинск:

- разрабатывает проект Целевой программы, совместно с соисполнителями мероприятий, и проект муниципального правового акта администрации городского поселения Излучинск об утверждении Целевой программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку Целевой программы вцелом, ее соответствие действующему законодательству;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей Целевой программы по подготовке программных мероприятий;

- согласовывает с соисполнителями Целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы источники финансирования;

- обеспечивает принятие документов (соглашения, договоры, протоколы о намерениях и т.д.), гарантирующих привлечение средств на финансирование мероприятий Целевой программы из иных источников, кроме бюджета поселения.

- 3.2. Целевая программа состоит из:

- паспорта Целевой программы по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку;

раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа», который должен содержать постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с национальными приоритетами социально-экономического развития;

- раздела 2 «Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели, показатели эффективности», который должен содержать развернутые формулировки целей и задач Целевой программы, целевые показатели, сроки реализации Целевой программы.

- Характеристика целевых показателей Целевой программы оформляется приложением к Целевой программе по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку.

- Основными видами показателей являются:

- непосредственные результаты деятельности;

- конечные результаты деятельности;

- раздела 3 «Программные мероприятия», который должен содержать перечень и описание основных программных мероприятий по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку, которые предлагается реализовать для решения задач Целевой программы и достижения поставленных целей, а также расшифровку расходов по каждому мероприятию, информацию об источниках финансирования;

- раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы», в котором должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации всей программы, а также сроки и источники финансирования.

- Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо местного бюджета) средств федерального бюджета, окружного бюджета, бюджета Нижневартовского района,  внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств.

Финансовой основой реализации Целевой программы являются средства бюджета поселения. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования Целевой программы учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения Целевой программы;

- рздела 5 «Механизм реализации целевой программы», который должен содержать механизм управления программой, механизм взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей Целевой программы, их описание, распределение полномочий по выполнению ими мероприятий программы, организацию контроля за ходом выполнения Целевой программы.

- 3.3. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию Целевой программы в целом.

- 4. Экспертиза проекта целевой программы

4.1. Ответственный исполнитель Целевой программы направляет в отдел экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения проект целевой программы.

4.2. Отдел экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения в течение 15 рабочих дней проводит экспертизу представленного проекта и готовит заключение по проекту Целевой программы.

Отдел экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения выдает заключение по проекту Целевой программы, содержащее оценку:

соответствия проблемы (задачи) Целевой программы нормативным правовым актам, регулирующим полномочия органов местного самоуправления поселения;

соответствия Целевой программы настоящему Порядку;

соответствия программных мероприятий поставленным целям;

эффективности механизма реализации, управления Целевой программой и контроля за ее исполнением;

целевых показателей, характеризующих результаты реализации Целевой программы.

В случае наличия замечаний и предложений отдела экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения ответственный исполнитель производит доработку проекта Целевой программы.

4.3. Проект целевой программы, получивший положительные заключения со стороны отдела экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения, юридического отдела администрации поселения, управления делами администрации поселения направляется ответственным исполнителем целевой программы главе администрации поселения.

- 5. Утверждение целевой программы

5.1. Целевая программа утверждается постановлением администрации городского поселения Излучинск. К проекту постановления администрации поселения о Целевой программе могут прикладываться другие документы и материалы, необходимые для ее разработки и утверждения.

5.2. Утвержденная Целевая программа подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Излучинск.

5.3. После утверждения Целевой программы ответственный исполнитель в установленном порядке инициирует размещение муниципальных заказов на закупку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реализации Целевой программы.

5.4. При наличии соответствующих источников финансирования программы, дополнительных поступлений в бюджет поселения и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета поселения возможно утверждение Целевой программы в текущем финансовом году.

5.5. Внесение изменений в действующую Целевую программу, в том числе уточнение (увеличение/уменьшение) объема финансирования, изменение мероприятий, включение в нее новых мероприятий и целевых показателей реализации Целевой программы осуществляется путем внесения изменений в муниципальный правовой акт об утверждении Целевой программы.

Внесение изменений в действующую Целевую программу осуществляется обязательно в случае внесения изменений в решение о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, относительно пределов бюджетных ассигнований на реализацию Целевой программы.

Внесение изменений в действующую Целевую программу в части объема финансирования осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Излучинск  о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, либо с указанием источника увеличения объема финансирования.

- 6. Финансирование целевых программ

6.1. Целевые программы финансируются в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Излучинск о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись.

6.2. Отдел экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения на основании ежегодной оценки эффективности реализации Целевых программ вправе подготовить и внести предложения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации в Бюджетную комиссию по формированию проекта решения Совета депутатов городского поселения Излучинск о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период. В случае установления контрольными проверками в структурных подразделениях администрации поселения, муниципальных подведомственных учреждениях неэффективной реализации Целевых программ отдел экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения подготавливает и направляет Главе администрации поселения предложение о приостановлении финансирования Целевой программы либо о досрочном прекращении реализации Целевой программы.

- 7. Управление Целевой программой и контроль за ее выполнением

7.1. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Целевой программы ответственный исполнитель Целевой программы ежеквартально отчитывается о ходе ее выполнения.

7.2. Ответственный исполнитель Целевой программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Текущее управление реализацией Целевой программы осуществляется ответственным исполнителем Целевой программы.

7.3. Ответственный исполнитель Целевой программы:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Целевой программы;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Целевой программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Целевой программы;

представляет в отдел экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Целевой программы, в целях подготовки которой запрашивает необходимую информацию у соисполнителей мероприятий Целевой программы.

Соисполнители мероприятий Целевой программы:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий Целевой программы, в отношении которых они являются исполнителями;

представляют ответственному исполнителю необходимую информацию о реализации мероприятий Целевой программы.

7.4. В целях контроля реализации Целевых программ отдел экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации на постоянной основе осуществляет ежеквартальный мониторинг реализации Целевых программ поселения.

7.5. Ответственные исполнители Целевых программ направляют ежеквартально в отдел экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации программ и использовании финансовых средств согласно приложениям 4-6 к настоящему Порядку.

Ежеквартальная информация о ходе реализации Целевых программ и использовании финансовых средств содержит:

краткое описание выполненных мероприятий;

срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы;

данные о целевом использовании и объемах средств бюджета поселения, а также объемах привлеченных средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета Нижневартовского района и внебюджетных источников;

фактическое финансирование программных мероприятий за отчетный период;

сумму фактически неосвоенных денежных средств;

причины невыполнения или неполного выполнения мероприятий Целевой программы;

предложения по оптимизации и дальнейшему использованию неосвоенных денежных средств за отчетный период.

Ежегодно в отдел экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя до 20-го числа месяца, следующего за отчетным годом, итоговую информацию о ходе реализации Целевых программ и эффективности использования финансовых средств согласно приложениям 4-6 к Порядку разработки, утверждения и реализации долгосрочных Целевых программ городского поселения Излучинск.

Ежегодная итоговая информация о ходе реализации программ и эффективности использования финансовых средств должна содержать:

сведения о результатах Целевых программ за отчетный период;

краткое описание выполненных мероприятий;

срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета  Нижневартовского района и внебюджетных источников;

причины невыполнения или выполнения мероприятий программы;

информацию о финансировании программных мероприятий согласно приложениям 4,6 к настоящему Порядку;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Целевых программ показателям, установленным при утверждении программ муниципальным правовым актом администрации поселения согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства.

Отдел экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения по итогам года представляет главе администрации поселения информацию о реализации Целевых программ поселения.

7.6. По Целевой программе, срок реализации которой завершается в текущем году, ответственный исполнитель Целевой программы подготавливает и до 01 марта очередного финансового представляет в отдел экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения итоговую информацию о выполнении Целевой программы за весь период ее реализации.

Итоговая информация должна включать информацию о результатах реализации Целевой программы и подпрограмм за истекший год и за весь период реализации Целевой программы.

Информация о выполнении Целевой программы за весь период ее реализации должна содержать:

сведения о результатах реализации Целевых программ за отчетный период;

краткое описание выполненных мероприятий;

срок (с указанием месяца) реализации мероприятий программы;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета Нижневартовского района и внебюджетных источников;

причины невыполнения или неполного выполнения мероприятий программы;

информацию о финансировании программных мероприятий согласно приложениям 4,6 к настоящему Порядку;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Целевых программ показателям, установленным при утверждении программ муниципальным правовым актом администрации поселения согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства.

7.7. Контроль за исполнением муниципальных Целевых программ поселения осуществляет глава администрации поселения.

7.8. Глава администрации поселения ежегодно рассматривает итоговую информацию о реализации программ за истекший год.

- 8. Реестр целевых программ поселения

8.1. В целях учета Целевых программ отделом экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения ведется реестр целевых программ.

8.2. В реестре целевых программ поселения отражаются сведения об основных характеристиках и ходе выполнения за год утвержденных Целевых программ поселения, о Целевых программах поселения, финансирование которых прекращено или приостановлено.

8.3. Порядок ведения реестра Целевых программ поселения устанавливается постановлением главы администрации поселения.

- Приложение 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ городского поселения Излучинск

Паспорт

муниципальной целевой программы

| Наименование программы | ________________________________ |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы и внесения в Перечень целевых программ поселения (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | ________________________________ |
| Разработчик целевой программы | ________________________________ |
| Ответственный исполнитель целевой программы | ________________________________ |
| Соисполнители целевой программы | ________________________________ |
| Цели и задачи целевой программы | ________________________________ |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы | ________________________________ |
| Сроки реализации целевой программы | ________________________________ |
| Перечень подпрограмм | ________________________________ |
| Объемы и источники финансирования целевой программы | ________________________________ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели эффективности) | ________________________________ |

- Приложение 2

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных целевых

программ городского

поселения Излучинск

Целевые показатели

муниципальной целевой программы

Наименование программы и срок ее реализации

Наименование подпрограммы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ год | 20__ год | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных целевых

программ городского

поселения Излучинск

Перечень основных программных мероприятий

муниципальной целевой программы

| № п/п | Мероприятия программы | Исполнитель, соисполнитель |  | Срок выполнения |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20__ год | 20__ год | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего по мероприятию, в том числе: федеральный бюджет; бюджет автономного округа; бюджет района; бюджет поселения; внебюджетные источники |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего по задаче 1, в том числе: федеральный бюджет; бюджет автономного округа; бюджет района; бюджет поселения; внебюджетные источники |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего по мероприятию, в том числе: федеральный бюджет; бюджет автономного округа; бюджет района; бюджет поселения; внебюджетные источники |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего по задаче 2, в том числе: федеральный бюджет; бюджет автономного округа; бюджет района; бюджет поселения; внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего по цели 1, в том числе: федеральный бюджет; бюджет автономного округа; бюджет района; бюджет поселения; внебюджетные источники |
|  | Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего по программе, в том числе: федеральный бюджет; бюджет автономного округа; бюджет района; бюджет поселения; внебюджетные источники |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: федеральный бюджет; бюджет автономного округа; бюджет района; бюджет поселения; внебюджетные источники |
|  | прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: федеральный бюджет; бюджет автономного округа; бюджет района; бюджет поселения; внебюджетные источники |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В разрезе соисполнителей мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 4

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных целевых

программ городского

поселения Излучинск

Информация по финансированию мероприятий

муниципальных целевых программ (подпрограмм)

за _______________________ 20___ год

(отчетный период)

Наименование программы и срок ее реализации

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель целевой программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий по направлениям | Источники и объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | бюджет Нижневартовского района |  | бюджет поселения |  | внебюджетные источники |  | общий объем финансирования |  |
|  |  | предусмотрено утверж- денной прог- раммой на год | факти- чески профи- нанси- ровано за отчет- ный период | предус- мотрено утверж- денной прог- раммой на год | факти- чески профи- нанси- ровано за отчет- ный период | предус- мотрено утверж- денной прог- раммой на год | факти- чески профи- нанси- ровано за отчет- ный период | предус- мотрено утверж- денной прог- раммой на год | факти- чески профи- нанси- ровано за отчет- ный период | предус- мотрено утверж- денной прог- раммой на год | факти- чески профи- нанси- ровано за отчет- ный период | пре- дус- мот- рено (SUM граф 3, 5, 7, 9, 11) | факти- чески профи- нанси- ровано (SUM граф 4, 6, 8, 10,12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | (наименование стройки, объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы _____________ _________________

(Ф.И.О.)             (подпись)

Должностное лицо,  __________________ _________________ ______________ ___________________

ответственное                 (должность)                     (Ф.И.О.)                (подпись)           (номер телефона)

за составление формы

- Приложение 5

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных целевых

программ городского

поселения Излучинск

Информация о целевых показателях реализации

долгосрочных Целевых программ (подпрограмм)

за ____________________ 20___ год

(отчетный период)

Наименование программы и срок ее реализации

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель целевой программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Предусмотрено по программе |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации | на отчет- ный год | с начала реали- зации прог- раммы | за отчет- ный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель программы ______________ _____________

(Ф.И.О.)      (подпись)

Должностное лицо,      _____________ ____________ _________ ________________

ответственное за              (должность)         (Ф.И.О.)     (подпись)   (номер телефона)

составление формы

- Приложение 6

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных целевых

программ городского

поселения Излучинск

Информация о ходе реализации муниципальной  целевой программы

за _______________________ 20___ год

(отчетный период)

Наименование программы и срок ее реализации

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель целевой программы

| № п/п | Краткое описание мероприятия программы | Срок (с указанием месяца) |  | Причины невыполнения или неполного выполнения мероприятия программы | Финансирование программного мероприятия за ___________20___год |  |  |  | Фактически неосвоенные денежные средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | план (тыс.руб.) | факт (тыс.руб.) | отклонение |  | основные причины, обусловившие неисполнение | предложения по оптимизации и дальнейшему использованию |
|  |  |  |  |  |  |  | абсо-лютное (тыс.руб.) | относи-тельное (тыс.руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (что сделано в рамках мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы ______________ _____________

(Ф.И.О.)            (подпись)

Должностное лицо,      _____________ ____________ _________ ________________

ответственное за              (должность)        (Ф.И.О.)     (подпись)   (номер телефона)

составление формы