## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2012 		                                                              		       № 58

пгт. Излучинск

| Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годах на территории городского поселения Излучинск» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского поселения Излучинск от 02.12.2011        № 201 «О муниципальных целевых программах городского поселения Излучинск»:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годы на территории городского поселения Излучинск» согласно приложению.

2. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью             (В.Н. Жуйкова) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

3.   Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения                                                            А.Б. Кудрик

- Приложение к постановлению    администрации поселения

- от 22.02.2012 № 58

Паспорт

муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям                    многоквартирных домов в 2012-2014 годах

на территории городского поселения Излучинск»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годах на территории городского поселения Излучинск» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы и внесения в Перечень целевых программ поселения (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | Постановление администрации городского поселения Излучинск от 02.12.2011 № 201 «О муниципальных целевых программах городского поселения Излучинск». |
| Разработчик целевой программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Излучинск. |
| Ответственный исполнитель целевой программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Излучинск. |
| Цели и задачи программы | Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения, эстетического состояния, экологического равновесия городского поселения Излучинск. Улучшение качества окружающей среды. Повышение удобства и комфортности проживания жителей городского поселения Излучинск. Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. Решение социально-бытовых проблем. Повышение уровня благоустройства городского поселения Излучинск посредством выполнения работ: - ремонта асфальтового покрытия существующих внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, тротуаров; - создания новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок; - создание парковок индивидуального транспорта; - сохранности благоустройства территорий городского поселения Излучинск. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы | Ежегодные работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения. В результате выполнения программных мероприятий планируется: - ремонт внутриквартальных дорог (асфальтирование) – 4000 м²; - установка и монтаж спортивно-игровых площадок – 6 шт.; - ремонт площадок для мусора – 8 шт.; - устройство парковок на 60 автомобилей; - приобретение детских игровых площадок – 4 шт.; - устройство пешеходных дорог – 60 мп. |
| Сроки реализации целевой программы | 2012-2014 годы |
| Перечень подпрограмм | Нет |
| Объемы и источники финансирования целевой программы | Объем финансирования: 9 680,29 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 5 708,59 тыс. руб.; 2013 год – 2 007,9 тыс. руб.; 2014 год – 1 963,8 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет городского поселения Излучинск. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели эффективности) | В результате реализации Программы ожидается: 1. Доля протяжённости качественного асфальтного покрытия внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, тротуаров соответствующих требованиям регламентов в общей протяжённости проездов составит 90%; 2. Доля обустроенных в соответствии с требованиями норм и правил дворовых территорий хозяйственными, детскими и спортивными площадками в общей численности дворовых территорий составит 96%; 3. Увеличится количество парковочных мест для индивидуального транспорта на 60 автомест. |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена

целевая программа

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годах на территории городского поселения Излучинск, является необходимым условием, улучшения качества жизни населения, которому уделяется большое внимание. Ежегодно производятся работы по ремонту асфальтного покрытия  дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, ограждений, детских и спортивных площадок.

Однако, часть дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к территориям многоквартирных домов, требует ремонта с целью приведения их в нормативное состояние, обеспечивающее комфортное проживание жителей городского поселения Излучинск. На многих дворовых территориях размеры парковочных площадок для индивидуального транспорта не позволяют нормально осуществлять их парковку. Имеются дворовые территории, где  не в полной мере обустроены хозяйственные, детские и спортивные площадки.

- Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели,

показатели эффективности

Для достижения поставленных целей Программы по обеспечению благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения, эстетического состояния, экологического равновесия, улучшению качества окружающей среды, повышению удобства и комфортности проживания жителей, созданию гармоничной  архитектурно-ландшафтной среды, решению социально-бытовых проблем, повышению уровня благоустройства городского поселения Излучинск рассматриваются направления решения следующих основных задач:

- Ремонт асфальтового покрытия существующих внутриквартальных     проездов, пешеходных дорожек, тротуаров.

- Создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок.

- Устройство парковок индивидуального транспорта.

- Сохранность благоустройства территорий городского поселения                Излучинск.

Целевые показатели муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годах на территории городского поселения Излучинск» приведены в приложении № 1                  к Программе.

3. Программные мероприятия

Программные мероприятия к муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годах на территории городского поселения Излучинск» приведены в приложении № 2.

Приложение № 1

к Программе

Целевые показатели

муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годах

на территории городского поселения Излучинск»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт площадок для мусора |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2. | Устройство пешеходных дорог |  | 315,5 | 329,9 | 343,8 | 989,2 |
| 3. | Устройство парковок для автомобилей |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
| 4. | Установка и монтаж спортивно-игровых площадок |  | 193,09 | 0,0 | 0,0 | 193,09 |
| 5. | Ремонт внутриквартальных дорог (асфальтирование) |  | 4000,0 | 678,0 | 620,0 | 5298,0 |
| 6. | Приобретение детских игровых площадок |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
|  | ИТОГО |  | 5708,59 | 2007,9 | 1963,8 | 9680,29 |

Приложение № 2

к Программе

Перечень основных программных мероприятий

муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годах

на территории городского поселения Излучинск»

| № п/п | Мероприятия программы | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт площадок для мусора | Администрация городского поселения Излучинск |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет поселения |
| 2 | Ремонт внутриквартальных дорог (асфальтирование) | Администрация городского поселения Излучинск |  | 5298,0 | 4000,0 | 678,0 | 620,0 | бюджет поселения |
| Цель: повышение удобства и комфортности проживания жителей поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство пешеходных дорог | Администрация городского поселения Излучинск |  | 989,2 | 315,5 | 329,9 | 343,8 | бюджет поселения |
| 4 | Устройство парковок для автомобилей | Администрация городского поселения Излучинск |  | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | бюджет поселения |
| Цель: Повышение уровня благоустройства поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка и монтаж спортивно-игровых площадок | Администрация городского поселения Излучинск |  | 193,09 | 193,09 | 0,0 | 0,0 | бюджет поселения |
| 6 | Приобретение детских игровых площадок | Администрация городского поселения Излучинск |  | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | бюджет поселения |
|  | Итого по программе | Администрация городского поселения Излучинск |  | 9680,29 | 5708,59 | 2007,9 | 1963,8 | бюджет поселения |

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Источником финансирования программы является бюджет городского поселения Излучинск. Объем финансирования – 9 680,29 тыс. руб., в том числе:

2012 год – 5 708,59 тыс. руб.;

2013 год – 2 007,9 тыс. руб.;

2014 год – 1 963,8 тыс. руб.

Ежегодные объемы финансирования Программы будут уточняться при составлении и уточнении бюджета городского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Механизм реализации целевой программы

Для реализации Программы и выполнения работ по капитальному ремонту и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годах на территории городского поселения Излучинск привлекаются подрядные организации. Подрядными организациями могут выступать организации любой формы собственности. Для определения подрядной организации проводятся открытые конкурсные торги, аукционы, запрос котировок цен.

Контроль за выполнением Программы осуществляет начальник отдела     жилищно-коммунального хозяйства.