Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2012							                                     № 98

пгт. Излучинск

О противопаводковых мероприятиях в весенне-летний паводковый период 2012 года на территории городского поселения Излучинск

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации         от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях защиты населения и территории городского поселения Излучинск в весенне-летний паводковый период 2012 года:

1. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Излучинск функции противопаводковой комиссии администрации поселения.

2. Утвердить План противопаводковых мероприятий в весенне-летний паводковый период 2012 года на территории городского поселения Излучинск согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории городского поселения Излучинск, создать противопаводковые комиссии, аварийные бригады и организовать их работу по выполнению плана противопаводковых мероприятий в весенне-летний паводковый период 2012 года на территории городского поселения Излучинск.

4. Противопаводковым комиссиям осуществлять оперативное информирование администрации поселения о паводковой обстановке через службу по организации  общественной  безопасности  администрации  поселения (телефон: (3466) 28-13-56) и  вахтёра  администрации  поселения (телефон:        (3466) 28-13-72).

5. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения (В.Н. Жуйкова) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Излучинск.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава администрации поселения | А.Б. Кудрик |
| --- | --- |

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 14.03.2012 № 98

План

противопаводковых мероприятий в весенне-летний паводковый период 2012 года

на территории городского поселения Излучинск

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание противопаводковых комиссий, организация их работы | до 02.04.2012 | Руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 2. | Разработка плана эвакуации населения, животных и материальных ценностей на случай затопления | до 12.04.2012 | Э.А. Парфёнов, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения |
| 3. | Ежедневный обход наиболее подверженных к затоплению объектов жизнедеятельности | в период опасности затопления | Руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 4. | Создание аварийных бригад, проведение с ними инструктажа по условиям работы, обеспечение их необходимым инвентарём и материалами | до 12.04.2012 | Руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 5. | Организация сбора и обобщение информации о противопаводковых мероприятиях в весенне-летний период 2012 года | постоянно | Э.А. Парфёнов, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения |
| 6. | Обеспечение работы оперативных штабов на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций и эвакуации населения | при необходимости | Э.А. Парфёнов, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения |
| 7. | Подготовка документов по возмещению ущерба от паводка | в случае установления факта ущерба (не позднее 10.07.2012) | Р.Г. Ямалиева, начальник юридического отдела управления делами администрации поселения; руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 8. | Организация работ по очистке от снега участков улиц от возможного затопления их талой водой | до 10.05.2012 | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения; руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 9. | Проверка состояния обваловки емкостей горюче-смазочных материалов, исправности емкостей горюче-смазочных материалов | до 12.04.2012 | Руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 10. | Обследование гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, дорог, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления паводковыми водами, и принятие мер по их очистке, ремонту, укреплению | до 12.04.2012 | Руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 11. | Проведение работ по освобождению канализационных емкостей (выгребов) от бытовых отходов и фекальных стоков, с последующей дезинфекцией емкостей | до 12.04.2012 | ОАО «Излучинское многопрофильное коммунальное хозяйство» (В.В. Иванов) (по согласованию); МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (А.П. Васин) (по согласованию); руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 12. | Организация оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации и при проведении эвакуации | при необходимости | Э.А. Парфёнов, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; ОАО «Северсвязь» (А.В. Майер) (по согласованию); руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 13. | Проверка пунктов временного размещения населения (ПВР № 1, № 2) | до 12.04.2012 | Э.А. Парфёнов, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения |
| 14. | Организация питания и обеспечения водой при проведении эвакуации и в местах временного размещения населения | при необходимости | С.В. Лобик, специалист-эксперт отдела по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения |
| 15. | Проверка резервов материальных ресурсов, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 12.04.2012 | Э.А. Парфёнов, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 16. | Обеспечение бесперебойного электроснабжения в весенне-летний паводковый период населенных пунктов поселения | в паводковый период | ОАО «Излучинское многопрофильное коммунальное хозяйство» (В.В. Иванов) (по согласованию) |
| 17. | Принятие мер по очистке населенных пунктов поселения от мусора, снега и льда, проведение комиссионного обследования по выявлению мест складирования отходов, навозохранилищ, очистных сооружений и мест выпуска сточных вод с принятием мер по результатам обследования | до 12.04.2012 | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения; руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 18. | Активизация работы с населением по вопросам связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в паводковый период на территории поселения | в паводковый период | Э.А. Парфёнов, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; руководители предприятий, учреждений, организаций |