## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2012		                                                                                      № 221

пгт. Излучинск

| О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского поселения Излучинск от 22.02.2012 № 58 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годы на территории городского поселения Излучинск» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением администрации городского поселения Излучинск от 02.12.2011 № 201 «О муниципальных целевых программах городского поселения Излучинск», в целях уточнения программных мероприятий:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации    городского поселения Излучинск от 22.02.2012 № 58 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годы на территории городского поселения Излучинск», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу обращения граждан и организационной работы администрации поселения (А.И. Водолазская) внести информационную справку в оригинал постановления администрации поселения от 22.02.2012 № 58.

3. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения (В.Н. Жуйкова) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья» и внести соответствующие изменения на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации поселения                                                  М.А. Обрящикова

- Приложение к постановлению    администрации поселения

- от 06.06.2012 № 221

- «Приложение к постановлению    администрации поселения

- от 22.02.2012 № 58

Паспорт

муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям                    многоквартирных домов в 2012-2014 годы

на территории городского поселения Излучинск»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годы на территории городского поселения Излучинск» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы и внесения в Перечень целевых программ поселения (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | Постановление администрации городского поселения Излучинск от 02.12.2011 № 201 «О муниципальных целевых программах городского поселения Излучинск». |
| Разработчик целевой программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Излучинск. |
| Ответственный исполнитель целевой программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Излучинск. |
| Цели и задачи программы | Цель Программы: повышение уровня благоустройства поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафт-ной среды, обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения городского поселения Излучинск. Задачи Программы: - Сохранность благоустройства территорий поселения; - Повышение удобства и комфортности внутриквартальных территорий поселения; - Создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы | Ежегодные работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения. В результате выполнения программных мероприятий планируется: - ремонт внутриквартальных дорог (асфальтирование) – 3280 м²; - расширение внутриквартальных проездов и устройство пешеходных тротуаров – 984 м²; - установка и монтаж спортивно-игровых площадок – 3 шт.; - приобретение детских игровых площадок – 3 шт. |
| Сроки реализации целевой программы | 2012-2014 годы |
| Перечень подпрограмм | Нет |
| Объемы и источники финансирования целевой программы | Объем финансирования: 9 480,29 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 5 508,59 тыс. руб.; 2013 год – 2 007,9 тыс. руб.; 2014 год – 1 963,8 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет городского поселения Излучинск. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели эффективности) | В результате реализации Программы ожидается: 1. Увеличение площади внутриквартальных проездов соответствующих требованиям регламентов до 6076 м²; |
|  | 2. Доля обустроенности дворовых территорий детскими, спортивными площадками в общей численности дворовых территорий составит 74 %. |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена

целевая программа

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годы на территории городского поселения Излучинск является необходимым условием улучшения качества жизни населения, которому уделяется большое внимание. Ежегодно производятся работы по ремонту асфальтного покрытия  дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, ограждений, детских и спортивных площадок.

Однако, часть дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к территориям многоквартирных домов, требует ремонта с целью приведения их в нормативное состояние, обеспечивающее комфортное проживание жителей городского поселения Излучинск. На многих дворовых территориях размеры парковочных площадок для индивидуального транспорта не позволяют нормально осуществлять их парковку. Имеются дворовые территории, где не в полной мере обустроены хозяйственные, детские и спортивные площадки.

- Основные цели и задачи целевой программы,

целевые показатели, показатели эффективности

Для достижения поставленных целей Программы по повышению уровня благоустройства поселения, созданию гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, обеспечению благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения городского поселения Излучинск рассматриваются направления решения следующих основных задач:

1. Сохранность благоустройства территорий поселения;

2. Повышение удобства и комфортности внутриквартальных территорий поселения;

3. Создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок.

Целевые показатели муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годы на территории городского поселения Излучинск» приведены в приложении № 1                  к Программе.

3. Программные мероприятия

Программные мероприятия к муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годы на территории городского поселения Излучинск» приведены в                               приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Источником финансирования программы является бюджет городского поселения Излучинск. Объем финансирования – 9 480,29 тыс. руб., в том числе:

2012 год – 5 508,59 тыс. руб.;

2013 год – 2 007,9 тыс. руб.;

2014 год – 1 963,8 тыс. руб.

Ежегодные объемы финансирования Программы будут уточняться при составлении и уточнении бюджета городского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Механизм реализации целевой программы

Для реализации Программы и выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годы на территории городского поселения Излучинск привлекаются подрядные организации. Подрядными организациями могут выступать организации любой формы собственности. Для определения подрядной организации проводятся открытые конкурсные торги, аукционы, запрос котировок цен.

Контроль за выполнением Программы осуществляет начальник отдела     жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение № 1

к Программе

Целевые показатели

муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годы

на территории городского поселения Излучинск»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт внутриквартальных дорог (асфальтирование), м2 | 1 200 | 2 500 | 410 | 370 | 3 280 |
| 1.2 | Расширение внутриквартальных проездов и устройство пешеходных тротуаров, м2 | 612 | 324 | 330 | 330 | 984 |
| 1.3 | Установка и монтаж спортивно-игровых площадок, шт. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1.4 | Приобретение детских игровых площадок, шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение площади внутриквартальных проездов соответствующих требованиям регламентов, м2 | 1 812 | 2 824 | 740 | 700 | 6 076 |
| 2.2 | Доля обустроенности дворовых территорий детскими, спортивными площадками в общей численности дворовых территорий, % | 63 | 70 | 72 | 74 | 74 |

Приложение № 2

к Программе

Перечень основных программных мероприятий

муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012-2014 годы

на территории городского поселения Излучинск»

| № п/п | Мероприятия программы | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения, год | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1: Повышение уровня благоустройства поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранность благоустройства территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт внутриквартальных дорог (асфальтирование) пер. Строителей, д. 4, 10; ул. Набережная, д. 5; ул. Энергетиков, д. 5а; ул. Пионерная (от АЗС до здания ИМКХ) | Администрация городского поселения Излучинск | 2012-2014 | 5 298,0 | 4 000,0 | 678,0 | 620,0 | бюджет поселения |
| Цель 2: Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение удобства и комфортности внутриквартальных территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расширение внутриквартальных проездов и устройство пешеходных тротуаров ул. Энергетиков, д. 6а; ул. Таежная, д. 5; ул. Набережная, д.16 | Администрация городского поселения Излучинск | 2012-2014 | 2 789,2 | 915,5 | 929,9 | 943,8 | бюджет поселения |
| Цель 3: Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Установка и монтаж спортивно-игровых площадок ул. Пионерная д. 2; ул. Энергетиков д. 15; ул. Школьная, д. 8 | Администрация городского поселения Излучинск | 2012 | 193,09 | 193,09 | 0,0 | 0,0 | бюджет поселения |
| 3.1.2 | Приобретение детских игровых площадок ул. Таежная, д. 2 | Администрация городского поселения Излучинск | 2012-2014 | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | бюджет поселения |
| Итого по программе |  | Администрация городского поселения Излучинск | 2012-2014 | 9480,29 | 5508,59 | 2 007,9 | 1 963,8 | бюджет поселения |