## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2013		                                                                                  № 339

пгт. Излучинск

| Об утверждении муници-пальной программы «Благо-устройство и озеленение город-ского поселения Излучинск на 20142016 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с п. 19 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск»:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и озелене-ние городского поселения Излучинск на 20142016 годы» (далее – Муници-пальная программа) согласно приложению.

2. Определить общий объем финансирования Муниципальной програм-мы в сумме 8 699,00 тыс. рублей в том числе:

2014 год – 3 899,00 тыс. руб.;

2015 год – 2 400,00 тыс. руб.;

2016 год – 2 400,00 тыс. руб.

Источником финансирования программы является бюджет городского поселения Излучинск. Кроме того, возможно участие в финансировании бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

Объемы финансирования муниципальной программы «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 20142016 годы» подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения путем уточнения по сумме и мероприятиям.

3. Управлению по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения (И.Н. Оноприйчук) включить Муниципальную программу в Перечень муниципальных программ поселения на 2014–2016 годы, подлежащих финансированию, с предельным объемом ассигнований в бюджете поселения: в 2014 году – 3 899,0 тыс. рублей, в 2015 году – 2 400,0 тыс. рублей, в 2016 году – 2 400,0 тыс. рублей.

4. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения (А.Г. Панькина) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья» и на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения                                                           А.Б. Кудрик

- Приложение к постановлению

- администрации поселения

от 16.12.2013 № 339

Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 20142016 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоуст-ройство и озеленение городского поселения Излучинск на 20142016 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разра-ботке муниципальной программы и внесения в Перечень муници-пальных программ поселения (наименование и номер соответ-ствующего муниципального пра-вового акта) | Постановление администрации город-ского поселения Излучинск от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск» |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяй-ства администрации городского поселе-ния Излучинск |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Соисполнители муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяй-ства администрации городского поселе-ния Излучинск нет |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: комплексное развитие и благоустройство муниципального образования городское поселение Излучинск, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей. Задачи: - обеспечение экологической безопас-ности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении; - повышение уровня благоустройства поселения |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации муни-ципальной программы | - устройство цветников; - сохранение объема территорий, соот-ветствующих санитарно-гигиеническим требованиям, в том числе: - площадь ухоженных газонов – 20 га; - территории, подлежащие дезинсекции – 185185 м²; - увеличение площади газонов до 8000,0 м². |
| Сроки реализации муници-пальной программы | 20142016 годы |
| Объемы и источники финанси-рования муниципальной про-граммы | Общий объем необходимого финан-сирования муниципальной программы: 8 699,00 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 3 899,00 тыс. руб.; 2015 год – 2 400,00 тыс. руб.; 2016год – 2 400,00 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет городского поселения Излучинск. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (показатели эффек-тивности) | - комплексное обслуживание детских игровых площадок – 29 шт.; - увеличение количества декоративных ограждений со 120 м до 392 м; - увеличение обустроенных дворовых территорий с 72% до 84%; - увеличение доли пешеходных дорожек, оборудованных скамейками, урнами и вазонами с 82% до 91%. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена муниципальная программа

В настоящее время в городском поселении Излучинск большое внима-ние уделяется благоустройству территории. Ежегодно производятся работы по посадке деревьев, устройству цветников, поддержанию в хорошем состоя-нии газонов. В связи со строительством и вводом в эксплуатацию новых многоквартирных жилых домов в 4 микрорайоне планируются работы по благоустройству микрорайона. Производятся работы по уборке территории

и улучшению саниитарно-гигиенических условий проживания населения. Установленные в предыдущие годы современные детские игровые комплексы и спортивные площадки для развития здорового образа жизни подрастающего поколения, требуют затрат на содержание и необходимый текущий ремонт.

К решению проблем благоустройства необходим программный подход, комплексная система благоустройства городского поселения Излучинск. Без этого невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства городского поселения Излучинск позволит добиться сосредоточения средств, направляемых на решение поставленных задач.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы,

целевые показатели, показатели эффективности

Цель Программы: комплексное развитие и благоустройство муници-пального образования городское поселение Излучинск, направленное на улуч-шение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей.

Для достижения поставленной цели в Программе рассматриваются направления для решения следующих основных задач:

обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушен-ной естественной экологической среды в поселении;

повышение уровня благоустройства поселения.

Реализация программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории поселения.

Целевые показатели, характеризующие результаты реализации приведены в приложении 1 к Программе.

3. Программные мероприятия

Для решения задач по обеспечению комплексного благоустройства и озеленения территории городского поселения Излучинск, необходим комплекс следующих мероприятий:

- организация и содержание цветников;

- устройство газонов и благоустройство 4 микрорайона;

- покос газонов;

- полив газонов;

- дезинсекция открытых территорий;

- приобретение металлических ограждений;

- ремонт и монтаж новых металлических ограждений;

- ремонт и содержание детских площадок;

- приобретение малых архитектурных форм.

Программные мероприятия к муниципальной программе «Благоуст-ройство и озеленение городского поселения Излучинск на 20142016 годы» приведены в приложении 2.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Источником финансирования программы является бюджет городского поселения Излучинск. Объем финансирования – 8 699,00 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 3 899,00 тыс. руб.;

2015 год – 2 400,00 тыс. руб.;

2016 год –2 400,00 тыс. руб.

Ежегодные объемы финансирования Программы будут уточняться при составлении и уточнении бюджета городского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением меро-приятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Для реализации Программы и выполнения работ по благоустройству городского поселения привлекаются подрядные организации. Подрядными организациями могут выступать организации любой формы собственности. Для определения подрядной организации проводятся открытые конкурсные торги, аукционы, запрос котировок цен.

Разработчиком и исполнителем Программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Излучинск.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

-разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

-ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реали-зацию программных мероприятий;

-осуществление мониторинга и оценки результативности мероприятий, анализ и предоставление главе поселения отчетов о реализации мероприятий Программы;

-ежегодное, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами поселения, согласование уточненных показателей эффективности  мероприятий Программы на соответствующий год;

-размещение проекта муниципальной программы и вносимых в неё изменений  на официальном сайте поселения для рассмотрения и подготовки

предложений населением, общественными организациями.

Исполнитель Программы реализует мероприятия Программы на терри-тории городского поселения, осуществляет контроль за ходом и качеством выполненных работ и оказанных услуг, контролирует целевое  использование денежных средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, ежеквартально и ежегодно предоставляет инфор-мацию о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств.

Контроль за выполнением Программы осуществляет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение 1 к Программе

Целевые показатели

достижения промежуточных и конечных результатов

муниципальной программы «Благоустройство и озеленение

городского поселения Излучинск на 20142016 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устройство цветников, м2 в год | 1050 | 1050 | 320 | 320 | 320 |
| 1.2. | Увеличение площади газонов, м2 в год | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 8000 |
| 1.3. | Сохранение объема территорий, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, в том числе: - площадь ухоженных газонов, га. - территории, подлежащие дезинсекции, м² | 20 66500 | 20 185185 | 20 185185 | 20 185185 | 20 185185 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплексное обслуживание детских игровых площадок, шт. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 2.2. | Увеличение количества декоративных ограждений, м | 120 | 300 | 346 | 392 | 392 |
| 2.3. | Увеличение обустроенных дворовых территорий, % | 72 | 76 | 80 | 84 | 84 |
| 2.4. | Увеличение доли пешеходных дорожек, оборудованных скамейками, урнами и вазонами, %. | 82 | 85 | 88 | 91 | 91 |

- Приложение 2 к Программе

Перечень

основных программных мероприятий

муниципальной программы «Благоустройство и озеленение

городского поселения Излучинск на 20142016 годы»

| № п/п | Мероприятия программы | Исполнитель, соисполни-тель | Срок вы-пол-не-ния (год) | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  | Источ-ники финан-сирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: комплексное развитие и благоустройство муниципального образования городское поселение Излучинск, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и содержание цветников | отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйст-ва | 2014-2016 | 2700,00 | 1700,00 | 500,00 | 500,00 | бюд-жет посе-ления |
| 1.2. | Устройство газонов и благоустрой-ство 4 микро-района | отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйст-ва | 2014-2016 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | бюд-жет посе-ления |
| 1.3. | Покос газонов | отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйст-ва | 2014-2016 | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | бюд-жет посе-ления |
| 1.4. | Полив газонов | отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйст-ва | 2014-2016 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | бюд-жет посе-ления |
| 1.5. | Дезинсекция открытых территорий | отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйст-ва | 2014-2016 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | бюд-жет посе-ления |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение металлических ограждений | отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйст-ва | 2014-2016 | 600,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | бюд-жет посе-ления |
| 2.2. | Ремонт и монтаж новых металлических ограждений | отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйст-ва | 2014-2016 | 599,00 | 199,00 | 200,00 | 200,00 | бюд-жет посе-ления |
| 2.3. | Ремонт и содержание детских площадок | отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйст-ва | 2014-2016 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | бюд-жет посе-ления |
| 2.4. | Приобретение малых архитектурных форм (скамейки, вазоны) | отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйст-ва | 2014-2016 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | бюд-жет посе-ления |
| Итого по программе |  | отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйст-ва | 2014-2016 | 8699,00 | 3899,00 | 2400,00 | 2400,00 | бюд-жет посе-ления |