## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2014	№ 374

пгт. Излучинск

| О внесении изменений в постановление администрации поселения от 16.12.2013 № 343 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением администрации поселения
от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск», руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 418-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы», в связи с уточнением объемов финансирования:

1. Внести изменения в постановление администрации поселения
от 16.12.2013 № 343 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения
на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы»:

1.1. Абзац 1 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:

«Определить общий объем финансирования Муниципальной программы в сумме 49 292,26 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 21 719,26 тыс. руб.;

2015 год – 13 706,00 тыс. руб.;

2016 год – 13 867,00 тыс. руб.».

1.2. В пункте 3 постановления слова «в 2014 году – 6 769,191 тыс. рублей» заменить словами «в 2014 году – 5 841,64 тыс. рублей».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Главному специалисту отдела обращения граждан и организационной работы администрации поселения А.В. Стороженко внести информационную справку в оригинал постановления администрации поселения от 16.12.2013 № 343.

3. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения (А.Г. Панькина) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения	А.Б. Кудрик

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 17.10.2014 № 374

- «Приложение к постановлению

- администрации поселения

от 16.12.2013 № 343

Паспорт муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности

дорожного движения на территории городского поселения Излучинск

на 2014–2016 годы»

| Наименование муниципальной программы | - «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы и внесения в Перечень программ поселения (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | Постановление администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск» |
| Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения |
| Цели и задачи Программы | Цели: повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения, повышение безопасности дорожного движения на территории поселения. Задачи: - обеспечение надлежащего содержания дорожной сети дорог общего пользования на территории поселения; - улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы | в результате выполнения программных мероприятий планируется: - ремонт внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск – 14 950 м²; - установка дорожных знаков – 92 шт. и технических средств регулирования дорожного движения (искусственные дорожные неровности) – 30 м² в соответствии с «Проектом организации дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Нижневартовского района»; - монтаж систем сигнального освещения пешеходных переходов в соответствии с «Проектом организации дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Нижневартовского района» – 9 шт. |
| Сроки реализации Программы | 2014–2016 годы |
| Перечень подпрограмм | Нет |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета округа, района, поселения и средств муниципального дорожного фонда составит 49 292,26 тыс. руб., из них: в 2014 году – 21 719,26 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета округа – 8 620,124 тыс. руб.; за счет средств бюджета района – 7 257,50 тыс. руб.; за счет средств поселения – 5 841,64 тыс. руб.; в 2015 году – 13 706,00 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета района – 7 339,50 тыс. руб.; за счет средств поселения – 6 366,50 тыс. руб.; в 2016 году – 13 867,00 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета района – 7 499,50 тыс. руб.; за счет средств поселения – 6 367,50 тыс. руб. Источником финансирования Программы являются денежные средства бюджета округа, бюджета района, бюджета поселения. Объемы финансирования Программы на 2014–2016 годы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета округа, бюджета района, бюджета поселения, путем уточнения по суммам и мероприятиям |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели эффективности) | В результате реализации Программы ожидается: - улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковых дорог общей протяженностью 16,27 км; - улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик подъездных дорог к населенным пунктам поселения общей протяженностью 19,71 км. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Одной из важных задач администрации поселения в отношении дорожной деятельности является качественное содержание и ремонт автомобильных дорог и объектов обустройства улично-дорожной сети. В целях обеспечения безопасного дорожного движения работы по улучшению характеристик дорог общего пользования необходимо выполнять своевременно, в полном объеме
и в соответствии с действующими нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог общего пользования определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту
и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов.

2. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, показатели эффективности

Цели Программы:

повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения, повышение безопасности дорожного движения на территории поселения.

Задачи Программы:

обеспечение надлежащего содержания дорожной сети дорог общего пользования на территории поселения;

улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Целевые показатели реализации Программы приведены в приложении 2 к Программе.

3. Программные мероприятия

Для решения задач по обеспечению надлежащего содержания дорожной сети дорог общего пользования, улучшения их транспортно-эксплуатационных показателей, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения на территории поселения необходим комплекс следующих мероприятий:

- содержание внутрипоселковых дорог в пгт. Излучинск и с. Большетархово;

- содержание подъездных дорог в пгт. Излучинск и с. Большетархово;

- ремонт внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск;

- приобретение и установка дорожных знаков;

- установка технических средств регулирования дорожного движения (искусственные дорожные неровности);

- изготовление и монтаж систем сигнального освещения пешеходных переходов.

Перечень программных мероприятий Программы приведен в приложении 1 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования Программы являются денежные средства из бюджета округа, бюджета района, бюджета поселения.

Общий объем необходимого финансирования Программы составит 49 292,26 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 21 719,26 тыс. руб.,

в том числе:

за счет средств бюджета округа – 8 620,124 тыс. руб.;

за счет средств бюджета района – 7 257,50 тыс. руб.;

за счет средств поселения – 5 841,64 тыс. руб.;

в 2015 году – 13 706,00 тыс. руб.,

в том числе:

за счет средств бюджета района –7 339,50 тыс. руб.;

за счет средств поселения – 6 366,50 тыс. руб.;

в 2016 году – 13 867,00 тыс. руб.,

в том числе:

за счет средств бюджета района –7 499,50 тыс. руб.;

за счет средств поселения – 6 367,50 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы на 2014–2016 годы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета округа, бюджета района, бюджета поселения, путем уточнения по суммам и мероприятиям.

Ежегодные объемы финансирования Программы уточняются
при составлении и уточнении бюджета поселения на соответствующий финансовый год. Предельные объемы ассигнований утверждаются в бюджете поселения, ежегодно, решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

После утверждения бюджета округа, бюджета района, бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период уточняется муниципальная программа на очередной финансовый год и плановый период в части объема финансирования за счет средств бюджета округа, бюджета района и бюджета поселения, определяется доля софинансирования на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в части средств софинансирования из бюджета района.

5. Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов, координаций действий исполнителей мероприятий Программы;

осуществление мониторинга и оценки результативности мероприятий, анализ и предоставление главе администрации поселения отчетов о реализации мероприятий Программы;

утверждение расходов на Программу в соответствии с предусмотренными мероприятиями;

ежегодно, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами поселения, согласование уточненных показателей эффективности выполнения мероприятий Программы на соответствующий год;

размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления поселения информации о ходе и результатах реализации Программы.

Предложения по механизму реализации мероприятий Программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения – исполнитель Программы, реализует мероприятия Программы на территории поселения, контролирует целевое использование денежных средств и выполнение программных мероприятий, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, ежеквартально и ежегодно направляет информацию о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств.

Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации поселения.

Приложение 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения

на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы»

| № п/п | Мероприятия | Основные исполнители (соисполнители) | Срок выпол-нения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Цель: повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: обеспечение надлежащего содержания дорожной сети дорог общего пользования на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2014–2016 | 23 211,94 |  | 6 729,94 | 8 040,00 |  | 8 442,00 |  | Всего по мероприятию, в том числе: |
|  |  |  |  | 10 002,00 |  | 3 334,10 | 3 333,40 |  | 3 334,50 |  | бюджет района (муниципальный дорожный фонд) |
|  |  |  |  | 13 209,94 |  | 3 395,84 | 4 706,60 |  | 5 107,50 |  | бюджет поселения |
| 2 | Содержание подъездных дорог пгт. Излучинск | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2014–2016 | 2 742,00 |  | 917,00 | 890,00 |  | 935,00 |  | Всего по мероприятию, в том числе: |
|  |  |  |  | 2 742,00 |  | 917,00 | 890,00 |  | 935,00 |  | бюджет района (муниципальный дорожный фонд) |
|  |  |  |  | – |  | – | – |  | – |  | бюджет поселения |
| 3 | Содержание внутрипоселковых дорог с. Большетархово | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2014–2016 | 5 953,50 |  | 1 888,50 | 1 983,0 |  | 2 082,00 |  | Всего по мероприятию, в том числе: |
|  |  |  |  | 2 467,50 |  | 822,40 | 823,10 |  | 822,00 |  | бюджет района (муниципальный дорожный фонд) |
|  |  |  |  | 3 486,00 |  | 1 066,10 | 1 159,90 |  | 1 260,00 |  | бюджет поселения |
| 4 | Содержание подъездных дорог с. Большетархово | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2014–2016 | 6 885,00 |  | 2 184,00 | 2 293,00 |  | 2 408,00 |  | Всего по мероприятию, в том числе: |
|  |  |  |  | 6 885,00 |  | 2 184,00 | 2 293,00 |  | 2 408,00 |  | бюджет района (муниципальный дорожный фонд) |
|  |  |  |  | – |  | – | – |  | – |  | бюджет поселения |
| Задача 2: улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2014–2014 | 9 073,82 | 9 073,82 |  |  | – |  | – | Всего по мероприятию, в том числе: |
|  |  |  |  | 8 620,12 | 8 620,12 |  |  | – |  | – | бюджет округа (окружной дорожный фонд) |
|  |  |  |  | 453,70 | 453,70 |  |  | – |  | – | бюджет поселения |
| Цель: Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка дорожных знаков | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2014–2015 | 500,00 | – |  |  | 500,00 |  | – | Всего по мероприятию, в том числе: |
|  |  |  |  | – | – |  |  | – |  | – | бюджет округа |
|  |  |  |  | – | – |  |  | – |  | – | бюджет района |
|  |  |  |  | 500,00 | – |  |  | 500,00 |  | – | бюджет поселения |
| 2 | Выполнение работ по изготовлению и монтажу систем сигнального освещения пешеходных переходов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2014 | 926,00 | 926,00 |  |  | – |  | – | Всего по мероприятию, в том числе: |
|  |  |  |  | – | – |  |  | – |  | – | бюджет округа |
|  |  |  |  | – | – |  |  | – |  | – | бюджет района |
|  |  |  |  | 926,00 | 926,00 |  |  | – |  | – | бюджет поселения |
| Всего по Программе |  |  | 2014–2016 | 49 292,26 | 21 719,26 |  |  | 13 706,00 |  | 13 867,00 | Всего по мероприятию, в том числе: |
|  |  |  |  | 8 620,12 | 8 620,12 |  |  | – |  | – | бюджет округа (окружной дорожный фонд) |
|  |  |  |  | 22 096,50 | 7 257,50 |  |  | 7 339,50 |  | 7 499,50 | бюджет района (муниципальный дорожный фонд) |
|  |  |  |  | 18 575,64 | 5 841,64 |  |  | 6 366,50 |  | 6 367,50 | бюджет поселения |

Приложение 2 к Программе

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения

территории городского поселения Излучинск»

| № п/п | Наименование показателей результатов |  | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1. Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь отремонтированных внутрипоселковых дорог | м² |  |  | – |  | 6 650 |  | 8 300 |  | – |  | – |  | 14 950 |
| 2 | Количество установленных дорожных знаков | шт. |  |  | – |  | 42 |  | – |  | 50 |  | – |  | 92 |
| 3 | Количество установленных технических средств регулирования дорожного движения (искусственные дорожные неровности) | м² |  |  | – |  | 30 |  | – |  | – |  | – |  | 30 |
| 4 | Протяженность оцинкованного дорожного барьерного ограждения, подлежащего окраске | км |  |  | – |  | 1,2 |  | – |  | – |  | – |  | 1,2 |
| 5 | Количество установленных систем сигнального освещения пешеходных переходов | шт. |  |  | – |  | – |  | 9 |  | – |  | – |  | 9 |
| 2. Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск, находящихся на содержании | км |  |  | 10,26 |  | 10,26 |  | 10,26 |  | 10,26 |  | 10,26 |  | 10,26 |
| 2 | Протяженность внутрипоселковых дорог с. Большетархово, находящихся на содержании | км |  |  | 6,01 |  | 6,01 |  | 6,01 |  | 6,01 |  | 6,01 |  | 6,01 |
| 3 | Протяженность подъездных дорог пгт. Излучинск, находящихся на содержании | км |  |  | 4,62 |  | 4,62 |  | 4,62 |  | 4,62 |  | 4,62 |  | 4,62 |
| 4 | Протяженность подъездных дорог с. Большетархово, находящихся на содержании | км |  |  | 15,09 |  | 15,09 |  | 15,09 |  | 15,09 |  | 15,09 |  | 15,09 |

».