## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2015	      № 110

пгт. Излучинск

| О внесении изменений в постановление администрации поселения от 27.08.2014 № 308 «Об утверждении «Краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Излучинск, на 2014 – 2016 годы» |  |
| --- | --- |

В связи с уточнением объемов финансирования, на основании устава поселения:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации поселения от 27.08.2014 № 308 «Об утверждении «Краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества                       в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Излучинск, на 2014 – 2016 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Главному специалисту отдела обращения граждан и организационной работы администрации поселения А.В. Стороженко внести информационную справку в оригинал постановления администрации поселения от 27.08.2014 № 308.

3. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения (А.Г. Панькина) разместить (опубликовать) постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения	А.Б. Кудрик

Приложение к постановлению администрации поселения от 06.04.2015 № 110 - «Приложение 1 к постановлению - администрации поселения от 27.08.2014 № 308

Краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Излучинск, на 2014 – 2016 годы

| I. Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 10 | 1987 | 0 | Панельный | 5 | 1 | 2 892,4 | 2 469,9 | 2 240,6 | 209 | 9 122 791,60 | 0,00 | 912 279,16 | 228 069,79 | 7 982 442,65 | 3 693,59 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 2 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 4 | 1987 | 0 | Панельный | 5 | 4 | 3 378,6 | 3 072,9 | 3 005,5 | 135 | 1 749 617,06 | 0,00 | 174 961,71 | 43 740,43 | 1 530 914,93 | 569,37 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 3 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 6 | 1986 | 0 | Панельный | 5 | 4 | 3 342,3 | 3 064,8 | 3 011,7 | 191 | 1 745 005,18 | 0,00 | 174 500,52 | 43 625,13 | 1 526 879,53 | 569,37 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 4 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 8 | 1987 | 0 | Панельный | 5 | 4 | 3 373,3 | 3 072,3 | 2 904,1 | 137 | 2 427 362,78 | 0,00 | 242 736,28 | 60 684,07 | 2 123 942,43 | 790,08 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 12 986,6 | 11 679,9 | 11 161,9 | 672,0 | 15 044 776,62 | 0,00 | 1 504 477,67 | 376 119,42 | 13 164 179,54 | 1 288,09 |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 7 | 1 987 | 0 | Панельный | 5 | 1 | 2 802,70 | 2 408,20 | 2 148,40 | 105 | 3 633 548,28 | 0,00 | 363 354,83 | 90 838,71 | 3 179 354,75 | 1 508,82 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 2 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 4 | 1 987 | 0 | Панельный | 5 | 4 | 3 378,60 | 3 072,90 | 3 005,50 | 135 | 7 841 152,26 | 0,00 | 784 115,23 | 196 028,81 | 6 861 008,23 | 2 551,71 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 3 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 6 | 1 986 | 0 | Панельный | 5 | 4 | 3 342,30 | 3 064,80 | 3 011,70 | 191 | 7 748 145,89 | 0,00 | 774 814,59 | 193 703,65 | 6 779 627,65 | 2 528,11 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 4 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 8 | 1 987 | 0 | Панельный | 5 | 4 | 3 373,30 | 3 072,30 | 2 904,10 | 137 | 8 056 132,92 | 0,00 | 805 613,29 | 201 403,32 | 7 049 116,31 | 2 622,18 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 5 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 1 | 1 988 | 0 | Панельный | 9 | 7 | 16 593,70 | 14 175,30 | 13 508,80 | 561 | 14 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 350 000,00 | 12 250 000,00 | 987,63 | 18 606,45 | 31.12.2016 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 29 490,60 | 25 793,50 | 24 578,50 | 1 129,00 | 41 278 979,35 | 0,00 | 4 127 897,94 | 1 031 974,49 | 36 119 106,94 | 1 600,36 |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 6 | 1987 | 0 | Панельный | 5 | 6 | 5 115,9 | 4 551,0 | 4 448,1 | 168 | 1 675 887,30 | 0,00 | 167 588,73 | 75 414,93 | 1 432 883,64 | 368,25 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 2 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 7 | 1987 | 0 | Панельный | 5 | 1 | 2 802,7 | 2 408,2 | 2 148,4 | 105 | 3 448 870,32 | 0,00 | 344 887,03 | 155 199,16 | 2 948 784,13 | 1 432,14 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 3 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 9 | 1987 | 0 | Панельный | 5 | 1 | 2 600,4 | 1 992,1 | 1 836,9 | 75 | 4 764 982,21 | 0,00 | 476 498,22 | 214 424,20 | 4 074 059,79 | 2 391,94 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 4 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 1 | 1988 | 0 | Панельный | 9 | 7 | 16 593,7 | 14 175,3 | 13 508,8 | 561 | 14 306 307,84 | 0,00 | 1 430 630,78 | 643 783,85 | 12 231 893,21 | 1 009,24 | 18 606,45 | 30.12.2017 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 27 112,7 | 23 126,6 | 21 942,2 | 909,0 | 24 196 047,67 | 0,00 | 2 419 604,76 | 1 088 822,14 | 20 687 620,77 | 1 046,24 |  |  |

| II. Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |  | ремонт крыши |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  | ремонт фасада |  |  |  | ремонт фундамента |  |  |
|  |  |  | электроснабжение | отопление | горячее водоснабжение |  | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | ед. |  |  | руб. |  | кв.м. |  |  | руб. | кв.м. | руб. |  | кв.м | руб. |  | куб.м |  |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  |  | 19 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 10 | 9 122 791,60 | 1 951 418,59 | 1 619 612,23 |  | 1 682 792,27 | 1 682 792,27 | 1 406 286,96 | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 717,1 | 779 889,28 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |
| 4 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 4 | 1 749 617,07 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 749 617,07 | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |
| 5 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 6 | 1 745 005,18 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 745 005,18 | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |
| 6 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 8 | 2 427 362,78 | 2 427 362,78 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |
| Итого: |  | 15044 776,63 | 4 378 781,37 | 1 619 612,23 |  | 1 682 792,27 | 1 682 792,27 | 4 900 909,21 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 717,1 | 779889,28 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 7 | 3 633 548,28 | 0,00 | 3 633 548,28 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |
| 2 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 4 | 7 841 152,26 | 912 415,62 | 4 489 163,39 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 | 789,2 |  | 2 439 573,25 | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |
| 3 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 6 | 7 748 145,89 | 901 593,17 | 4 435 916,02 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 | 785,0 |  | 2 410 636,70 | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |
| 4 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 8 | 8 056 132,92 | 0,00 | 4 486 384,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 131 686,10 | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 | 787,5 |  | 2 438 062,82 | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |
| 5 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 1 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |  | 14 000 000,00 |  |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |
| Итого: |  | 41 278 979,35 | 1 814 008,79 | 17 045 011,69 |  | 0,00 | 0,00 | 1 131 686,10 | 0,00 |  |  | 0 |  | 14 000 000,00 |  |  | 0 | 0,00 | 2 361,7 |  | 7 288 272,77 | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 6 | 1 675 887,30 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 675 887,30 | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 7 | 3 448 870,32 | 0,00 | 0,00 |  | 2 216 259,78 | 1 232 610,54 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 3 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 9 | 4 764 982,21 | 0,00 | 3 805 139,41 |  | 0,00 | 0,00 | 959 842,80 | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 4 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 1 | 14 306 307,84 | 0,00 | 14 306 307,84 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Итого: |  | 24 196 047,67 | 0,00 | 18 111 447,25 |  | 2 216 259,78 | 1 232 610,54 | 2 635 730,10 | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |