- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

- Администрация

городского поселения

Излучинск

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2015                                                                                              № 219

пгт. Излучинск

| «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2015–2017 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 
«О муниципальных программах городского поселения Излучинск», постановлением администрации поселения от 28.11.2014 № 430 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 23.04.2015):

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск 
на 2015–2017 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложению.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлять за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского поселения Излучинск на соответствующий год.

3. Определить общий объем финансирования муниципальной программы в сумме 14 728,558 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 6 571,662 тыс. руб.;

2016 год – 4 300,014 тыс. руб.;

2017 год – 3 856,882 тыс. руб.

Источником финансирования программы является бюджет городского поселения Излучинск. Кроме того, возможно участие в финансировании бюджетов других уровней.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения путем уточнения по сумме и мероприятиям.

4. Управлению по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения (Т.Н. Попова) включить муниципальную программу 
в Перечень муниципальных программ поселения на 2015–2017 годы, подлежащих финансированию, с предельным объемом ассигнований в бюджете поселения: в  2015 году – 6 571,662 тыс. руб., в 2016 году – 4 300,014 тыс. руб., в 2017 году – 3 856,882 тыс. руб.

5. Признать утратившими силу постановления администрации поселения от 23.09.2014 № 340 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы», от 15.12.2014 № 469 
«О внесении изменений в постановление администрации поселения 
от 23.09.2014 № 340 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы».

6. Главному специалисту отдела обращения граждан и организационной работы администрации поселения А.В. Стороженко внести информационные справки в оригиналы постановлений от 23.09.2014 № 340, от 15.12.2014 № 469.

7. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения (А.Г. Панькина) разместить (опубликовать) постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

8. Постановление вступает в силу после его официального размещения (опубликования) на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации поселения                                                  М.А. Обрящикова

Приложение к постановлению

администрации   поселения

от 09.06.2015 № 219

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории  
городского поселении Излучинск на 2015–2017 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно - коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2015–2017 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы и внесения в Перечень муниципальных программ поселения (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | Постановление администрации городского поселения Излучинск от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск»; Постановление администрации городского поселения Излучинск от 28.11.2014 № 430 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями на 23.04.2015) |
| Разработчик муниципальной программы Ответственный исполнитель муниципальной программы Соисполнители муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Нет |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель муниципальной программы: - повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Задача муниципальной программы: - обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно–коммунального хозяйства. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации муниципальной программы | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности гп. Излучинск (текущий ремонт) ‒ 8 шт.; количество отремонтированных много-квартирных домов, где проведены работы по капитальному ремонту общедомового имущества –8 шт. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015–2017 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования: 14 728,558 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 6 571,662 тыс. рублей; 2016 год – 4 300,014 тыс. рублей; 2017 год – 3 856,882 тыс. рублей; источником финансирования является бюджет городского поселения Излучинск; объемы финансирования муниципальной программы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения путем уточнения по сумме и мероприятиям |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (показатели эффективности) | Площадь жилищного фонда и объектов, находящихся в муниципальной собственности, где проведен текущий ремонт –1103,7 м²; площадь отремонтированных многоквар-тирных домов, где проведены работы по капитальному ремонту общедомового имущества – 40099,3 м2. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

муниципальная программа

В настоящее время большое внимание уделяется комплексному развитию жилищно-коммунального комплекса поселения, улучшению качества содержания жилых домов поселения и оказания коммунальных услуг.

Проводятся работы по ремонту муниципального жилищного фонда в целях улучшения условий проживания граждан, повышения энергоэффективности жилых помещений и домов в целом. Осуществляется переселение граждан из ветхих и аварийных домов в новые благоустроенные жилые помещения.

Администрация поселения вносит вклад в проведение капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов, в которых находится муниципальный жилищный фонд.

Предоставляются субсидии в целях возмещения недополученных доходов муниципальному унитарному предприятию «Сельское жилищно-

коммунальное хозяйство», предоставляющему населению жилищно-коммунальные услуги.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы,

целевые показатели, показатели эффективности

Цель Программы: повышение надежности и качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения поставленной цели в Программе рассматриваются направления для решения следующей задачи: обеспечение бесперебойной 
работы объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели, с указанием сроков ее реализации, характеризующие результаты реализации программных мероприятий:

количество отремонтированных объектов муниципальной собственности гп. Излучинск – в 2015 году – 1 д.; в 2016 году 1 д.; в 2017 году – 1 д.;

количество отремонтированных многоквартирных домов, где проведены работы по капитальному ремонту общедомового имущества – 8 д.: в 2015 году – 3 д.; в 2016 году – 4 д.;

площадь жилищного фонда и объектов муниципальной собственности, где проведен текущий ремонт ‒ 1103,7 м2 (в 2015 году – 652,3 м2; в 2016 году – 29,9 м2; в 2017 году – 136,5 м²).

площадь отремонтированных многоквартирных домов, где проведены работы по капитальному ремонту общедомового имущества – 40099,3 м2 (в 2015 году – 10094,2 м2; в 2016 году – 27112,7 м2).

3. Программные мероприятия

Для решения задачи «обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства» рассматриваются следующие мероприятия программы и объемы финансирования:

выполнение работ по ремонту жилищного фонда и объектов муниципальной собственности гп. Излучинск по адресам: пгт. Излучинск, ул. Набережная, дом 13 (административное здание); с. Большетархово, ул. Набережная, дом 23; с. Большетархово, ул. Новая, дом 12 – 300,0 тыс. рублей;

взносы на капитальный ремонт муниципальной собственности 
в многоквартирных домах – 5 788,150 тыс. рублей;

капитальный ремонт общего имущества (софинансирование программы капитального ремонта) – 686,851 тыс. рублей;

субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по содержанию и ремонту жилищного фонда – 658,588 тыс. рублей;

субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по вывозу ТБО – 1 747,157 тыс. рублей;

субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по вывозу ЖБО – 5 182,774 тыс. рублей;

субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по подвозу воды – 365,038 тыс. рублей.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Источниками финансирования Программы является бюджет поселения.

Общий предельный объем финансирования Программы – 14 728,558 
тыс. руб., в том числе:

на 2015 год – 6 571,662 тыс. руб.;

на 2016 год – 4 300,014 тыс. руб.;

на 2017 год – 3 856,882 тыс. руб.

Ежегодные объемы финансирования Программы будут уточняться 
при составлении и уточнении бюджета поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Для реализации Программы и выполнения работ по развитию жилищно-коммунального комплекса поселения привлекаются подрядные организации. Подрядными организациями могут выступать организации любой формы собственности. Для определения подрядной организации проводятся конкурсные торги, аукционы, запрос котировок цен.

Исполнитель Программы реализует мероприятия Программы на территории поселения, осуществляет контроль за ходом и качеством выполненных работ и оказанных услуг, контролирует целевое использование денежных средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации поселения.

- Приложение 1 к Программе

Ожидаемые конечные,

а также непосредственные результаты муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории

городского поселения Излучинск на 2015–2017 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы 2014 г. | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности гп. Излучинск (текущий ремонт) | д. | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2. | Количество отремонтированных многоквартирных домов, где проведены работы по капитальному ремонту общедомового имущества | д. | 1 | 3 | 4 | - | 8 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь жилищного фонда и объектов, находящихся в муниципальной собственности, где проведен текущий ремонт | м² | 285 | 652,3 | 29,9 | 136,5 | 1103,7 |
| 2. | Площадь отремонтированных многоквартирных домов, где проведены работы по капитальному ремонту общедомового имущества | м² | 2892,4 | 10094,2 | 27112,7 | - | 40099,3 |

- Приложение 2 к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории

городского поселения Излучинск на 2015–2017 годы»

| № п/п | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Срок выполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель Программы – повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Программы – обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по ремонту жилищного фонда и объектов муниципальной собственности гп. Излучинск по адресам: пгт. Излучинск, ул. Набережная, дом 13 (административное здание); с. Большетархово, ул. Набережная, дом 23; с. Большетархово, ул. Новая, дом 12. | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2015 – 2017 гг. | бюджет поселения |
| 2 | Взносы на капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах | 5 788,150 | 3 068,000 | 1 360,075 | 1 360,075 | 2015 – 2017 гг. | бюджет поселения |
| 3 | Капитальный ремонт общего имущества (софинансирование программы капитального ремонта) | 686,851 | 147,502 | 539,349 | 0,000 | 2015 – 2017 гг. | бюджет поселения |
| 4 | Субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по содержанию и ремонту жилищного фонда | 658,588 | 215,620 | 216,293 | 226,675 | 2015 – 2017 гг. | бюджет поселения |
| 5 | Субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по вывозу ТБО | 1 747,157 | 829,490 | 425,542 | 492,125 | 2015 – 2017 гг. | бюджет поселения |
| 6 | Субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по вывозу ЖБО | 5 182,774 | 2 121,495 | 1 524,242 | 1 537,037 | 2015 – 2017 гг. | бюджет поселения |
| 7 | Субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по подвозу воды | 365,038 | 89,555 | 134,513 | 140,970 | 2015 – 2017 гг. | бюджет поселения |
|  | Итого | 14 728,558 | 6 571,662 | 4 300,014 | 3 856,882 | 2015 – 2017 гг. | бюджет поселения |