- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

- Администрация

городского поселения

Излучинск

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2016                                                                                                  № 114

пгт. Излучинск

| «О внесении изменений в постановление администрации поселения от 09.06.2015 № 219 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2015–2017 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения   Излучинск от 18.12.2015 № 131 «О бюджете поселения на 2016 год» ( с изменениями от 29.01.2016), постановлением администрации поселения от 12.11.2015 № 441 «Об утверждении  перечня муниципальных программ поселения на 2016 год», в целях уточнения объемов финансирования, целевых показателей мероприятий:

1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Развитие          жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения            Излучинск на 2015–2017 годы» на 2018 год.

2. Внести в постановление администрации поселения от 09.06.2015                № 219 «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2015–2017 годы» следующие изменения:

2.1. В наименовании и по всему тексту постановления слова «на 2015‒2017 годы» заменить словами «на 2015‒2018 годы».

2.2. Абзац первый пункта 3 постановления изложить в новой редакции:

«Определить общий объем финансирования Муниципальной программы в сумме 25 239,54 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 8 899,66 тыс. рублей;

2016 год – 8 818,40 тыс. рублей;

2017 год – 3 757,74 тыс. рублей;

2018 год – 3 763,74 тыс. рублей».

2.3. В пункте 4 постановления слова «в 2016 году – 4 300,014 тыс. рублей, в 2017 году ‒ 3 856,882 тыс. рублей» заменить словами «в 2016 году – 8 818,40 тыс. рублей, в 2017 году – 3 757,74 тыс. рублей, в 2018 году – 3 763,74 тыс. рублей.».

2.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации поселения от 04.12.2015 № 492 «О внесении изменений в постановление администрации поселения от 09.06.2015 № 219 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского               поселения Излучинск  на 2015–2017 годы».

4.  Специалисту отдела документационной и общей работы администрации поселения Е.Б. Зазимко внести информационные справки в оригиналы             постановлений администрации поселения от 09.06.2015 № 219, от 04.12.2015  № 492.

5. Специалисту-эксперту отдела документационной  и общей работы  администрации поселения С.В. Лобик разместить (опубликовать) постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

администрации городского поселения                                         М.А. Обрящикова

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 21.03.2016  № 114

«Приложение к постановлению

администрации поселения

от 09.06.2015 № 219

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2015–2018 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы и внесения в Перечень муниципальных программ поселения (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | Постановление администрации городского поселения Излучинск от 12.11.2015 № 441 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2016 год» |
| Разработчик муниципальной программы Ответственный исполнитель муниципальной программы Соисполнители муниципальной программы | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения Нет |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель муниципальной программы: - повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Задача муниципальной программы: - обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации муниципальной программы | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности гп. Излучинск (текущий ремонт) ‒ 10 шт.; количество отремонтированных много-квартирных домов, где проведены работы по капитальному ремонту общедомового имущества – 8 шт. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015–2018 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования: 25 239,54 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 8 899,66 тыс. рублей; 2016 год – 8 818,40 тыс. рублей; 2017 год – 3 757,74 тыс. рублей; 2018 год – 3 763,74 тыс. рублей; источником финансирования является бюджет городского поселения Излучинск; объемы финансирования муниципальной программы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения путем уточнения по сумме и мероприятиям |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (показатели эффективности) | Площадь жилищного фонда и объектов, находящихся в муниципальной собственности, где проведен текущий ремонт –1189,4 м²; площадь отремонтированных многоквартирных домов, где проведены работы по капитальному ремонту общедомового имущества – 40099,3 м2. |

- Краткая характеристика проблемы,

на решение которой направлена муниципальная программа

В настоящее время большое внимание уделяется комплексному развитию жилищно-коммунального комплекса поселения, улучшению качества      содержания жилых домов поселения и оказания коммунальных услуг.

Проводятся работы по ремонту муниципального жилищного фонда в целях улучшения условий проживания граждан, повышения энергоэффективности жилых помещений и домов в целом. Осуществляется переселение граждан из ветхих и аварийных домов в новые благоустроенные жилые помещения.

Администрация поселения вносит вклад в проведение капитального    ремонта общедомового имущества многоквартирных домов, в которых находится муниципальный жилищный фонд.

Предоставляются субсидии в целях возмещения недополученных доходов муниципальному унитарному предприятию «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство», предоставляющему населению жилищно-коммунальные услуги.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы,

целевые показатели, показатели эффективности

Цель Программы: повышение надежности и качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения поставленной цели в Программе рассматриваются направления для решения следующей задачи: обеспечение бесперебойной 
работы объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели, с указанием сроков ее реализации, характеризующие результаты реализации программных мероприятий:

количество отремонтированных объектов муниципальной собственности гп. Излучинск – в 2015 году – 1 д.; в 2016 году 2 д.; в 2017 году – 1 д.; в 2018 году – 1 д.;

количество отремонтированных многоквартирных домов, где проведены работы по капитальному ремонту общедомового имущества – 8 д.: в 2015 году – 3 д.; в 2016 году – 4 д.;

площадь жилищного фонда и объектов муниципальной собственности, где проведен текущий ремонт ‒ 1189,4 м2 (в 2015 году – 652,3 м2; в 2016 году – 83,0 м2; в 2017 году – 136,5 м²; в 2018 году – 32,6 м2).

площадь отремонтированных многоквартирных домов, где проведены работы по капитальному ремонту общедомового имущества – 40099,3 м2 (в 2015 году – 10094,2 м2; в 2016 году – 27112,7 м2).

Целевые показатели достижения непосредственных и конечных результатов Программы приведены в приложении 1 к Программе.

3. Программные мероприятия

Для решения задачи «обеспечение бесперебойной работы объектов     жилищно-коммунального хозяйства» рассматриваются следующие мероприятия программы и объемы финансирования:

выполнение работ по ремонту жилищного фонда и объектов муниципальной собственности гп. Излучинск по адресам: пгт. Излучинск, ул. Набережная, дом 13 (административное здание); ул. Набережная, дом 3,     кв. 107,  с. Большетархово, ул. Набережная, дом 23; с. Большетархово, ул. Новая, дом 12 – 1800,0 тыс. рублей;

взносы на капитальный ремонт муниципальной собственности 
в многоквартирных домах – 7 148,24 тыс. рублей;

капитальный ремонт общего имущества (софинансирование программы капитального ремонта) – 2 121,32 тыс. рублей;

субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по содержанию и ремонту жилищного фонда – 598,49 тыс. рублей;

субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по вывозу ТБО – 2 903,74 тыс. рублей;

субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по вывозу ЖБО – 10 067,76 тыс. рублей;

субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по подвозу воды – 599,99 тыс. рублей.

Программные мероприятия к муниципальной программе «Развитие    жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения    Излучинск на 2015–2018 годы» приведены в приложении 2 к Программе.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Источниками финансирования Программы является бюджет поселения.

Общий предельный объем финансирования Программы – 25 239,54 тыс. руб., в том числе:

на 2015 год – 8 899,66 тыс. руб.;

на 2016 год – 8 818,40 тыс. руб.;

на 2017 год – 3 757,74 тыс. руб.;

на 2018 год – 3 763,74 тыс. руб.

Ежегодные объемы финансирования Программы будут уточняться при составлении и уточнении бюджета поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Для реализации Программы и выполнения работ по развитию жилищно-коммунального комплекса поселения привлекаются подрядные организации. Подрядными организациями могут выступать организации любой формы собственности. Для определения подрядной организации проводятся конкурсные торги, аукционы, запрос котировок цен.

Исполнитель Программы:

1. Реализует мероприятия Программы на территории поселения, осуществляет контроль за ходом и качеством выполненных работ и оказанных услуг, контролирует целевое использование денежных средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, ежеквартально и ежегодно представляет информацию о ходе реализации Программы и использованию финансовых средств.

2. Представляет в службу экономического развития и планирования управления по экономике и финансам администрации поселения сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы. Ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют информацию о ходе реализации программы                и использовании финансовых средств на бумажном и электронном носителях   за подписью руководителя программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет начальник отдела благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации поселения.

- Приложение 1 к Программе

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории

городского поселения Излучинск на 2015–2018 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы 2014 г. | Значения показателя по годам |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности гп. Излучинск (текущий ремонт) (шт.) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 2. | Количество отремонтированных многоквартирных домов, где проведены работы по капитальному ремонту общедомового имущества (дом) | 1 | 3 | 4 | - | - | 8 |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь жилищного фонда и объектов, находящихся в муниципальной собственности, где проведен текущий ремонт (м²) | 285 | 652,3 | 83,0 | 136,5 | 32,6 | 1189,4 |
| 2. | Площадь отремонтированных многоквартирных домов, где проведены работы по капитальному ремонту общедомового имущества (м²) | 2892,4 | 10094,2 | 27112,7 | - | - | 40099,3 |

- Приложение 2 к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия программы | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| Основное мероприятие: Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по ремонту жилищного фонда и объектов муниципальной собственности гп. Излучинск по адресам: пгт. Излучинск, ул. Набережная, дом 13 (административное здание); дом 3, кв. 107, с. Большетархово, ул. Набережная, дом 23;с. Большетархово, ул. Новая, дом 12. | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования | 2015 – 2018 гг. | 1 800,00 | 600,00 | 1000,00 | 100,00 | 100,00 | бюджет поселения |
| 1.1.2 | Взносы на капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования | 2015 – 2018 гг. | 7 148,24 | 3068,00 | 1 360,08 | 1 360,08 | 1 360,08 | бюджет поселения |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт общего имущества (софинансирование программы капитального ремонта) | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования | 2015 – 2018 гг. | 2 121,32 | 1 032,50 | 1 088,82 | 0,00 | 0,00 | бюджет поселения |
| 1.1.4 | Субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по содержанию и ремонту жилищного фонда | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования | 2015 – 2018 гг. | 598,49 | 215,62 | 121,81 | 127,53 | 133,53 | бюджет поселения |
| 1.1.5 | Субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по вывозу ТБО | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования | 2015 – 2018 гг. | 2 903,74 | 829,49 | 1 090,01 | 492,12 | 492,12 | бюджет поселения |
| 1.1.6 | Субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по вывозу ЖБО | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования | 2015 – 2018 гг. | 10 067,76 | 3064,49 | 3 929,19 | 1 537,04 | 1537,04 | бюджет поселения |
| 1.1.7 | Субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по подвозу воды | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования | 2015 – 2018 гг. | 599,99 | 89,56 | 228,49 | 140,97 | 140,97 | бюджет поселения |
| Итого по задаче 1: |  |  |  | 25 239,54 | 8 899,66 | 8 818,40 | 3 757,74 | 3 763,74 | Всего по задаче, в том числе: |
|  |  |  |  | 25 239,54 | 8 899,66 | 8 818,40 | 3 757,74 | 3 763,74 | бюджет поселения |
| Итого по цели 1: |  |  |  | 25 239,54 | 8 899,66 | 8 818,40 | 3 757,74 | 3 763,74 | Всего по цели, в том числе: |
|  |  |  |  | 25 239,54 | 8 899,66 | 8 818,40 | 3 757,74 | 3 763,74 | бюджет поселения |
| Итого по основному мероприятию: |  |  |  | 25 239,54 | 8 899,66 | 8 818,40 | 3 757,74 | 3 763,74 | Всего по цели, в том числе: |
|  |  |  |  | 25 239,54 | 8 899,66 | 8 818,40 | 3 757,74 | 3 763,74 | бюджет поселения |
| Итого по программе: |  |  |  | 25 239,54 | 8 899,66 | 8 818,40 | 3 757,74 | 3 763,74 | Всего по программе, в том числе: |
|  |  |  |  | 25 239,54 | 8 899,66 | 8 818,40 | 3 757,74 | 3 763,74 | бюджет поселения |

».