## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2017								                                           № 657

пгт. Излучинск

| О внесении изменений в постановление администрации поселения от 16.12.2013 № 343 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации поселения от 09.10.2017 № 565 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2018–2023 годы»:

1. Внести в постановление администрации поселения от 16.12.2013 
№ 343 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» следующие изменения:

1.1. Изменить срок реализации программы «Развитие транспортной 
системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» на 2018–2023 годы.

1.2. В наименовании и по всему тексту постановления слова «на 2014–2019 годы» заменить словами «на 2018–2023 годы».

1.3. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:

«Определить общий объем финансирования муниципальной программы в сумме 106 924,63 тыс. руб., из них:

2018 год – 17 509,23 тыс. руб.;

2019 год – 17 691,40 тыс. руб.;

2020 год – 17 931,00 тыс. руб.;

2021 год – 17 931,00 тыс. руб.;

2022 год – 17 931,00 тыс. руб.;

2023 год – 17 931,00 тыс. руб.».

1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Ведущему специалисту отдела документационной и общей работы администрации поселения Е.А. Урьяловой внести информационную справку 
в оригинал постановления администрации поселения от 16.12.2013 № 343 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
поселения Излучинск на 2014–2019 годы».

3. Заместителю начальника отдела документационной и общей работы администрации поселения А.Г. Ахметзяновой обнародовать (опубликовать) 
постановление  путем его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01.01.2018.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения						     А.Б. Кудрик

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 21.11.2017 № 657

Паспорт Муниципальной программы

| Наименование Муниципальной программы | - «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Муниципальной программы и внесения в Перечень программ поселения (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | Постановление администрации поселения от 09.10.2017 № 565 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2018–2023 годы» |
| Разработчик Муниципальной программы | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы Соисполнитель Муниципальной программы | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения Нет |
| Цели и задачи Муниципальной программы | Цель: повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения. Задачи: обеспечение надлежащего содержания дорожной сети дорог общего пользования на территории поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования. |
| Показатели непосредственных результатов реализации Муниципальной программы | ремонт внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск – 24981 м²; ремонт внутрипоселковых дорог с. Большетархово – 4516 м²; протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 27,73 км. |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2018–2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы | Общий объем финансирования –106 924,63 тыс. руб., из них: 2018 год – 17 509,23 тыс. руб.; 2019 год – 17 691,40 тыс. руб.; 2020 год – 17 931,00 тыс. руб.; 2021 год – 17 931,00 тыс. руб.; 2022 год – 17 931,00 тыс. руб.; 2023 год – 17 931,00 тыс. руб. Источником финансирования Программы являются средства бюджета Нижневартовского района и бюджета поселения. |
| Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям на 31 декабря отчетного года ‒ 100 %; объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них ‒ 1,15 км; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям на 31 декабря отчетного года ‒ 27,73 км; улучшение транспортно-эксплуатацион-ных характеристик внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск, находящихся на содержании ‒ 10,26 км; улучшение транспортно-эксплуатацион-ных характеристик внутрипоселковых дорог с. Большетархово, находящихся на содержании ‒ 6,01 км; улучшение транспортно-эксплуатацион-ных характеристик внутрипоселковых дорог д. Соснина, д. Пасол, находящихся на содержании ‒ 2,6 км; улучшение транспортно-эксплуатацион-ных характеристик подъездных дорог пгт. Излучинск, находящихся на содержании ‒ 4,62 км; улучшение транспортно-эксплуатацион-ных характеристик подъездных дорог с. Большетархово, находящихся на содержании ‒ 15,09 км; улучшение транспортно-эксплуатацион-ных характеристик подъездных дорог д. Соснина, д. Пасол, находящихся на содержании ‒ 7,1 км. |

1. Краткая характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа

Одной из важных задач администрации поселения в отношении дорожной деятельности является качественное содержание и ремонт автомобильных дорог и объектов обустройства улично-дорожной сети. В целях обеспечения безопасного дорожного движения работы по улучшению характеристик дорог общего пользования необходимо выполнять своевременно, в полном объеме
и в соответствии с действующими нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Перечень автомобильных дорог, расположенных в границах 
муниципального образования городское поселение Излучинск

пгт. Излучинск:

автомобильная дорога по улице 3 – 0,360 км;

объездная автомобильная дорога – 0,898 км;

автомобильная дорога на Стрежевой до Стеллы – 2,880 км;

автомобильная дорога по переулку Молодежный – 0,382 км;

автомобильная дорога по улице Набережная – 1,640 км;

автомобильная дорога по ул. Пионерная № 2 – 0,312 км;

автомобильная дорога по ул. Таежная № 2 – 0,301 км;

автомобильная дорога по ул. Таежная № 3 – 0,327 км;

автомобильная дорога по ул. Энергетиков – 1,289 км;

автомобильная дорога по ул. Школьная – 0,581км;

автомобильная дорога по ул. Автомобилистов – 0,545 км;

автомобильная дорога по ул. Кедровая – 0,400 км;

автомобильная дорога по ул. Балыкина – 0,622 км;

участок автомобильной дороги ул. Савкинская – 1,201 км;

внутриплощадочная автомобильная дорога – 0,387 км;

с. Большетархово:

подъездная дорога к полигону твердых бытовых отходов – 0,685 км;

автомобильная дорога по ул. Новая – 0,888 км;

автомобильная дорога по ул. Лесная – 0,805 км;

автомобильная дорога по ул. Школьная – 0,571 км;

автомобильная дорога по ул. Набережная – 0,902 км;

автомобильная дорога по пер. Подгорный – 0,314 км;

автомобильная дорога по пер. Школьный – 0,212 км;

автомобильная дорога «Подъезд к причалу» – 0,386 км;

автомобильная дорога по пер. Почтовый – 0,231 км;

автомобильная дорога «Подъезд к вертолетной площадке» – 0,487 км;

автомобильная дорога по пер. Кедровый – 0,189 км;

автомобильная дорога по пер. № 1 от ул. Школьная до ул. Набережная – 0,093 км;

автомобильная дорога по пер. № 2 от ул. Новая до ул. Лесная – 0,138 км;

д. Пасол и д. Соснина:

подъездная дорога к д. Пасол и д. Соснина – 7,1 км;

автомобильные дороги по ул. Кедровая д. Пасол и по ул. Береговая д. Соснина – 2,6 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, 
хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог общего пользования определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту
и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов.

2. Основные цели и задачи Программы, показатели непосредственных 
результатов, показатели конечных результатов

Цель Программы:

повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения.

Задачи Программы:

обеспечение надлежащего содержания дорожной сети дорог общего пользования на территории поселения;

улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования.

Целевые показатели реализации Программы приведены в приложении
1 к Программе.

3. Программные мероприятия

Программные мероприятиями к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» приведены в приложении 2 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования Программы являются средства из бюджета Нижневартовского района и бюджета поселения.

Общий объем финансирования Программы составляет 106 924,63 тыс. руб., из них:

2018 год – 17 509,23 тыс. руб.;

2019 год – 17 691,40 тыс. руб.;

2020 год – 17 931,00 тыс. руб.;

2021 год – 17 931,00 тыс. руб.;

2022 год – 17 931,00 тыс. руб.;

2023 год – 17 931,00 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета Нижневартовского района и бюджета поселения, путем уточнения по суммам и мероприятиям.

5. Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.

В процессе реализации программы отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения:

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных 
правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты на реализацию программных мероприятий, а также механизм реализации Муниципальной программы;

представляет в службу экономического развития и планирования управления по экономике и финансам администрации поселения сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Муниципальной программы;

ежеквартально, в срок до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставляет отчет о ходе реализации Программы и использования финансовых средств на бумажном и электронном носителях.

Контроль за реализацией Программы осуществляет начальник отдела благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации поселения.

Приложение 1 к Программе

Целевые показатели Муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения

на территории городского поселения Излучинск на 2018‒ 2023 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Излучинск (м²) | 19581 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 24981 |
| 2 | Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Большетархово (м²) | 1066 | 600 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 4516 |
| 3 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (км) | 0,6 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 1,15 |
| 3 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км) | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 |
| 4 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск, находящихся на содержании (км) | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 |
| 5 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковых дорог с. Большетархово, находящихся на содержании (км) | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| 6 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковых дорог д. Соснина, д. Пасол, находящихся на содержании (км) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 7 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик подъездных дорог пгт. Излучинск, находящихся на содержании (км) | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 8 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик подъездных дорог с. Большетархово, находящихся на содержании (км) | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 15,09 |
| 9 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик подъездных дорог д. Соснина, д. Пасол, находящихся на содержании (км) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |

Приложение 2 к Программе

Перечень программных мероприятий

Муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия Муниципальной программы |  | Исполнитель, соисполнитель |  | Срок вы-пол-нения |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |
| Основное мероприятие: Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования и безопасности дорожного движения на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1: повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: обеспечение надлежащего содержания дорожной сети дорог общего пользования на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Содержание внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |  | 2018–2023 |  | 55 843,86 | 9 307,31 | 9 307,31 |  |  | 9 307,31 |  | 9 307,31 |  |  | 9 307,31 |  | 9 307,31 |  |  | бюджет поселения |  |  |
| 1.1.2 |  | Содержание подъездных дорог пгт. Излучинск | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |  | 2018–2023 |  | 8 097,31 | 1 030,86 | 1 221,61 |  |  | 1 461,21 |  | 1 461,21 |  |  | 1 461,21 |  | 1 461,21 |  |  | бюджет поселения |  |  |
| 1.1.3 |  | Содержание внутрипоселковых дорог с. Большетархово | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |  | 2018–2023 |  | 12 996,60 | 2 166,10 | 2 166,10 |  |  | 2 166,10 |  | 2 166,10 |  |  | 2 166,10 |  | 2 166,10 |  |  | бюджет поселения |  |  |
| 1.1.4 |  | Содержание подъездных дорог с. Большетархово | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |  | 2018–2023 |  | 16 704,84 | 2 784,14 | 2 784,14 |  |  | 2 784,14 |  | 2 784,14 |  |  | 2 784,14 |  | 2 784,14 |  |  | бюджет поселения |  |  |
| 1.1.5 |  | Содержание внутрипоселковых дорог д. Соснина, д. Пасол | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |  | 2018–2023 |  | 1 696,16 | 273,46 | 284,54 |  |  | 284,54 |  | 284,54 |  |  | 284,54 |  | 284,54 |  |  | бюджет поселения |  |  |
| 1.1.6 |  | Содержание подъездных дорог д. Соснина, д. Пасол | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |  | 2018–2023 |  | 4 678,51 | 747,36 | 786,23 |  |  | 786,23 |  | 786,23 |  |  | 786,23 |  | 786,23 |  |  | бюджет поселения |  |  |
| Итого по Задаче 1: |  |  |  |  |  |  | 100 017,28 | 16 309,23 | 16 549,93 |  |  | 16 789,53 |  | 16 789,53 |  |  | 16 789,53 |  | 16 789,53 |  | - всего по задаче, - в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 017,28 | 16 309,23 | 16 549,93 |  |  | 16 789,53 |  | 16 789,53 |  |  | 16 789,53 |  | 16 789,53 |  | бюджет поселения |  |  |  |
| Задача 2: Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Ремонт внутрипоселковых дорог гп. Излучинск |  | Отдел благоустройства, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения |  | 2018–2023 | 6 907,35 | 1 200,00 |  | 1 141,47 | 1 141,47 |  | 1 141,47 |  |  | 1 141,47 |  | 1 141,47 |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
| Итого по Задаче 2: |  |  |  |  |  |  | 6 907,35 | 1 200,00 |  | 1 141,47 | 1 141,47 |  | 1 141,47 |  |  | 1 141,47 |  | 1 141,47 |  | - всего по задаче, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 907,35 | 1 200,00 |  | 1 141,47 | 1 141,47 |  | 1 141,47 |  |  | 1 141,47 |  | 1 141,47 |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
| Итого по Цели 1: |  |  |  |  |  |  | 106 924,63 | 17 509,23 |  | 17 691,40 | 17 931,00 |  | 17 931,00 |  |  | 17 931,00 |  | 17 931,00 |  | - всего по цели, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 106 924,63 | 17 509,23 |  | 17 691,40 | 17 931,00 |  | 17 931,00 |  |  | 17 931,00 |  | 17 931,00 |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
| Итого по Основному мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 106 924,63 | 17 509,23 |  | 17 691,40 |  | 17 931,00 |  | 17 931,00 |  |  | 17 931,00 |  | 17 931,00 |  |  |  | Всего по основному мероприятию, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 106 924,63 | 17 509,23 |  | 17 691,40 |  | 17 931,00 |  | 17 931,00 |  |  | 17 931,00 |  | 17 931,00 |  |  |  | бюджет поселения |  |
| Всего по Программе: |  |  |  |  |  |  | 106 924,63 | 17 509,23 |  | 17 691,40 |  | 17 931,00 |  | 17 931,00 |  |  | 17 931,00 |  | 17 931,00 |  |  |  | Всего по программе, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 106 924,63 | 17 509,23 |  | 17 691,40 |  | 17 931,00 |  | 17 931,00 |  |  | 17 931,00 |  | 17 931,00 |  |  |  | бюджет поселения |  |

».