## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2025				  		                                                 № 5          пгт. Излучинск

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяй-ства городского поселения Излучинск к работе в осенне-зимний период 2025‒2026 годов

В целях реализации плана мероприятий Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», утвержденной Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023                 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры «Строительство», руководствуясь решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 26.12.2024 № 84 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»,                                        для своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса                       и социальной сферы поселения к работе в осенне-зимний период 2025‒2026 годов:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025‒2026 годов согласно приложению 1;

1.2. Состав рабочей комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения в осенне-зимний период 2025‒2026 годов согласно приложению 2.

2. Муниципальному казенному предприятию «Излучинское жилищно-коммунальное хозяйство» (А.В. Котелин), муниципальному казенному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» (А.Е. Лялюев):

в соответствии с утвержденным планом мероприятий приступить                       к выполнению работ по ремонту объектов коммунального назначения в целях подготовки к предстоящей зимней эксплуатации;

в срок до 01.09.2025 завершить оформление паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду и предоста-вить их в отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения;

создать в необходимом объеме и номенклатуре резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в зимний период;

создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов                      на объектах жилищно-коммунального хозяйства для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в период с июля по ноябрь 2025 года, ежедекадно, предоставлять в отдел благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации поселения информацию о ходе исполнения мероприятий и ежемесячный отчет Федерального государственного статистического наблюдения по форме 1-ЖКХ (зима) срочная.

3. Отделу благоустройства, земельных и имущественных отношений:

в соответствии с утвержденным планом мероприятий приступить                       к выполнению работ по ремонту объектов коммунального назначения в целях подготовки к предстоящей зимней эксплуатации;

в срок до 01.11.2025 предоставить копии паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства в отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации Нижневартовского района;

осуществлять контроль проведения работ по промывке и гидропнев-матическим испытаниям тепловых сетей с оформлением соответствующих актов;

осуществлять контроль выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

4. Рекомендовать управляющим организациям различных форм собственности, товариществам собственников жилья:

организовать работу по ремонту жилищного фонда к предстоящей зимней эксплуатации;

в срок до 01.09.2025 завершить оформление паспортов готовности                    на каждый многоквартирный дом и предоставить их в отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения;

в период с июля по ноябрь 2025 года, ежедекадно, предоставлять в отдел благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации поселения информацию о ходе исполнения мероприятий и ежемесячный отчет Федерального государственного статистического наблюдения по форме 1-ЖКХ (зима) срочная в части подготовки жилищного фонда.

5. Рекомендовать АО «Нижневартовская ГРЭС» (М.Ю. Нелюбин),                      АО «ЮТЭК – Нижневартовский район (А.Ю. Бурылов):

оформить паспорта готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к зимнему периоду и предоставить                                     их в отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества                        и землепользования администрации поселения;

создать в необходимом объеме и номенклатуре резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в зимний период;

создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов                      на объектах жилищно-коммунального хозяйства для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Муниципальному казенному учреждению «Культурно-досуговый центр «Респект» (Ю.В. Соснина) в срок до 15.08.2025 обеспечить подготовку объекта социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, обратив особое внимание на проведение ремонта систем отопления, обеспечение готовности оборудования и внутренних инженерных сетей,                        а также выполнение энергосберегающих мероприятий.

7. Рекомендовать отделу по гражданской обороне и обеспечению общественной безопасности администрации поселения, муниципальному казенному предприятию «Излучинское жилищно-коммунальное хозяйство» (А.В. Котелин), муниципальному казенному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» (А.Е. Лялюеву): провести совместные тренировки                                по взаимодействию с целью отработки внештатных ситуаций.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения					                   Е.С. Папп

Приложение 1 к постановлению администрации поселения от 13.01.2025 № 5

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2025‒2026 годов

| № п\п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во объём | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена участка магистральной тепловой сети от тепловой камеры УТ9-4А до тепловой камеры УТ9-7 в пгт Излучинск, Нижневартовский район (1 участок) |  | м.п. | 148 | с 01.05.2025 по 31.08.2025 | А.В. Котелин |
| 1.2. | Замена участка магистральной тепловой сети от тепловой камеры УТ9-4А до тепловой камеры УТ9-7 в пгт Излучинск, Нижневартовский район (2 участок) |  | м.п | 148 | с 01.05.2025 по 31.08.2025 | А.В. Котелин |
| 1.3. | Замена внутриквартальных сетей водо-, теплоснабжения на участке от выхода с котельной (ул. Новая, 9) до почты (ул. Лесная,4) в с. Большетархово |  | м.п. | 216 | с 01.05.2025 по 31.08.2025 | А.Е. Лялюев |

Приложение 2 к постановлению администрации поселения от 13.01.2025 № 5

Состав

рабочей комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения к работе в осенне-зимний период 2025‒2026 годов

| Папп Елена Станиславовна | - | глава администрации городского поселения Излучинск, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Гладкая Светлана Геннадиевна | - | специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации городского поселения Излучинск, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Ветлугин Николай Борисович | - | председатель общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при муниципальном образовании городское поселение Излучинск |
| Лялюев Александр Евгеньевич | - | исполняющий обязанности директора МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Котелин Андрей Валерьевич | - | исполняющий обязанности директора МКП «Излучинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Лаврова Татьяна Андреевна | - | директор ООО «Чистый двор» |
| Чиркин Сергей Иванович | - | начальник ПТО МКП «Излучинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Мырза Виталий Николаевич | - | директор ООО «Управляющая компания «РАДУГА» |
| Шишханов Магомед Зурабович | - | директор ООО «Излучинская управляющая компания «Жилище» |