## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.03.2019						                                                   № 320

пгт. Излучинск

Об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты» по включению автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Излучинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,     Федеральным законом от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах          и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений              в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», уставом  городского поселения Излучинск,            во исполнение пункта 7 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № ДМ-П11-5236:

1. Утвердить план мероприятий «Дорожной карты» по включению автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных  некоммерческих объединений граждан, в перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Излучинск согласно приложению.

2. Исполняющему обязанности начальника отдела организации деятельности администрации поселения С.В. Лобик разместить постановление          на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения                                                               В.А. Берновик

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 27.03.2019  № 320

План мероприятий «Дорожная карта»

по включению автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям   садоводческих, огороднических и дачных  некоммерческих объединений граждан, в перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского поселения Излучинск

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мониторинга автомобильных дорог, составление перечня автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. | отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | май-июнь 2019 |
| 2 | Сбор информации о правоустанавливающих и технических документах на автомобильные дороги обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, согласно сформированному перечню, для постановки на государственный учет в органе кадастрового учета данных объектов как бесхозяйных. | отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | июль 2019 |
| 3 | Проведение обследования автомобильных дорог для определения их состояния и технических параметров. | отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | август-сентябрь 2019 |
| 4 | Рассмотрение предложений садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан по включению автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Излучинск. | отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | постоянно |
| 5 | Принятие решения о проведении мероприятий по включению автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Излучинск, с учетом потребности по установлению статуса таких автомобильных дорог. | отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | постоянно |