## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018								                         № 722

пгт. Излучинск

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» |  |
| --- | --- |

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, уставом поселения, постановлением администрации поселения 
от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского 
поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения 
и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии 
с национальными целями развития»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной 
системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» согласно приложению.

2. Определить отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения ответственным исполнителем муниципальной программы.

3. Определить общий объем финансирования муниципальной программы в сумме 56 740,5 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 17 948,3 тыс. руб.;

2020 год – 19 146,1 тыс. руб.;

2021 год – 19 646,1 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджетов разных уровней путем уточнения по сумме и мероприятиям.

4. Заместителю начальника отдела организации деятельности 
администрации поселения А.Г. Ахметзяновой обнародовать (опубликовать) 
постановление путем его размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления поселения.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01.01.2019.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения						 В.А. Берновик

- Приложение к постановлению

- администрации поселения

от 14.11.2018 № 722

- Паспорт

муниципальной программы поселения

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения и безопасности дорожного движения на территория поселения |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение надлежащего содержания дорог общего пользования на территории поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования; формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия | Основное мероприятие: обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, безопасных условий движения на дорогах |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в поселении национальных проектов (программ) Российской Федерации | Муниципальной программой не реализуются проекты и портфели проектов, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации |
| Целевые показатели муниципальной программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года ‒ 97 %; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года ‒ 1,36 км.; объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них ‒ с 2,5 км. до 3,2 км.; количество баннеров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения– с 0 шт. до 7 шт. |
| Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) | 2019–2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Объем финансирования – 56 740,5 тыс. руб., из них: 2019 год – 17 948,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Нижневартовского района – 4 792,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 13 156,3 тыс. руб.; 2020 год – 19 146,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Нижневартовского района – 4 792,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 14 354,1 тыс. руб.; 2021 год – 19 646,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Нижневартовского района – 4 792,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 14 854,1 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |

| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в поселении национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1. О стимулировании инвестиционной

и инновационной деятельности, развитие конкуренции

и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

Эффективное управление в сфере транспорта и дорожного хозяйства 
является базовым условием для повышения уровня и качества жизни 
населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики 
и социальной сферы, а также достижения других стратегических целей 
социально-экономического развития городского поселения Излучинск.

Система управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства постоянно и динамично развивается в соответствии с приоритетами, устанавливаемыми как на федеральном, региональном так и на муниципальном уровне.

1.2. Инвестиционные проекты.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

1.3. Развитие конкуренции.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 
обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 
инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности 
за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Контрактная система направлена 
на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Расширение возможностей использования такой процедуры размещения государственного заказа, как электронный аукцион дает неограниченному
кругу участников возможность представлять свои предложения в обезличенном виде, что полностью исключает человеческий фактор при выборе 
победителя.

2. Механизм реализации муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный 
исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет предусмотренную законодательством ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную) за достижение целевых показателей 
муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; 
за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы предполагает:

разработку и принятие нормативных правовых актов поселения, необходимых для ее выполнения;

разработку и принятие локальных правовых актов, рекомендаций 
ответственного исполнителя муниципальной программы, необходимых 
для ее выполнения;

ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением объемов финансирования по программным мероприятиям, в том числе в связи с изменениями внешних факторов, с использованием инициативного бюджетирования, привлечения к решению вопросов социально-экономического развития гражданского 
общества, применения механизмов проектного управления;

предоставление ответственным исполнителем отчета в установленном 
порядке о реализации муниципальной программы;

информирование общественности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы через размещение на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

Расходование средств бюджетов разных уровней при реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством, требованиями действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет глава администрации поселения.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%) | 90,0 | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 94,0 | 95,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| 2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | 4,52 | 4,52 | 3,62 | 2,71 | 2,71 | 2,26 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |

| 3 | Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (км) | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Количество баннеров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения (шт.) | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 |

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

| Номер мероприятия | Мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |
| Основное мероприятие: обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, безопасных условий движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск (показатель 1, 2) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 29 456,2 | 9 502,0 | 9 977,1 |  | 9 977,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 29 456,2 | 9 502,0 | 9 977,1 |  | 9 977,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.2. | Содержание подъездных дорог пгт. Излучинск (показатель 1, 2) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 3 258,9 | 1 086,9 | 1 086,0 |  | 1 086,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 3 258,9 | 1 086,9 | 1 086,0 |  | 1 086,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.3. | Содержание внутри-поселковых дорог с. Большетархово (показатель 1, 2) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 6 726,2 | 2 169,8 |  | 2 278,2 |  | 2 278,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 6 726,2 | 2 169,8 |  | 2 278,2 |  | 2 278,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Содержание подъездных дорог с. Большетархово (показатель 1, 2) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 8 756,9 | 2 918,9 |  | 2 919,0 |  | 2 919,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 8 756,9 | 2 918,9 |  | 2 919,0 |  | 2 919,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5. | Содержание внутрипоселковых дорог д. Соснина, д. Пасол (показатель 1, 2) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 882,1 | 284,5 |  | 298,8 |  | 298,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 882,1 | 284,5 |  | 298,8 |  | 298,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6. | Содержание подъездных дорог д. Соснина, д. Пасол (показатель 1, 2) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 2 360,2 | 786,2 |  | 787,0 |  | 787,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 2 360,2 | 786,2 |  | 787,0 |  | 787,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7. | Ремонт внутрипоселковых дорог гп. Излучинск (показатель 3) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 5 300,00 | 1 200,0 |  | 1 800,0 |  | 2 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5 300,00 | 1 200,0 |  | 1 800,0 |  | 2 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8. | Установка баннеров с тематикой о необходимости соблюдения правил дорожного движения (показатель 4) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию 1 | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 56 740,5 | 17 948,3 |  | 19 146,1 |  | 19 646,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 14 376,0 | 4 792,0 |  | 4 792,0 |  | 4 792,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 42 364,5 | 13 156,3 |  | 14 354,1 |  | 14 854,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе по проектам, портфелям проектов поселения (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по Муниципальной программе: |  | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 56 740,5 | 17 948,3 |  | 19 146,1 |  | 19 646,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 14 376,0 | 4 792,0 |  | 4 792,0 |  | 4 792,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 42 364,5 | 13 156,3 |  | 14 354,1 |  | 14 854,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проекты, портфели проектов поселения (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов поселения) |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Прочие расходы |  |  | всего | 56 740,5 | 17 948,3 |  | 19 146,1 |  | 19 646,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 14 376,0 | 4 792,0 |  | 4 792,0 |  | 4 792,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 42 364,5 | 13 156,3 |  | 14 354,1 |  | 14 854,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных

и федеральных проектов Российской Федерации*

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по портфелю проектов 1 |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проектов |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Муниципальной программой не реализуются проекты и портфели проектов, проекты, направленные, в том числе на реализацию в поселении национальных проектов (программ) Российской Федерации.

Таблица 4

- Характеристика мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

| № п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта))* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения и безопасности дорожного движения на территория поселения |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение надлежащего содержания дорог общего пользования на территории поселения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, безопасных условий движения на дорогах |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск | Выполнение работ по обеспечению надлежащего содержания дорог общего пользования на территории поселения | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 01.04.2013 № 341 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 25.12.2014 № 484 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения»; постановление администрации поселения от 21.01.2015 № 12 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения Излучинск и правила их расчета»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 09.09.2015 № 325 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 57 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск; постановление администрации поселения от 04.12.2017 № 702 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 28.06.2018 № 350 «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Излучинск» | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%). Рассчитывается как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км. Рассчитывается как протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 1.1.2. | Содержание подъездных дорог пгт. Излучинск | Выполнение работ по обеспечению надлежащего содержания дорог общего пользования на территории поселения | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 01.04.2013 № 341 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 25.12.2014 № 484 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения»; постановление администрации поселения от 21.01.2015 № 12 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения Излучинск и правила их расчета»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 09.09.2015 № 325 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 57 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск; постановление администрации поселения от 04.12.2017 № 702 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 28.06.2018 № 350 «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Излучинск» | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%). Рассчитывается как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км. Рассчитывается как протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 1.1.3. | Содержание внутрипоселковых дорог с. Большетархово | Выполнение работ по обеспечению надлежащего содержания дорог общего пользования на территории поселения | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 01.04.2013 № 341 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 25.12.2014 № 484 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения»; постановление администрации поселения от 21.01.2015 № 12 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения Излучинск и правила их расчета»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 09.09.2015 № 325 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 57 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск; постановление администрации поселения от 04.12.2017 № 702 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 28.06.2018 № 350 «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Излучинск» | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%). Рассчитывается как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км. Рассчитывается как протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |

| 1.1.4. | Содержание подъездных дорог с. Большетархово | Выполнение работ по обеспечению надлежащего содержания дорог общего пользования на территории поселения | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 01.04.2013 № 341 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 25.12.2014 № 484 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения»; постановление администрации поселения от 21.01.2015 № 12 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения Излучинск и правила их расчета»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 09.09.2015 № 325 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 57 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск; постановление администрации поселения от 04.12.2017 № 702 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 28.06.2018 № 350 «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Излучинск» | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%). Рассчитывается как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км. Рассчитывается как протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5. | Содержание внутрипоселковых дорог д. Соснина, д. Пасол | Выполнение работ по обеспечению надлежащего содержания дорог общего пользования на территории поселения | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 01.04.2013 № 341 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 25.12.2014 № 484 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения»; постановление администрации поселения от 21.01.2015 № 12 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения Излучинск и правила их расчета»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 09.09.2015 № 325 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 57 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск; постановление администрации поселения от 04.12.2017 № 702 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 28.06.2018 № 350 «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Излучинск» | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%). Рассчитывается как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км. Рассчитывается как протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 1.1.6. | Содержание подъездных дорог д. Соснина, д. Пасол | Выполнение работ по обеспечению надлежащего содержания дорог общего пользования на территории поселения | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 01.04.2013 № 341 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 25.12.2014 № 484 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения»; постановление администрации поселения от 21.01.2015 № 12 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения Излучинск и правила их расчета»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 09.09.2015 № 325 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 57 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 04.12.2017 № 702 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 28.06.2018 № 350 «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Излучинск» | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%). Рассчитывается как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км. Рассчитывается как протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Задача 2: Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ремонт внутрипоселковых дорог гп. Излучинск | Выполнение работ по улучшению транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 01.04.2013 № 341 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 25.12.2014 № 484 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения»; постановление администрации поселения от 21.01.2015 № 12 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения Излучинск и правила их расчета»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 09.09.2015 № 325 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 57 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 04.12.2017 № 702 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 28.06.2018 № 350 «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Излучинск» | - 3. Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (км). - Рассчитывается как запланированный объем ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них к фактически исполненному. |
| - Задача 3: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Установка баннеров с тематикой о необходимости соблюдения правил дорожного движения | Выполнение мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 01.04.2013 № 341 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 09.09.2015 № 325 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности» | 4. Количество баннеров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения (шт.) Рассчитывается как запланированное количество к установке баннеров к фактически установленному. |

* Заполняется при наличии.

- ** Характеристика, методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения.

- Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства*

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

* Муниципальной программой не предусмотрено капитальное строительство.