## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.04.2019                                             			                                   № 461

пгт. Излучинск

## Об утверждении плана мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск на весенне-летний период 2019 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003                    №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                          в Российской Федерации», постановлением администрации поселения                             от 14.11.2018 № 720 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2019−2025 годы», в целях улучшения условий жизнедеятельности населения, экологического состояния поселения:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению                             и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск на весенне-летний период 2019 года согласно приложению.

2. Рекомендовать организациям, учреждениям и предприятиям независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, организовать проведение мероприятий в рамках плана мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск на весенне-летний период 2019 года.

3. Исполняющему обязанности начальника отдела организации деятельности администрации поселения С.В. Лобик разместить постановление                        на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Исполняющий обязанности главы администрации поселения | С.Г. Вениаминов |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации поселения от 25.04.2019 № 461

# План

мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск                         на весенне-летний период 2019 года

| № п/п | Мероприятие | Ед. изм. | Объем | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение субботников по санитарной очистке территории поселения | шт. | 3 | 25.04.2019 08.05.2019 24.05.2019 | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 2 | Инвентаризация несанкционированных свалок |  |  | до 13.05.2018 | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 3 | 31.08.2019 | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 4 | Размещение в местах массового отдыха населения урн для сбора бытовых отходов | шт. | 20 | до 30.04.2019 | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 5 | Проведение «Дней древонасаждений» с количеством высаженных саженцев | шт. | 150 | май | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования С.В. Лобик, исполняющий обязан-ности начальника отдела организации деятельности администрации поселения |
| 6 | Устройство цветников и газонов | м² | 425 | июнь | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 7 | Покос газонов в пгт. Излучинск | га | 24 | июнь‒август | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 8 | Дезинсекция открытых территорий | м² | 1333333 | май‒июнь | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 9 | Содержание и ремонт детских игровых комплексов и спортивных площадок в пгт. Излучинск, с. Большетархово | шт. | 40 | апрель сентябрь | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 10 | Содержание и техническое обслуживание фонтана в парке аттракционов | шт. | 1 | май‒сентябрь | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |