Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2023								                           № 570

пгт. Излучинск

О внесении изменений в постановление администрации поселения от 25.11.2021 № 602 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской                 Федерации, уставом поселения, с решением Совета депутатов городского        поселения Излучинск от 15.12.2022 № 280 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 08.09.2023):

1. Внести изменения в постановление администрации поселения                         от 25.11.2021 № 602 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно                             приложению.

2. Постановление администрации поселения от 09.12.2022 № 563                  «О внесении изменений в постановление администрации поселения                             от 25.11.2021 № 602 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск» признать утратившим силу.

3. Отделу организации деятельности администрации поселения            (Д.Я. Бурич):

обнародовать (опубликовать) постановление путем его размещения                   на официальном сайте органов местного самоуправления поселения;

внести информационную справку в оригинал постановления администрации поселения от 25.11.2021 № 602, от 09.12.2022 № 563.

3. Постановление вступает в силу после его официального обнародования (опубликования).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения                                                                Е.С. Папп

Приложение к постановлению администрации поселения от 23.11.2023 № 570

«Приложение к постановлению администрации поселения от 25.11.2021 № 602

Паспорт муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск»

| Наименование муниципальной программы | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск» |  |  |  | Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  | 2023 – 2027 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип муниципальной программы | муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Партнер»; организации и учреждения независимо от ведомственной принадлежности, осуществляющие свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 2. Комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей. 3. Создание комфортной городской среды на территории городского поселения Излучинск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства. 2. Формирование комфортных, безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения. 3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий, дворовых территорий поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1: «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». Подпрограмма 2: «Комплексное развитие и благоустройство поселения» Подпрограмма 3: «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя |  | Документ-основание |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Базовое значение | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
|  | 1. | Количество организаций предоставляющие населению услуги в сфере ЖКУ получившие субсидии из бюджета поселения, (шт.) |  | статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядок, предоставления субсидии (согласно приложению) |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения / МКУ «Партнер» |
|  | 2. | Доля замененных трубопроводов (тепло-, водоснабжения) от общего объема, (%) |  | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устав городского поселения Излучинск |  | 17 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 42 | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения / МКУ «Парт-нер» |
|  | 3. | Доля уплаченных взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, (%) |  | п. 1 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения / МКУ «Парт- нер» |
|  | 4. | Площадь общественных территорий, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям на конец отчетного года (м²) |  | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 04.06.2018 № 313 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Излучинск» |  | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 |  | 52000 | 52000 | 52000 | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения / МКУ «Партнер» |
|  | 5. | Доля освещенных частей улиц, проездов на конец отчетного года (%) |  | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 04.06.2018 № 313 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Излучинск» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения / МКУ «Партнер» |
|  | 6. | Площадь внутриквартальных дорог и проездов, отвечающих требованиям санитарных норм, находящихся на содержании (м²) |  | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 04.06.2018 № 313 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Излучинск» |  | 77265 | 77265 | 77265 | 77265 |  | 77265 | 77265 | 77265 | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения / МКУ «Партнер» |
|  | 7. | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. |  | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» |  | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 54 | 54 | 54 | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения / МКУ «Партнер» |
|  | 8. | Количество благоустроенных мест общего пользования, ед. |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 5 |  |
|  | 9. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % |  |  |  | 20 | 25 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 |  |
|  | 10. | Количество разработанных проектов |  |  |  | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |
|  | всего |  | 566 752,2 |  | 240 759,9 | 82 247,6 |  | 87 835,7 |  | 77 954,5 |  | 77 954,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 1 745,1 |  | 1 745,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  | 3 050,1 |  | 2 814,2 | 115,9 |  | 120,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет Нижневартовского района |  | 61 952,0 |  | 61 952,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 500 005,0 |  | 174 248,6 | 82 131,7 |  | 87 715,7 |  | 77 954,5 |  | 77 954,5 |  |  |
|  | иные источники финансирования |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (региональных проектов), проектов | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |
|  | Наименование портфеля проектов (отсутствует) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет Нижневартовского района |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | иные источники финансирования |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Наименование проекта автономного округа (отсутствует) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет Нижневартовского района |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | иные источники финансирования |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Наименование муниципального проекта (отсутствует) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет Нижневартовского района |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | иные источники финансирования |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Объем налоговых расходов поселения |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |
|  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

| Номер структурного элемента | Структурный элемент муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1: «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Улучшение условий жизни населения на территории поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (показатель 1,2,3) | отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 305 654,1 | 112 828,9 | 47 133,1 | 44 203,9 | 50 744,1 | 50 744,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 305 654,1 | 112 828,9 | 47 133,1 | 44 203,9 | 50 744,1 | 50 744,1 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов на услуги организаций, предоставляющих населению городского поселения Излучинск услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вывоза жидких бытовых отходов | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 19 939,2 | 0,0 | 4 839,6 | 5 033,2 | 5 033,2 | 5 033,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 19 939,2 | 0,0 | 4 839,6 | 5 033,2 | 5 033,2 | 5 033,2 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения Излучинск к работе в осенне-зимний период | отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 39 757,2 | 0,0 | 9 997,4 | 5 559,8 | 12 100,0 | 12 100,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 39 757,2 | 0,0 | 9 997,4 | 5 559,8 | 12 100,0 | 12 100,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности | отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 74 270,8 | 74 270,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 74 270,8 | 74 270,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства На финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия) для надежного снабжения населения поселения коммунальными ресурсами (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) и затрат, связанных с предоставлением услуги по теплоснабжению, не учтенных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в тарифе по услуге теплоснабжения | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 147 596,7 | 25 009,7 | 29 754,1 | 30 944,3 | 30 944,3 | 30 944,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 147 596,7 | 25 009,7 | 29 754,1 | 30 944,3 | 30 944,3 | 30 944,3 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к работе в ОЗП | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 11 284,3 | 11 284,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 11 284,3 | 11 284,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Взносы на капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 12 805,9 | 2 264,1 | 2 542,0 | 2 666,6 | 2 666,6 | 2 666,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 12 805,9 | 2 264,1 | 2 542,0 | 2 666,6 | 2 666,6 | 2 666,6 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2: «Комплексное развитие и благоустройство поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Создание наилучших условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата». (показатель 4,5,6) | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 149 191,6 | 38 540,1 | 29 020,3 | 27 210,4 | 27 210,4 | 27 210,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 320,6 | 84,7 | 115,9 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 3 295,3 | 3 295,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 145 575,7 | 35 160,1 | 28 904,4 | 27 090,4 | 27 210,4 | 27 210,4 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 36 721,5 | 13 266,4 | 7 381,7 | 5 357,8 | 5 357,8 | 5 357,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 320,6 | 84,7 | 115,9 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 36 400,9 | 13 181,7 | 7 265,8 | 5 237,8 | 5 357,8 | 5 357,8 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Содержание и ремонт объектов уличного освещения поселения, потребление электроэнергии | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 41 703,8 | 8 432,2 | 8 157,4 | 8 371,4 | 8 371,4 | 8 371,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 41 703,8 | 8 432,2 | 8 157,4 | 8 371,4 | 8 371,4 | 8 371,4 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Содержание, ремонт внутриквартальных дорог, обустройство проездов | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 70 766,3 | 16 841,5 | 13 481,2 | 13 481,2 | 13 481,2 | 13 481,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 3 295,3 | 3 295,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 67 471,0 | 13 546,2 | 13 481,2 | 13 481,2 | 13 481,2 | 13 481,2 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3: «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Повышение удобства, качества и безопасности дворовых и общественных территорий поселения». (показатель 7, 8, 9, 10) | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 104 923,0 | 82 407,4 | 6 094,2 | 16 421,4 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 57 538,0 | 57 538,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 47 385,0 | 24 869,4 | 6 094,2 | 16 421,4 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 10, пгт. Излучинск | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 6 094,2 | 0,0 | 6 094,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 6 094,2 | 0,0 | 6 094,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Благоустройство дворовой территории по ул. Таежная, д. 5, пгт. Излучинск | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 16 421,4 | 0,0 | 0,0 | 16 421,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 16 421,4 | 0,0 | 0,0 | 16 421,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Благоустройство набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 75 248,4 | 75 248,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 52 269,9 | 52 269,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 22 978,5 | 22 978,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Устройство спортивной площадки по пер. Строителей, д. 2 в пгт. Излучинск | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 5 268,1 | 5 268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 5 268,1 | 5 268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5. | Выполнение работ (оказание услуг) по проектированию объектов благоустройства | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 1 890,9 | 1 890,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 1 890,9 | 1 890,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (показатель 8, 9) | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 6 983,5 | 6 983,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 745,1 | 1 745,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 729,5 | 2 729,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 1 118,7 | 1 118,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 1 390,2 | 1 390,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Пионерная в пгт. Излучинск | отдел ЖКХ, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения /МКУ «Партнер» | всего | 6 983,5 | 6 983,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 745,1 | 1 745,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 729,5 | 2 729,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 1 118,7 | 1 118,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 1 390,2 | 1 390,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 566 752,2 | 240 759,9 | 82 247,6 | 87 835,7 | 77 954,5 | 77 954,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 745,1 | 1 745,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 050,1 | 2 814,2 | 115,9 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 61 952,0 | 61 952,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 500 005,0 | 174 248,6 | 82 131,7 | 87 715,7 | 77 954,5 | 77 954,5 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  | всего | 566 752,2 | 240 759,9 | 82 247,6 | 87 835,7 | 77 954,5 | 77 954,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 745,1 | 1 745,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 050,1 | 2 814,2 | 115,9 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 61 952,0 | 61 952,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 500 005,0 | 174 248,6 | 82 131,7 | 87 715,7 | 77 954,5 | 77 954,5 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  | всего | 566 752,2 | 240 759,9 | 82 247,6 | 87 835,7 | 77 954,5 | 77 954,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 745,1 | 1 745,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 050,1 | 2 814,2 | 115,9 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 61 952,0 | 61 952,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 500 005,0 | 174 248,6 | 82 131,7 | 87 715,7 | 77 954,5 | 77 954,5 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель МКУ «Партнер» |  |  | всего | 566 752,2 | 240 759,9 | 82 247,6 | 87 835,7 | 77 954,5 | 77 954,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 745,1 | 1 745,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 050,1 | 2 814,2 | 115,9 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 61 952,0 | 61 952,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 500 005,0 | 174 248,6 | 82 131,7 | 87 715,7 | 77 954,5 | 77 954,5 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № структурного элемента | Наименование структурного элемента | Направления расходов структурного элемента | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 .Цель «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |
| 1. Задача «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Улучшение условий жизни населения на территории поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства». | Возмещение недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов на услуги организаций, предоставляющих населению городского поселения Излучинск услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вывоза жидких бытовых отходов; финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения Излучинск к работе в осенне-зимний период; финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия) для надежного снабжения населения поселения коммунальными ресурсами (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) и затрат, связанных с предоставлением услуги по теплоснабжению, не учтенных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в тарифе по услуге теплоснабжения; финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности; выполнение работ по капитальному ремонту и замене сетей тепло, водоснабжения, водоотведения; оплата взносов на капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах. | Порядок предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета поселения на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (приложение 1) Порядок предоставления субсидий муниципальным казенным предприятиям городского поселения Излучинск из бюджета поселения на финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности (приложение 2) |
| 2. Цель «Комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и со-здание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей» |  |  |  |
| 2. Задача «Формирование комфортных, безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения» |  |  |  |
| Подпрограмма 2: «Комплексное развитие и благоустройство поселения» |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Создание наилучших условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата» | Работы по организации цветников и устройству газонов, техническому обслуживанию объектов благоустройства, по ремонту ограждений, строительству новогоднего городка, отлову и транспортировке безнадзорных животных, дезинсекции открытых территорий, ликвидация несанкционированных свалок, прочие работы, услуги в сфере благоустройства; оплата электроэнергии уличного освещения, выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования уличного освещения гп. Излучинск, прочие работы, услуги в сфере энергопотребления; ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, содержание внутриквартальных дорог и территорий, устройство проездов на территории поселения, прочие работы, услуги в сфере дорожной инфраструктуры. | - |
| 3.Цель «Создание комфортной городской среды на территории городского поселения Излучинск» |  |  |  |
| 3. Задача «Повышение уровня благоустройства общественных территорий, дворовых территорий поселения» |  |  |  |
| Подпрограмма 3: «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Повышение удобства, качества и безопасности дворовых и общественных территорий поселения» | Выполнение работ (оказание услуг) по комплексному благоустроенных мест общего пользования; устройство травмобезопасного покрытия, демонтаж существующего и монтаж нового игрового оборудования, изготовление и установка металлического ограждения, устройство скамеек, урн для мусора; выполнение работ (оказание услуг) по проектированию объектов благоустройства (дворовых территорий, общественных территорий). | - |
| 3.2 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Пионерная в пгт. Излучинск 1. Демонтажные работы: демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит; разборка железобетонных конструкций; разборка покрытий и оснований. 2. Подготовительные работы: устройство корыта под тротуар; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. 3. Устройство пешеходных тротуаров: устройство прослойки в земляном полотне; устройство оснований; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов; установка бортовых камней; розлив вяжущих материалов; устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей; подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли; посев газонов. 4. Установка малых архитектурных форм: установка скамеек; установка урн. |  |

|  | Приложение 1 к Муниципальной программе |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального

хозяйства из бюджета поселения на текущий финансовый год,

очередной финансовый год и плановый период

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета поселения на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок) определяет условия и порядок, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий предоставления субсидий организациям    жилищно-коммунального хозяйства из бюджета поселения на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (далее – Субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются в рамках муниципальной программы                   поселения «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск».

1.3. Субсидии предоставляются на следующие цели:

1.3.1. На возмещение недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов на услуги организаций, предоставляющих населению городского поселения Излучинск услуги теплоснабжения, водоснабжения                  и водоотведения, вывоза жидких бытовых отходов.

Недополученные доходы определяются как разница между стоимостью фактически отпущенных услуг по установленным регулирующими органами                             на соответствующий год тарифам и стоимостью того же объема услуг, рассчитанной по тарифу, не обеспечивающему возмещений издержек за услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, вывоза жидких бытовых отходов, предоставляемых гражданам на территории городского поселения Излучинск на соответствующий год.

1.3.2. На финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи                                      с выполнением работ, оказанием услуг по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения                        Излучинск к работе в осенне-зимний период.

Под затратами на выполнение мероприятий по подготовке объектов                 жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения Излучинск к работе в осенне-зимний период понимаются затраты на:

капитальный, текущий ремонт инженерных сетей объектов коммунального назначения;

приобретение основных средств коммунального назначения, необходимых при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения Излучинск к работе в осенне-зимний период.

Затраты на капитальный, текущий ремонт инженерных сетей, объектов коммунального назначения, определяются на основании локально-ресурсного сметного расчета на выполнение работ, оказание услуг.

Затраты на приобретение основных средств коммунального назначения определяются в соответствии с реестром затрат (фактическими расходами).

1.3.3. На финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия) для надежного снабжения населения поселения коммунальными ресурсами (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) и затрат, связанных с предоставлением услуги по теплоснабжению,                                   не учтенных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в тарифе по услуге теплоснабжения.

Затраты на приобретение энергоносителей определяются на основании расчета потребности энергоносителя на текущий финансовый год для надежного снабжения населения поселения коммунальными ресурсами.

1.4. Администрация городского поселения Излучинск (далее – Администрация) является главным распорядителем средств бюджета поселения                          с последующим доведением лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации                                        до получателя средств бюджета поселения муниципального казенного                     учреждения «Партнер» (далее – МКУ «Партнер»).

1.5. Получателями Субсидии являются муниципальные казенные предприятия, учредителем которых являются органы местного самоуправления             городского поселения Излучинск, осуществляющее свою деятельность, в целях создания благоприятных условий функционирования жилищно-коммунального комплекса поселения.

1.6. Предоставление Субсидий из бюджета поселения в соответствии                 с Порядком осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете поселения на данные цели.

1.7. При формировании проекта решения Совета депутатов поселения                     о бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый период, проекта решения Совета депутатов поселения о внесении изменений в решение                             о бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый период сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации                                   от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

- Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Требования которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется                  заключение Договора (соглашения) (далее - Договор) о предоставлении субсидии:

2.1.1. У получателей Субсидии должна отсутствовать просроченная                  задолженность по возврату в бюджет поселения субсидий, предоставленных                  в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами поселения, и иная просроченная задолженность перед бюджетом поселения.

2.1.2. Получатели Субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Получатели Субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации   (далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами,                  в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25                    процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской                     Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ.

2.1.4. Получатели Субсидии не должны получать средства из бюджета поселения в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, на цели, указанные в пункте 1.3. настоящего Порядка.

2.2. Получатель Субсидии предоставляет в Администрацию следующий пакет документов:

заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению    к Порядку с указанием сведений о расчетном счете;

расчет суммы субсидии, заверенный руководителем либо сотрудником, ответственным за выполнение расчета;

иные документы, подтверждающие недополученные доходы в связи                с применением регулируемых тарифов или фактически произведенные затраты в зависимости от цели предоставления Субсидии:

контракты (договоры), заключенные с подрядчиками (поставщиками);

счета-фактуры (счета, УПД);

товарные накладные;

акты приема-передачи (при наличии);

локально-ресурсные расчеты;

справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

акт о приемке выполненных работ (КС - 2).

  - Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:

несоответствие представленных получателем Субсидии документов                 требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

установление факта недостоверности представленной получателем                     Субсидии информации.

2.4. МКУ «Партнер» по согласованию с отделом жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования     администрации поселения (далее – Отдел), управлением по экономике                             и финансам администрации поселения (далее – Управление) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации документов проводит проверку на соответствие получателя Субсидии требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего порядка, представленных документов на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего порядка, а также обоснованности                   расчета суммы Субсидии.

При соответствии получателя Субсидии, представленных документов требованиям, установленным настоящим Порядком, а также при наличии                    необходимого размера лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов готовит проект Договора о предоставлении Субсидии                       и направляет его на подпись директору МКУ «Партнер» (в его отсутствие лицу, исполняющему его обязанности).

Подписанный Договор регистрируется Управлением в течение 3 (трех) рабочих дней и направляется для подписания получателю Субсидии.

Получатель Субсидии в течение 10 рабочих дней с даты получения              Договора о предоставлении Субсидии подписывает и представляет его в МКУ «Партнер».

2.5. Субсидия предоставляется в размере, утвержденном решением                  Совета депутатов поселения о бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый период.

2.6. Результаты предоставления субсидии:

на цели, указанные в подпункте 1.3.1 настоящего Порядка результатом является возмещение Получателю Субсидии совокупной суммы недополученных доходов, возникающих при регулировании тарифов в текущем финансовом году;

на цели, указанные в подпункте 1.3.2 настоящего Порядка результатом является готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения Излучинск к работе в осенне-зимний период                               в текущем финансовом году, очередном финансовом году;

на цели, указанные в подпункте 1.3.3 настоящего Порядка результатом является надежное и бесперебойное снабжение населения поселения коммунальными ресурсами.

2.7. Основанием для предоставления Субсидий является Договор,                 заключенный между МКУ «Партнер» и получателем Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств.

2.8. Договор о предоставлении Субсидии должен предусматривать:

цели, размер и сроки (периодичность) перечисления Субсидии;

порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения                        которых является субсидия;

счета, на которые перечисляется субсидия, с учетом положений,                      установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;

согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий на осуществление                        в отношении их проверки Администрацией, МКУ «Партнер» и органом муниципального финансового контроля соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления                         субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса                     Российской Федерации;

запрет приобретения получателем субсидии, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных                 с получателями субсидий за счет полученных из бюджета поселения средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке                    (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом;

порядок и сроки возврата субсидии в бюджет поселения в случае                       нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Администрацией                   и (или) органом муниципального финансового контроля;

условия о согласовании новых условий Договора или о расторжении                Договора при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.6. настоящего Порядка, приводящего                           к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Договоре.

2.9. Основанием для перечисления Субсидии является Договор о предоставлении Субсидии, счет, предоставленный получателем Субсидии.

Перечисление Субсидии осуществляется службой учета и отчетности управления по экономике и финансам администрации поселения (далее - Служба) по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления                  денежных средств на расчетный или корреспондентский счет получателя                    субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и (или) кредитной организации или на лицевой счет получателя средств                   из бюджета, открытый в Департаменте финансов администрации                       Нижневартовского района в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации постановления администрации поселения.

2.10. Получатель Субсидии обязан использовать полученную Субсидию на цели и в сроки, предусмотренные Договором о предоставлении Субсидии,                 и представлять в Службу согласованную с МКУ «Партнер» отчетность                          и любую необходимую информацию об использовании Субсидии.

2.11. В случае нецелевого использования Субсидии и в случае нарушений условий, установленных при ее предоставлении, получатель Субсидии     обязан в течение одного месяца со дня получения требования о возврате                      Субсидии возвратить в бюджет поселения, полученные денежные средства. При отказе от добровольного возврата Субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в бюджет городского поселения Излучинск в судебном порядке.

2.12. В случае неиспользования в отчетном финансовом году предоставленной субсидии, получатель Субсидии перечисляет остатки Субсидии в бюджет поселения до 01 февраля текущего финансового года                  (за исключением Субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные Субсидии).

2.13. В случае получения от получателя Субсидии документов, обосновывающих потребность осуществления расходов, источником финансового                     обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом                   году остатки субсидий, МКУ «Партнер» (по согласованию с Управлением),                      не позднее 10-ти (десяти) рабочих дней со дня получения указанных документов принимает решение о возможности расходования получателем Субсидии средств Субсидии в текущем финансовом году.

- 3. Требования к отчетности

3.1. Получатель Субсидии, в зависимости от цели предоставления Субсидии представляет в Службу отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, отчет о достижении результатов предоставления субсидии.

3.2. Порядок, сроки и формы предоставления получателем Субсидии                     отчетности устанавливаются Договором о предоставлении Субсидии.

- 4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Администрация, МКУ «Партнер» осуществляют проверки соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий,                      в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также              органы муниципального финансового контроля осуществляют проверки                     соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.2. В случае нецелевого использования либо не использования               Субсидии получатель Субсидии обязан в течение одного месяца со дня получения требования о возврате Субсидии возвратить в бюджет поселения полученные денежные средства. При отказе от добровольного возврата Субсидии                        в установленный срок она подлежит взысканию в бюджет поселения в судебном                    порядке.

4.3. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии на финансовое обеспечение затрат и отсутствия решения МКУ «Партнер» о наличии потребности в указанных средствах, получатель    Субсидии обязан в течение одного месяца со дня получения требования                            о возврате Субсидии возвратить в бюджет поселения полученные денежные средства. При отказе от добровольного возврата Субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в бюджет поселения в судебном порядке.

4.4. В случае нарушения получателем Субсидии условий предоставления Субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Администрацией и (или) органами муниципального финансового контроля, Субсидия подлежит обязательному возврату в бюджет поселения в течение одного месяца                    со дня получения требования о возврате Субсидии.

4.5. В случае выявления нарушений получателем Субсидии условий предоставления Субсидии к последнему применяются штрафные санкции                          в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством                   Российской Федерации.

4.6. Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления                        и использования Субсидии, разрешаются в установленном действующим             законодательством Российской Федерации порядке.

|  | Приложение к Порядку Директору МКУ «Партнер» __________________________________ (Ф.И.О.) __________________________________ (Ф.И.О., наименование юридического лица, __________________________________ индивидуального предпринимателя) ИНН __________________________________ Адрес: ____________________________ (почтовый и юридический) __________________________________ |
| --- | --- |

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу предоставить субсидию в целях ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________.

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

К заявке прилагаются следующие документы:

1.

2.

и т.д.

________________                                                                         ________________

(дата)                                                                                                (подпись заявителя)

|  | Приложение 2 к Муниципальной программе |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

предоставления субсидий муниципальным казенным предприятиям городского поселения Излучинск из бюджета поселения на финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий муниципальным казенным предприятиям городского поселения Излучинск из бюджета поселения на финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием предприятия для                  выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в целях создания благоприятных условий функционирования жилищно-коммунального комплекса городского поселения Излучинск в связи с выполнением работ и оказанием услуг                     в рамках осуществления уставной деятельности поселения.

1.2. Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы                   поселения «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск».

1.3. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности.

1.4. Администрация городского поселения Излучинск (далее – Администрация) является главным распорядителем средств бюджета поселения                 с последующим доведением лимитов бюджетных обязательств                                    на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации до получателя средств бюджета поселения муниципального казенного учреждения «Партнер» (далее – МКУ «Партнер»).

1.5. Получателем Субсидии является муниципальное казенное предприятие, учредителем которого являются органы местного самоуправления городского поселения Излучинск, осуществляющее свою деятельность, в целях создания благоприятных условий функционирования жилищно-коммунального комплекса поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Получатель субсидии).

1.6. Предоставление Субсидий из бюджета поселения в соответствии                 с Порядком осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете поселения на данные цели.

1.7. При формировании проекта решения Совета депутатов поселения                     о бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый период, проекта решения Совета депутатов поселения о внесении изменений в решение                             о бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый период сведения              о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                              в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации                    от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления                    информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Расходы, источником финансового обеспечения затрат которых является Субсидия в соответствии с реестром планируемых расходов Получателя субсидии направляются на:

расчеты с персоналом по заработной плате (включая начисления                         на выплаты по оплате труда);

оплату налогов;

расчеты с кредиторами.

2.2. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления:

у Получателя Субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет поселения субсидий, в том числе в соответствии                   с иными муниципальными правовыми актами поселения, и иная просроченная задолженность перед бюджетом поселения;

Получатель Субсидии – юридическое лицо не должен находиться                      в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

Получатель Субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний                     в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах              в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через               участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;

Получатель Субсидии не должен получать средства из бюджета поселения в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели,                  указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. В целях предоставления Субсидии Получатель субсидии предоставляет в МКУ «Партнер» следующие документы:

заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно Приложению          1 к настоящему Порядку, подписанное руководителем Получателя субсидии (далее – Заявление);

реестр планируемых расходов за счет средств субсидии, утвержденный руководителем Получателя субсидии.

В предоставленных документах не допускается наличия исправлений                  и повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся                                 в представленных документах, несет Получатель субсидии в соответствии                       с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. МКУ «Партнер» по согласованию с отделом жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования    администрации поселения (далее – Отдел), управлением по экономике                             и финансам администрации поселения (далее – Управление) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации документов проводит проверку на соответствие получателя Субсидии требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего порядка, представленных документов на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего порядка, а также обоснованности                  расчета суммы Субсидии.

При соответствии получателя Субсидии, представленных документов требованиям, установленным настоящим Порядком, а также при наличии                    необходимого размера лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов готовит проект Договора о предоставлении Субсидии                       и направляет его на подпись директору МКУ «Партнер» (в его отсутствие лицу, исполняющему его обязанности).

Подписанный Договор регистрируется Управлением в течение 3 (трех) рабочих дней и направляется для подписания получателю Субсидии.

Получатель Субсидии в течение 10 рабочих дней с даты получения              Договора о предоставлении Субсидии подписывает и представляет его в МКУ «Партнер».

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

установление факта недостоверности представленной получателем               субсидии информации;

отсутствие бюджетных ассигнований.

2.6. Размер субсидии не может превышать утвержденных лимитов    бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели                                и рассчитывается на основании предоставленных претендентами документов           по следующей формуле:

,

где:

- размер субсидии, представляемой в рамках настоящего порядка            муниципальному казенному предприятию;

- утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели;

- общий объем потребности муниципальных казенных предприятий;

- размер потребности муниципального казенного предприятия                         на основании реестра планируемых расходов Получателя субсидии по направлениям расходов, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.

Субсидия предоставляется за счет средств бюджета городского поселения Излучинск.

2.7. Основанием для предоставления Субсидий является Договор                   (соглашение) (далее – Договор), заключенный между МКУ «Партнер» и Получателем Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств.

2.8. Договор о предоставлении Субсидии должен предусматривать:

цели, размер и сроки (периодичность) перечисления субсидии;

порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

счета, на которые перечисляется субсидия, с учетом положений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;

согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий на осуществление                              в отношении их проверки Администрацией, МКУ «Партнер» и органом муниципального финансового контроля соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля                     облюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской                     Федерации;

запрет приобретения получателем субсидии, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных                 с получателями субсидий за счет полученных из бюджета поселения средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке                    (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом;

порядок и сроки возврата субсидии в бюджет поселения в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Администрацией                    и (или) органом муниципального финансового контроля;

условия о согласовании новых условий Договора или о расторжении                Договора при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Договоре;

результаты предоставления Субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми, а также соответствовать целевым показателям, предусмотренным муниципальной программой, указанной в пункте 1.2 настоящего                       Порядка.

2.9. Основанием для перечисления Субсидии является Договор                          о предоставлении Субсидии, счет, предоставленный получателем Субсидии.

Перечисление Субсидии осуществляется службой учета и отчетности управления по экономике и финансам администрации поселения (далее – Служба) по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и (или) кредитной организации или на лицевой счет получателя средств из бюджета, открытый в Департаменте финансов администрации Нижневартовского района на основании счета (счета-фактуры) в течение 10  (десяти) рабочих дней со дня регистрации постановления администрации поселения.

2.10. Перечисление денежных средств Получателю субсидии производится на банковские счета, указанные Получателем субсидии                            в Договоре.

2.11. Получатель субсидии после получения Субсидии обязан в срок, установленный Договором, представить в Службу заверенные копии подтверждающих документов о целевом расходовании денежных средств                     в соответствие с реестром планируемых расходов по направлениям расходов, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.12. Получатель субсидии обязан использовать полученную Субсидию на цели и в сроки, предусмотренные Договором о предоставлении Субсидии,                    и представлять в Службу отчетность и иную необходимую информацию                      об использовании Субсидии.

2.13. В случае неиспользования в отчетном финансовом году предоставленной субсидии, Получатель Субсидии перечисляет остатки Субсидии в бюджет поселения до 01 февраля текущего финансового года                  (за исключением Субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств Получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные Субсидии).

2.14. В случае получения от Получателя Субсидии документов, обосновывающих потребность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом                году остатки субсидий, МКУ «Партнер» (по согласованию с Управлением),                   не позднее 10-ти (десяти) рабочих дней со дня получения указанных документов принимает решение о возможности расходования Получателем Субсидии средств Субсидии в текущем финансовом году.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии предоставляет в Службу ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия и о достижении целевых показателей, указанных в абзаце 8 пункта 2.8 настоящего Порядка по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

- 4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)                              за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидии                                       и ответственность за их нарушение

4.1. Администрация, МКУ «Партнер» осуществляют проверки соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также              органы муниципального финансового контроля осуществляют проверки                    соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.2. В случае нецелевого использования либо не использования               Субсидии Получатель Субсидии обязан в течение одного месяца со дня получения требования о возврате Субсидии возвратить в бюджет поселения полученные денежные средства. При отказе от добровольного возврата Субсидии                 в установленный срок она подлежит взысканию в бюджет поселения в судебном порядке.

4.3. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии на финансовое обеспечение затрат и отсутствия решения МКУ «Партнер» о наличии потребности в указанных средствах, Получатель Субсидии обязан в течение одного месяца со дня получения требования                            о возврате Субсидии возвратить в бюджет поселения полученные денежные средства. При отказе от добровольного возврата Субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в бюджет поселения в судебном порядке.

4.4. В случае нарушения Получателем Субсидии условий предоставления Субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Администрацией и (или) органами муниципального финансового контроля, Субсидия подлежит обязательному возврату в бюджет поселения в течение одного месяца                     со дня получения требования о возврате Субсидии.

4.5. В случае выявления нарушений Получателем Субсидии условий предоставления Субсидии к последнему применяются штрафные санкции                    в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством                    Российской Федерации.

4.6. Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления                        и использования Субсидии, разрешаются в установленном действующим             законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение 1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидий муниципальным казенным предприятиям

городского поселения Излучинск из бюджета поселения на финансовое обеспечение затрат связанных с функционированием предприятия                       для выполнения работ, оказания услуг в рамках

осуществления уставной деятельности

Полное наименование предприятия - _____________________________________

Сокращенное наименование предприятия - _________________________________

Юридический адрес предприятия - _______________________________________

Почтовый адрес предприятия - _____________________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия - ________________________________________

Телефон, факс предприятия - ______________________________________________

ИНН/КПП предприятия - __________________/___________________

ОГРН предприятия - ____________________________________________________

Расчетный счет предприятия - ____________________________________________

Наименование, адрес банка - ______________________________________________

Банковский идентификационный код (БИК) - ________________________________

Банковский корреспондентский счет (к/с) - _________________________________

Обоснование необходимости предоставления субсидии из бюджета городского           поселения Излучинск муниципальным казенным предприятиям с целью финансового обеспечения затрат связанных с функционированием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: (документы, предусмотренные пунктом 2.2 раздела 2 Порядка)

Руководитель предприятия ____________/________________________________/

Приложение 2 к Порядку

ОТЧЕТ

об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия                                                                            и о достижении целевых показателей

| № п/п | Количество организаций предоставляющие населению услуги в сфере ЖКУ получившие субсидии из бюджета поселения, (шт.) (целевой показатель Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск») | Направление расходования субсидии | Объем расходов согласно реестру планируемых расходов по направлениям расходов, рублей | Реквизиты документов, подтверждающие расходы | Сумма платежного документа, рублей | Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на ______ (на дату составления отчета) | Причины возникновения неиспользованного остатка субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4-6 | 8 |

Руководитель предприятия _____

Приложение 3 к

Муниципальной программе

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

Наименование видов работ:

ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы);

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн.

Приложение 4 к

Муниципальной программе

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

Дополнительный перечь работ по благоустройству дворовых территорий

Наименование видов работ:

оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов;

устройство велосипедных парковок;

оборудование площадок для выгула собак;

озеленение дворовых территорий;

устройство пешеходных дорожек и ограждений;

установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов).

Приложение 5 к

Муниципальной программе

Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня                   работ по благоустройству дворовых территорий

(в случае если собственниками помещений в МКД, заинтересованными лицами принято решение о таком участии)

Собственники помещений в многоквартирных жилых домах, заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного                        перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая                 деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат                                по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ                      по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется                заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания                   собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория                 которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим                   протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении                 мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих                      мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

субботники;

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

участие в строительных работах: снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной                        организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству                   (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещается администрацией района на официальном веб-сайте в сети «Интернет», а также непосредственно в многоквартирных домах − на информационных стендах.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом,                       о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом,                         рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-,                     видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым                      участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются                       в администрацию района не позднее 10 календарных дней со дня окончания       работ, выполняемых заинтересованными лицами.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц                            в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент                от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий                  осуществляется при наличии решения собственников помещений многоквартирного дома, дворовая территория которого благоустраивается                                     с софинансированием собственников помещений многоквартирного дома,                 работ по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального                   перечня работ в размере не менее 5% стоимости выполнения таких работ,                      в рамках дополнительного перечня работ - не менее 20% стоимости выполнения таких работ, а также  о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Приложение 6 к

Муниципальной программе

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

I. Общие положения

Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, регламентирует порядок финансового участия, аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых                 на выполнение минимального, дополнительного перечней работ                                   по благоустройству дворовых территорий муниципального образования городское поселение Излучинск.

II. Порядок финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организацией, уполномоченной на открытие и ведение специальных счетов для перечисления денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ                           по благоустройству дворовых территорий (далее − специальный счет), является администрация городского поселения Излучинск» (далее – Учреждение).

2.2. На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников,                     жителей многоквартирного (ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей                           благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий.      Решение о выбранных работах также включается в протокол общего собрания собственников.

2.3. Финансовое участие осуществляется заинтересованными лицами                 в соответствии с решением общего собрания собственников помещений                       в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит                              благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего                       собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме                       не менее установленного муниципальной программой.

2.4. Для целей финансового участия заинтересованных лиц                                  в благоустройстве территории Учреждение открывает счет в российской                   кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которых                 составляет не менее 20 миллиардов рублей.

2.5. Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать                      в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства                                           на специальный счет, с указанием в назначении платежа адреса многоквартирного жилого дома.

2.6. Финансовое участие граждан может быть также организовано                  посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением советующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества                     собственников жилья многоквартирного дома либо путем предоставления                 рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.

2.10. Впоследствии уплаченные средства собственников жилья также вносятся на счет, открытый Учреждением, с указанием в назначении платежа адреса многоквартирного жилого дома.

III. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах администрация поселения размещает (обновляет) на официальном                   веб-сайте ежемесячно, с указанием адреса многоквартирного жилого дома.

3.2. Администрация городского поселения Излучинск ежемесячно                     обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц            денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной                 комиссии.

3.3. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения)                 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

3.4. Администрация городского поселения Излучинск осуществляет               перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной                   организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской                        Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня                  после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с лицами, которые                       уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Приложение 7 к

Муниципальной программе

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения              дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенных                      в муниципальную программу, содержащих текстовое и визуальное                        описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства,                   предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории

(далее – Порядок)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки,                           обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта                        благоустройства дворовой территории, включенного в муниципальную                   программу формирования современной городской среды на территории                           поселения.

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории понимается графический и текстовый материал, включающий в себя изображение      дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ                  и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых                    к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых                   к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений                    в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

II. Разработка дизайн-проекта

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимального             и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья                               в многоквартирном доме, в отношении которого разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

III. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта администрация поселения, (далее – уполномоченный орган) уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех                    собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория      которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта                   программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 10 рабочих дней со дня его изготовления.

3.2. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

3.3. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном сайте поселения, для голосования собственников                       и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.

3.4. Утверждение дизайн-проекта осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта представителем собственников.

3.5. Дизайн-проект утверждается в двух экземплярах, в том числе один                  экземпляр хранится у представителя собственников.

Приложение 8 к Муниципальной программе

Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых                                и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения                           физической, пространственной и информационной доступности зданий,                   сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий                            по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования                               на собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) дома(ов) также                      обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий, с учетом                          необходимости обеспечения физической пространственности и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для                   инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения мероприятий по благоустройству дворовой и (или) общественной территории собственникам жилья необходимо рассмотреть                    и согласовать следующие виды работы:

соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров                       на транспортный проезд;

соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест                       на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

установку подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных                     проемов для беспрепятственного перемещения внутри.

Приложение 9 к Муниципальной программе

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении дворовой территории

в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс                      и городская среда в городском поселении Излучинск»

1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений                     заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда                                     в городском поселении Излучинск» (далее – Порядок) определяет последовательность представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу                 «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском                          поселении Излучинск» (далее – Муниципальная программа).

2. Под дворовой территорией понимается территория земельного участка, определенная и поставленная на учет в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности,                           на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения                          и благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации     и благоустройства данного дома и расположенными на указанном земельном участке объектами. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Муниципальной программы заинтересованные лица вправе                     выбрать виды работ из утвержденного минимального перечня работ, а в случае их выполнения – из дополнительного перечня работ.

3. В Муниципальную программу подлежат включению дворовые                       территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Муниципальной программой.

4. Для включения дворовой территории в Муниципальную программу   заинтересованными лицами представляются в отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации                   поселения следующие документы:

4.1. Заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению                             к настоящему Порядку.

4.2. Оригиналы решений собственников зданий и сооружений,                       протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии                  с требованиями действующего законодательства, расположенных в границах дворовой территории, содержащих, в том числе следующую информацию:

решение об обращении с предложением по включению дворовой                   территории в Муниципальную программу;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству                          (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

форма участия: финансовое и (или) трудовое;

решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование           видов работ;

решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества                     собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых                         архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных                        на дворовой территории в результате реализации Муниципальной программы;

обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых       архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных                         на дворовой территории в результате реализации Муниципальной программы;

решение об определении лиц, которые от имени собственников             помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление                      предложений, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном,                   и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение                      договоров в рамках реализации Муниципальной программы в целях                         обеспечения софинансирования (далее – Представитель заинтересованных лиц).

4.3. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству   (при наличии).

4.4. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).

4.5. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее                 состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии).

5. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых                         к ней документах несут заинтересованные лица, представившие их.

6. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день                  их поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового                     регистрационного номера, даты и времени представления заявки, адреса         многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается                      к благоустройству, фамилии, имени, отчества Представителя заинтересованных лиц. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный                  номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается Представителю заинтересованных лиц.

7. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального                  имущества и землепользования администрации поселения, при наличии               заявок, еженедельно передает поступившие заявки в общественную комиссию городского поселения Излучинск по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Комиссия),                 состав которой утвержден постановлением администрации поселения                            от 28.09.2017 № 549 «Об общественной комиссии городского поселения                    Излучинск по обеспечению реализации приоритетного проекта                                       «Формирование комфортной городской среды».

8. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу                      и оформлению.

9. Решения Комиссии оформляются протоколом и вместе                                     с одобренными заявками в течение 2 рабочих дней размещаются                                 на официальном сайте органов местного самоуправления городского                              поселения Излучинск.

10. В случае представления документов, оформленных с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Порядка,                               Комиссия в течение 5 рабочих дней возвращает заявку Представителю                       заинтересованных лиц с указанием причин, явившихся основанием для                        возврата.

После устранения причины, явившейся основанием для возврата            заявки, Представитель заинтересованных лиц вправе повторно направить предложение о включении дворовых территорий в Муниципальную                         программу. В этом случае датой приема документов будет являться дата                     их повторной подачи.

- Приложение к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск»

В администрацию городского

поселения Излучинск

от ________________________________

(указывается полностью фамилия,

имя, отчество представителя)

__________________________________,

проживающий (ая) по адресу:

___________________________________

___________________________________

номер контактного телефона:

Заявка

о включении дворовой территории в муниципальную программу

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда                                                   в городском поселении Излучинск»

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома __________________________________________________________________

(указать адрес многоквартирного дома)

муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск» для благоустройства дворовой территории.

Приложение:

1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений               в многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.

2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии).

3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).

4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее              состояние

соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий     (при наличии).

Представитель заинтересованных лиц __________ ____________________

(подпись)     (Фамилия и инициалы)

Дата

Приложение 10 к Муниципальной программе

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении общественной территории

в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс                           и городская среда в городском поселении Излучинск»

1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений                      заинтересованных лиц о включении общественной территории                                          в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс                               и городская среда в городском поселении Излучинск» определяет последовательность представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную                         программу «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда                                             в городском поселении Излучинск» (далее – Муниципальная программа).

2. В целях настоящего Порядка под общественной территорией                        понимается территория муниципального образования, которая постоянно                 доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная,                         пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального                 образования, используемая населением муниципального образования                     бесплатно в различных целях по своему усмотрению (для общения, отдыха,                  занятия спортом и т.п.).

3. Предложение о включении в Муниципальную программу                          общественной территории вправе подавать граждане и организации (далее –                  Заявители) в соответствии с настоящим Порядком.

4. Предложение о включении в Муниципальную программу                            общественной территории подается в виде заявки в двух экземплярах                     по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Заявитель в заявке вправе указать:

предложение о благоустройстве общественной территории                              с указанием местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению          на общественной территории;

предложения по размещению на общественной территории видов                   оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;

предложения по организации различных по функциональному                назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству;

предложения по стилевому решению, в том числе по типам                           озеленения общественной территории, освещения и осветительного                         оборудования;

проблемы, на решение которых направлены мероприятия                            по благоустройству общественной территории.

6. К заявке Заявитель вправе приложить эскизный проект                          благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня                       объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной          территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).

7. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в отдел                    жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества                                  и землепользования администрации поселения.

8. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления                             в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества                            (для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также                            местоположения общественной территории, предлагаемой к благоустройству.       На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата                    и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается Заявителю.

9. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального                   имущества и землепользования администрации поселения, при наличии                        заявок, еженедельно передает поступившие заявки в общественную                              комиссию городского поселения Излучинск по обеспечению реализации                 приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»                    (далее – Комиссия), состав которой утвержден постановлением администрации поселения от 28.09.2017 № 549 «Об общественной комиссии городского поселения Излучинск по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

10. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку поступивших                   заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых                     к ней документов установленным настоящим Порядком требованиям,                        в том числе к составу и оформлению.

11. В случае представления документов, оформленных с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Порядка, Комиссия                в течение 5 рабочих дней возвращает заявку представителю                                                     с указанием причин, явившихся основанием для возврата.

После устранения причины, явившейся основанием для возврата                    заявки, Заявитель вправе повторно направить предложение о включении                     общественной территории в Муниципальную программу. В этом случае                      датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.

12. Решения Комиссии оформляются протоколом и вместе                                     с одобренными проектами в течение 2 рабочих дней размещаются                           на официальном сайте органов местного самоуправления городского                           поселения Излучинск.

- Приложение к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск»

В администрацию городского

поселения Излучинск

от ________________________________

(указывается полностью фамилия,

имя, отчество представителя)

__________________________________,

проживающий (ая) по адресу:

___________________________________

___________________________________

номер контактного телефона:

Заявка

о включении общественной территории

муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс                               и городская среда в городском поселении Излучинск»

1. Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения |  |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м |  |
| Цель и задачи проекта |  |
| Инициатор проекта |  |
| Целевая аудитория проекта |  |
| Количество человек, заинтересованных в реализации проекта |  |

- 2. Описание проекта (не более 3 страниц)

3. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей                   поселения:

характеристика существующей ситуации и описание решаемой                    проблемы;

необходимость выполнения проекта;

круг людей, которых касается решаемая проблема;

актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная                     значимость.

4. Цели и задачи проекта.

5. Мероприятия по реализации проекта:

конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации                   в ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;

способы привлечения населения для реализации проекта (формы                     и методы работы с местным населением);

предполагаемое воздействие на окружающую среду.

6. Ожидаемые результаты проекта:

практические результаты, которые планируется достичь в ходе                     выполнения проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной                  проблемы;

количественные показатели.

7. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта                       в последующие годы.

Представитель  ____________ ________________________

(подпись)         (Фамилия и инициалы)

Дата

Приложение 11 к Муниципальной программе

Порядок формирования и внесения изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда                           в городском поселении Излучинск»

1. Порядок формирования и внесения изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда                                     в городском поселении Излучинск» (далее – Порядок) определяет условия                       и порядок отбора общественных территорий, дворовых территорий                              многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, для включения                           в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс                                      и городская среда в городском поселении Излучинск» (далее – Муниципальная программа).

2. В общественных обсуждениях проекта Муниципальной программы или проекта о внесении изменений в Муниципальную программу участвуют граждане, проживающие на территории городского поселения Излучинск,                       достигшие возраста 18 лет, а также представители организаций                                                     и общественных объединений.

3. Срок проведения общественного обсуждения составляет 20 дней                   со дня размещения проекта Муниципальной программы или проекта                        о внесении изменений в Муниципальную программу на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Излучинск.

4. Общественное обсуждение проекта Муниципальной программы или проекта о внесении изменений в Муниципальную программу проводится                    путем направления предложений в письменном виде (с прилагаемыми к ним документами) в отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения.

5. Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний (предложений) к проекту Муниципальной программы или проекта                              о внесении изменений в Муниципальную программу необходимо указывать фамилию, имя, отчество, либо наименование организации, общественного объединения, а также фамилию, имя и отчество представителя организации, общественного объединения.

В случае отсутствия фамилии, имени, отчества, либо наименования                  организации, общественного объединения, а также фамилии, имени                                           и отчества представителя организации, общественного объединения                         замечания (предложения) к проекту Муниципальной программы или проекту                  о внесении изменений в Муниципальную программу признаются анонимными               и к рассмотрению не принимаются.

6. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального                    имущества и землепользования администрации поселения передает                               поступившие замечания (предложения), с прилагаемыми к ним документами,                на проект Муниципальной программы или проект о внесении изменений                                        в Муниципальную программу в общественную комиссию городского                          поселения Излучинск по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Комиссия), состав                  которой утвержден постановлением администрации поселения от 28.09.2017                    № 549 «Об общественной комиссии городского поселения Излучинск                        по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование                       комфортной городской среды».

7. Комиссия рассматривает, обобщает, анализирует предложения,                      поступившие в рамках общественного обсуждения проекта Муниципальной      программы или проекта о внесении изменений в Муниципальную программу                    и в случае их целесообразности и обоснованности принимает решение                       о внесении соответствующих изменений в проект Муниципальной программы или проект о внесении изменений в Муниципальную программу.                           Решение Комиссии оформляется протоколом.

8. Результаты общественного обсуждения проекта Муниципальной                 программы или проекта о внесении изменений в Муниципальную программу               в течение 7 рабочих дней после завершения общественного обсуждения                           проекта Муниципальной программы или проекта о внесении изменений                                           в Муниципальную программу формируются отделом жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования                                       администрации поселения в виде итогового документа (протокола)                                                              и подлежат размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Излучинск.

Приложение 12 к

Муниципальной программе

Адресный перечень благоустройства дворовых и

общественных территорий городского поселения Излучинск

на период 2023−2027 годов

| Год | № п/п | Дворовые территории |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 1. | Устройство спортивной площадки по пер. Строителей, д. 2 в пгт. Излучинск |
| Год | № п/п | Общественные территории |
| 2023 | 1. | Благоустройство набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск |
|  | 2. | Благоустройство сквера по ул. Пионерная в пгт. Излучинск |
| Год | № п/п | Дворовые территории |
| 2024 | 1. | Благоустройство дворовой территории жилого дома № 10 по ул. Набережная в пгт. Излучинск |
| Год | № п/п | Общественные территории |
| 2024 | 1. | - |
| Год | № п/п | Дворовые территории |
| 2025 | 1. | Благоустройство дворовой территории жилого дома № 5 по ул. Таёжная в пгт. Излучинск |
| Год | № п/п | Общественные территории |
| 2025 | 1. | - |

Приложение 13 к

Муниципальной программе

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных

для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений администрацией поселения с собственниками (пользователями)                               указанных домов и земельных участков об их благоустройстве

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | в течение 2023 – 2027 годов |
| 2. | Заполнение инвентаризационных паспортов территорий (по территориям индивидуальных жилых домов и земельных участков – представителями общественных комиссий) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | в течение 2023 – 2027 годов |
| 3. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | в течение 2023 – 2027 годов |
| 4. | Проведение информационно-разъяснительной работы с собственниками по вопросу заключения соглашения о надлежащем содержании и благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | в течение 2023 – 2027 годов |

Приложение 14 к

Муниципальной программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству

за счет средств указанных лиц

| № п/п | Адрес объекта (земельного участка) | Собственник | Год выполнения работ по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

».