## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.03.2020						                                             № 151

пгт. Излучинск

Об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территории городского поселения Излучинск на 2020 – 2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах                      по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», статьей 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьей 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Утвердить план мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территории городского поселения Излучинск                 на 2020 – 2029 годы согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации поселения:

от 28.11.2016 № 733 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территории городского поселения Излучинск на 2016 – 2020 годы»;

от 29.08.2018 № 495 «О внесении изменений в постановление администрации поселения от 28.11.2016 № 733 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожной кар-ты» по обеспечению отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территории городского поселения Излучинск на 2016 – 2020 годы»;

от 13.02.2019 № 137 «О внесении изменений в постановление администрации поселения от 28.11.2016 № 733 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территории городского поселения Излучинск на 2016 – 2020 годы».

3. Отделу организации деятельности администрации поселения                         (А.Г. Ахметзяновой):

разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения;

внести информационные справки в оригиналы постановлений администрации поселения от 28.11.2016 № 733, от 29.08.2018 № 495,                       от 13.02.2019 № 137.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации поселения                                                    С.Г. Вениаминов

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 20.03.2020 № 151

1. План мероприятий «Дорожная карта»

по обеспечению отдельных категорий граждан земельными участками для    индивидуального жилищного строительства на территории городского поселения Излучинск на 2020 – 2029 годы

«Дорожная карта» разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», ст.6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,                ст.7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005      № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и направлена на обеспечение граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства,                   в том числе граждан льготной категории.

Целью разработки «Дорожной карты» является определение мероприятий по освоению и формированию земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                    от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений        в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» для индивидуального жилищного строительства, с указанием сроков исполнения и ответственных,      а также мероприятия по контролю за осуществлением строительства                   и подключением объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Результатом успешной реализации «Дорожной карты» является бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз                      «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», и удовлетворение потребности в таких участках.

Реализация «Дорожной карты» позволит сформировать условия              для обеспечения граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства, обеспечить доступным и комфортным жильем, повысить качество жилищно-коммунальных услуг.

Обеспечение нуждающихся в получении в собственность земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов обусловлено отсутствием подготовленных территорий, пригодных для развития индивидуальной жилой застройки, свободных земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

Земельные участки будут предоставляться очередникам по мере их обеспе-чения объектами инженерной и транспортной инфраструктурой и формиро-вания в установленном законодательством порядке.

Сроки реализации «Дорожной карты»: 2020 – 2029 годы.

Планируемое количество земельных участков для предоставления

отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства на территории городского поселения Излучинск на 2016 – 2020 годы

| Контрольный показатель реализации «Дорожной карты» | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество земельных участков, подлежащих бесплатному предостав-лению гражданам для индивидуального жилищного строительства | 110 | 15 | 16 | 15 | 16 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 |

2. Перечень мероприятий «Дорожная карта»

по обеспечению отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территории городского поселения Излучинск на 2020 – 2029 годы.

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители, соисполнители | Ожидаемый результат | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг принятия решений о бесплатном предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан, в том числе гражданам, имеющим трех и более детей | По мере необходимости, с учетом изменений Федерального и Регионального законодательства | Администрация поселения | Регулирование и оптимизация процедуры принятия решений по обеспечению граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства | Не требуется |
|  | Определение потребности в земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства в том числе, граждан, имеющих право и реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков на территории муниципального образования | На 01 января ежегодно | Администрация поселения | Определение потребности в земельных участках, своевременное планирование финансирования расходов на: - корректировку документов территориального планирования и градостроительного зонирования, по планировке территории; - проведение кадастровых работ, - обеспечение земельных участков предназначенных для индивидуального жилищного строительства, необходимой инженерной инфраструктурой | Не требуется |
|  | Разработка, корректировка, планов-графиков предоставления земельных участков отдельным категориям граждан на 2020-2029 годы | 2020-2029 | Администрация поселения | Формирование пошагового и повременного сценария действий в целях решения вопросов предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | Не требуется |
|  | Разработка, утверждение муниципального плана мероприятий по освоению земельных участков на 2020 -2029 гг., предусматривающего мероприятия по градостроительной подготовке земельных участков, строительству объектов инженерной инфраструктуры, образованию, проведению кадастровых работ и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, ответственных исполнителей структурных подразделений, этапы освоения и сроки их реализации, а также мероприятия по контролю за осуществлением строительства и подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | В течение квартала со дня утверждения настоящего плана мероприятий | Администрация поселения, по согласованию с администрацией Нижневартовского района | Увеличение объемов финансирования направленных на: - формирование земельных участков, - разработку документов градорегулирования, - разработку проектно-сметной документации, - производство строительно-монтажных работ систем инженерной и транспортной инфраструктуры. | Средства бюджетов муниципального образования Нижневартовский район, городского поселения Излучинск в рамках реализации мероприятий |
|  | Образование, проведение кадастровых работ, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков | По срокам, определенным муниципальным планом мероприятий по освоению земельных участков на 2020-2029 гг. | Администрация поселения, по согласованию с администрацией Нижневартовского района | Передача оформленных земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства | Бюджет городского поселения Излучинск |
|  | Подготовка проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | По срокам, определенным муниципальным планом мероприятий по освоению земельных участков на 2020-2029 гг. | Администрация поселения, по согласованию с администрацией Нижневартовского района | Наличие проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | Средства бюджетов муниципального образования Нижневартовский район, городского поселения Излучинск в рамках реализации мероприятий |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | По срокам, определенным муниципальным планом мероприятий по освоению земельных участков на 2020-2029 гг. | Администрация поселения, по согласованию с администрацией Нижневартовского района | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | Средства бюджетов муниципального образования Нижневартовский район, городского поселения Излучинск в рамках реализации мероприятий |
|  | Размещение заказов на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | По срокам, определенным муниципальным планом мероприятий по освоению земельных участков на 2020-2029 гг. | Администрация поселения, по согласованию с администрацией Нижневартовского района | Выполнение требований законодательства Российской Федерации по размещению заказов на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | Средства бюджетов муниципального образования Нижневартовский район, городского поселения Излучинск в рамках реализации мероприятий |
|  | Проведения строительно-монтажных работ по обеспечению земельных участков, предоставляемых (предоставленных) гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной и транспортной инфраструктурой | По срокам, определенным муниципальным планом мероприятий по освоению земельных участков на 2020-2029 гг. | Администрация поселения, по согласованию с администрацией Нижневартовского района | Обеспечение земельных участков, предоставляемых (предоставленных) гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной и транспортной инфраструктурой | Средства бюджетов муниципального образования Нижневартовский район, городского поселения Излучинск в рамках реализации мероприятий |

3.Финансовый план реализации («Дорожной карты»).

План не устанавливает расходные обязательства муниципального образования городского поселения Излучинск, а определяет перечень, приоритетность и последовательность реализации мероприятий по формированию и предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, в соответствии с приложением.