## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2019 								                         № 647

пгт. Излучинск

| О внесении изменений в постановление администрации поселения от 14.11.2018 № 722 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» |  |
| --- | --- |

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях уточнения объемов и целевых показателей муниципальной программы:

- Внести в постановление администрации поселения от 14.11.2018 
№ 722 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» следующие изменения:

  - Пункт 3 изложить в новой редакции:

«3. Определить общий объем финансирования муниципальной программы в сумме 56 422,6 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 17 630,4 тыс. руб.;

2020 год – 19 146,1 тыс. руб.;

2021 год – 19 646,1 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.».

  - Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление администрации поселения от 22.05.2019 № 540 
«О внесении изменений в постановление администрации поселения 
от 14.11.2018 № 722 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» признать утратившим силу.

- Ведущему специалисту отдела организации деятельности администрации поселения Т.А. Чумак внести информационные справки 
в оригиналы постановлений администрации поселения от 14.11.2018 № 722, 
от 22.05.2019 № 540.

- Исполняющему обязанности начальника  отдела организации деятельности администрации поселения С.В. Лобик обнародовать (опубликовать) 
постановление  путем его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнородования).

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения						 В.А. Берновик

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 27.06.2019  №  647

- «Приложение к постановлению

- администрации поселения

от 14.11.2018 № 722»

- Паспорт

муниципальной программы поселения

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения и безопасности дорожного движения на территория поселения |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение надлежащего содержания дорог общего пользования на территории поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования; формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия | Основное мероприятие: обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, безопасных условий движения на дорогах |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в поселении национальных проектов (программ) Российской Федерации | Муниципальной программой не реализуются проекты и портфели проектов, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации |
| Целевые показатели муниципальной программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года ‒ 100 %; объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них ‒ с 2,5 км. до 3,42 км.; количество баннеров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения– с 0 шт. до 6 шт.; доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений (%) - с 52,7% до 54,9% |
| Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) | 2019–2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Объем финансирования за счет средств дорожного фонда – 56 422,6 тыс. руб., из них: 2019 год – 17 630,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Нижневартовского района – 4 792,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 12 688,4 тыс. руб.; за счет средств бюджета автономного округа – 150,00 тыс. руб.; 2020 год – 19 146,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Нижневартовского района – 4 792,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 14 354,1 тыс. руб.; 2021 год – 19 646,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Нижневартовского района – 4 792,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 14 854,1 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в поселении национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | 0,0 тыс. руб. |

1. О стимулировании инвестиционной

и инновационной деятельности, развитие конкуренции

и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

Эффективное управление в сфере транспорта и дорожного хозяйства 
является базовым условием для повышения уровня и качества жизни 
населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики 
и социальной сферы, а также достижения других стратегических целей 
социально-экономического развития городского поселения Излучинск.

Система управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства постоянно и динамично развивается в соответствии с приоритетами, устанавливаемыми как на федеральном, региональном так и на муниципальном уровне.

1.2. Инвестиционные проекты.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

1.3. Развитие конкуренции.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 
обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 
инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности 
за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Контрактная система направлена 
на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Расширение возможностей использования такой процедуры размещения государственного заказа, как электронный аукцион дает неограниченному
кругу участников возможность представлять свои предложения в обезличенном виде, что полностью исключает человеческий фактор при выборе 
победителя.

2. Механизм реализации муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный 
исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет предусмотренную законодательством ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную) за достижение целевых показателей 
муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; 
за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы предполагает:

разработку и принятие нормативных правовых актов поселения, необходимых для ее выполнения;

разработку и принятие локальных правовых актов, рекомендаций 
ответственного исполнителя муниципальной программы, необходимых 
для ее выполнения;

ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением объемов финансирования по программным мероприятиям, в том числе в связи с изменениями внешних факторов, с использованием инициативного бюджетирования, привлечения к решению вопросов социально-экономического развития гражданского 
общества, применения механизмов проектного управления;

предоставление ответственным исполнителем отчета в установленном 
порядке о реализации муниципальной программы;

информирование общественности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы через размещение на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

Расходование средств бюджетов разных уровней при реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством, требованиями действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет глава администрации поселения.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (км.) | 2,5 | 0,32 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,92 |
| 3 | Количество баннеров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения (шт.) | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 4 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений (%) | 52,7 | 53,8 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

| Номер мероприятия | Мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |
| Основное мероприятие: обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, безопасных условий движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск (показатель 1) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 23 110,8 | 3 156,6 | 9 977,1 |  | 9 977,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 23 110,8 | 3 156,6 | 9 977,1 |  | 9 977,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.2. | Содержание подъездных дорог пгт. Излучинск (показатель 1) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 3 258,9 | 1 086,9 | 1 086,0 |  | 1 086,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 3 258,9 | 1 086,9 | 1 086,0 |  | 1 086,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.3. | Содержание внутри-поселковых дорог с. Большетархово (показатель 1) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 6 086,1 | 1 529,7 |  | 2 278,2 |  | 2 278,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 6 086,1 | 1 529,7 |  | 2 278,2 |  | 2 278,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Содержание подъездных дорог с. Большетархово (показатель 1) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 8 756,9 | 2 918,9 |  | 2 919,0 |  | 2 919,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 8 756,9 | 2 918,9 |  | 2 919,0 |  | 2 919,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5. | Содержание внутрипоселковых дорог д. Соснина, д. Пасол (показатель 1) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 882,1 | 284,5 |  | 298,8 |  | 298,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 882,1 | 284,5 |  | 298,8 |  | 298,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6. | Содержание подъездных дорог д. Соснина, д. Пасол (показатель 1) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 2 360,2 | 786,2 |  | 787,0 |  | 787,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 2 360,2 | 786,2 |  | 787,0 |  | 787,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7. | Ремонт внутрипоселковых дорог гп. Излучинск (показатель 2) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 11 667,6 | 7 567,6 |  | 1 800,0 |  | 2 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 11 667,6 | 7 567,6 |  | 1 800,0 |  | 2 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8. | Установка баннеров с тематикой о необходимости соблюдения правил дорожного движения (показатель 3) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.9. | Информирование населения, с целью повышения безопасности дорожного движения, в том числе рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения (показатель 4) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 300,0 | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 150,0 | 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | ОГИБДД МО МВД России «Нижневартовский (по согласованию) | местный бюджет | 150,0 | 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию 1 | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 56 422,6 | 17 630,4 |  | 19 146,1 |  | 19 646,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 150,0 | 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 14 376,0 | 4 792,0 |  | 4 792,0 |  | 4 792,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 41 896,6 | 12 688,4 |  | 14 354,1 |  | 14 854,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе по проектам, портфелям проектов поселения (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по Муниципальной программе: |  | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 56 422,6 | 17 630,4 |  | 19 146,1 |  | 19 646,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 150,0 | 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 14 376,0 | 4 792,0 |  | 4 792,0 |  | 4 792,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 41 896,6 | 12 688,4 |  | 14 354,1 |  | 14 854,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проекты, портфели проектов поселения (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов поселения) |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Прочие расходы |  |  | всего | 56 422,6 | 17 630,4 |  | 19 146,1 |  | 19 646,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 150,0 | 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 14 376,0 | 4 792,0 |  | 4 792,0 |  | 4 792,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 41 896,6 | 12 688,4 |  | 14 354,1 |  | 14 854,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных

и федеральных проектов Российской Федерации*

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по портфелю проектов 1 |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проектов |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Муниципальной программой не реализуются проекты и портфели проектов, проекты, направленные, в том числе на реализацию в поселении национальных проектов (программ) Российской Федерации.

Таблица 4

- Характеристика мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

| № п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта))* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения и безопасности дорожного движения на территория поселения |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение надлежащего содержания дорог общего пользования на территории поселения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, безопасных условий движения на дорогах |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск | Выполнение работ по обеспечению надлежащего содержания дорог общего пользования на территории поселения | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 01.04.2013 № 341 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 25.12.2014 № 484 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения»; постановление администрации поселения от 21.01.2015 № 12 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения Излучинск и правила их расчета»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 09.09.2015 № 325 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 57 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск; постановление администрации поселения от 04.12.2017 № 702 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 28.06.2018 № 350 «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Излучинск» | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%). Рассчитывается как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 1.1.2. | Содержание подъездных дорог пгт. Излучинск | Выполнение работ по обеспечению надлежащего содержания дорог общего пользования на территории поселения | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 01.04.2013 № 341 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 25.12.2014 № 484 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения»; постановление администрации поселения от 21.01.2015 № 12 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения Излучинск и правила их расчета»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 09.09.2015 № 325 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 57 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск; постановление администрации поселения от 04.12.2017 № 702 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 28.06.2018 № 350 «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Излучинск» | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%). Рассчитывается как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 1.1.3. | Содержание внутрипоселковых дорог с. Большетархово | Выполнение работ по обеспечению надлежащего содержания дорог общего пользования на территории поселения | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 01.04.2013 № 341 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 25.12.2014 № 484 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения»; постановление администрации поселения от 21.01.2015 № 12 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения Излучинск и правила их расчета»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 09.09.2015 № 325 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 57 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск; постановление администрации поселения от 04.12.2017 № 702 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 28.06.2018 № 350 «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Излучинск» | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%). Рассчитывается как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 1.1.4. | Содержание подъездных дорог с. Большетархово | Выполнение работ по обеспечению надлежащего содержания дорог общего пользования на территории поселения | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 01.04.2013 № 341 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 25.12.2014 № 484 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения»; постановление администрации поселения от 21.01.2015 № 12 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения Излучинск и правила их расчета»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 09.09.2015 № 325 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 57 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск; постановление администрации поселения от 04.12.2017 № 702 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 28.06.2018 № 350 «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Излучинск» | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%). Рассчитывается как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 1.1.5. | Содержание внутрипоселковых дорог д. Соснина, д. Пасол | Выполнение работ по обеспечению надлежащего содержания дорог общего пользования на территории поселения | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 01.04.2013 № 341 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 25.12.2014 № 484 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения»; постановление администрации поселения от 21.01.2015 № 12 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения Излучинск и правила их расчета»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 09.09.2015 № 325 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 57 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск; постановление администрации поселения от 04.12.2017 № 702 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 28.06.2018 № 350 «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Излучинск» | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%). Рассчитывается как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 1.1.6. | Содержание подъездных дорог д. Соснина, д. Пасол | Выполнение работ по обеспечению надлежащего содержания дорог общего пользования на территории поселения | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 01.04.2013 № 341 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 25.12.2014 № 484 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения»; постановление администрации поселения от 21.01.2015 № 12 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения Излучинск и правила их расчета»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 09.09.2015 № 325 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 57 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 04.12.2017 № 702 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 28.06.2018 № 350 «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Излучинск» | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%). Рассчитывается как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Задача 2: Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ремонт внутрипоселковых дорог гп. Излучинск | Выполнение работ по улучшению транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 01.04.2013 № 341 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 25.12.2014 № 484 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения»; постановление администрации поселения от 21.01.2015 № 12 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения Излучинск и правила их расчета»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 09.09.2015 № 325 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности»; постановление администрации поселения от 02.03.2015 № 57 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 04.12.2017 № 702 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 28.06.2018 № 350 «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Излучинск» | - 2. Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (км). - Рассчитывается как запланированный объем ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них к фактически исполненному. |
| - Задача 3: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Установка баннеров с тематикой о необходимости соблюдения правил дорожного движения | Выполнение мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 01.04.2013 № 341 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 09.09.2015 № 325 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности» | 3. Количество баннеров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения (шт.) Рассчитывается как запланированное количество к установке баннеров к фактически установленному. |
| 1.3.2 | Информирование населения, с целью повышения безопасности дорожного движения, в том числе рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения | Выполнение мероприятий по обработке и рассылке постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, (%). Рассчитывается как процентное отношение числа нарушений Правил дорожного движения, ответственность за совершение которых предусмотрена указанными статьями, к общему количеству данного вида правонарушений. Показатель формируется на основании ведомственных статистических данных МО МВД России «Нижневартовский» |

* Заполняется при наличии.

- ** Характеристика, методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения.

- Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства*

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

* Муниципальной программой не предусмотрено капитальное строительство.

».