## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.04.2023                                             			                                   № 198

пгт. Излучинск

## Об утверждении плана мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск на весенне-летний период 2023 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003                    №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                          в Российской Федерации», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, улучшения условий жизнедеятельности населения, экологического состояния поселения:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению                             и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск на весенне-летний период 2023 года согласно приложению.

2. Рекомендовать организациям, учреждениям и предприятиям независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, организовать проведение мероприятий в рамках плана мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск на весенне-летний период 2023 года.

3. Отделу организации деятельности администрации поселения                (И.А. Колпикова) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава администрации поселения В.А. Берновик |  |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации поселения от 25.04.2023 № 198

# План

мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск                         на весенне-летний период 2023 года

| № п/п | Мероприятие | Ед. изм. | Объем | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение субботников по санитарной очистке территории поселения | шт. | 3 | 28.04.2023 05.05.2023 09.06.2023 | М.Е. Загваздина, заместитель главы администрации С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 2 | Инвентаризация несанкционированных свалок |  |  | до 17.05.2022 | С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 4 | 31.09.2023 | С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 4 | Проведение «Дней древонасаждений» с количеством высаженных саженцев | шт. | 95 | май 2023 | С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования И.А. Колпикова, исполняющий обязанности начальника отдела организации деятельности администрации поселения |
| 5 | Устройство цветников и газонов | м² | 150 | июнь 2023 | В.Б. Горлов, исполняющий обязанности директора МКУ «Партнер» |
| 6 | Содержание и ремонт детских игровых комплексов и спортивных площадок в пгт. Излучинск, с. Большетархово | шт. | 40 | апрель сентябрь 2023 | В.Б. Горлов, исполняющий обязанности директора МКУ «Партнер»; С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования Ю.В. Кувшин, генеральный директор ООО «СК «ЦЕЛЕТЕМ» |