## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019							                         № 6

пгт. Излучинск

О внесении изменений в постановление администрации поселения от 14.11.2018 № 721 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2019‒2024 годы»

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях уточнения целевых показателей и мероприятий:

1. Внести в приложение к постановлению администрации поселения                    от 14.11.2018 № 721 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2019‒2024 годы» изменения, изложив его                    в новой редакции согласно приложению.

2. Ведущему специалисту отдела документационной и общей работы администрации поселения Е.А. Урьяловой внести информационную справку                          в оригинал постановления от 14.11.2018 № 721.

3. Исполняющему обязанности начальника отдела организации деятельности администрации поселения С.В. Лобик обнародовать (опубликовать) постановление путем его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения						 В.А. Берновик

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 16.01.2019 № 6

«Приложение к постановлению

администрации поселения

от 14.11.2018  № 721

- Паспорт

муниципальной программы поселения

«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2019‒2024 годы»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2019‒2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Организации и учреждения независимо от ведомственной принадлежности, осуществляющие свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортной городской среды на территории городского поселения Излучинск |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения; повышение уровня благоустройства общественных территорий поселения |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия | Основное мероприятие: повышение удобства, качества и безопасности дворовых и общественных территорий поселения |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в поселении национальных проектов (программ) Российской Федерации | Муниципальной программой не реализуются проекты и портфели проектов, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации |
| Целевые показатели муниципальной программы | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 60 шт. /209749,1 м²; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – с 62 до 92 %; охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Излучинск) – 20,185 тыс. чел.; количество и площадь благоустроенных общественных территорий – с 3 шт. /33600 м² до 5 шт. /86400 м²; доля площади благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий – с 60 % до 83%; площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя поселения – с 1,68 м² до 4,31 м² количество разработанных проектов – 3 шт. |
| Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) | 2019–2024 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Объем финансирования – 1 500,0 тыс. руб., из них: 2019 год – 1 500,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в поселении национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | 0,0 тыс. руб. |

1. О стимулировании инвестиционной

и инновационной деятельности, развитие конкуренции

и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

Эффективное управление в сфере комфортной городской среды является одним из важнейших условий для повышения уровня и качества жизни населения, а также формирования благоприятной деловой среды городского поселения Излучинск.

В целях формирования благоприятной деловой среды в рамках муниципальной программы предполагается участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды на стадии проектирования общественных и дворовых территорий пространств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.

Создание комфортной городской среды направлено на повышение 
привлекательности муниципального образования городское поселение Излучинск для предпринимателей с целью создания новых предприятий и рабочих мест, что, несомненно, является одной из стратегических целей социально-экономического развития городского поселения Излучинск.

1.2. Инвестиционные проекты.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

1.3. Развитие конкуренции.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 
обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 
инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности 
за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Контрактная система направлена 
на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Расширение возможностей использования такой процедуры размещения государственного заказа, как электронный аукцион дает неограниченному
кругу участников возможность представлять свои предложения в обезличенном виде, что полностью исключает человеческий фактор при выборе 
победителя.

2. Механизм реализации муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный 
исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет предусмотренную законодательством ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную) за достижение целевых показателей 
муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; 
за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы предполагает:

разработку и принятие нормативных правовых актов поселения, необходимых для ее выполнения;

разработку и принятие локальных правовых актов, рекомендаций 
ответственного исполнителя муниципальной программы, необходимых 
для ее выполнения;

ежегодное формирование перечня программных мероприятий                                  на очередной финансовый год и плановый период с уточнением объемов финансирования по программным мероприятиям, в том числе в связи                                  с изменениями внешних факторов, с использованием инициативного бюджетирования, привлечения к решению вопросов социально-экономического развития гражданского 
общества, применения механизмов проектного управления;

предоставление ответственным исполнителем отчета в установленном 
порядке о реализации муниципальной программы;

информирование общественности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы через размещение на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

Расходование средств бюджета разных уровней при реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии                             с действующим бюджетным законодательством, требованиями действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального 
имущества и землепользования администрации поселения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет глава администрации поселения.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2019‒2024 годы»

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, шт./м² | 60/209749,1 | 60/209749,1 | 60/209749,1 | 60/209749,1 | 60/209749,1 | 60/209749,1 | 60/209749,1 | 60/209749,1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 62* | 67 | 72 | 77 | 82 | 86 | 92 | 92 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), тыс. чел. | 20,185 | 20,185 | 20,185 | 20,185 | 20,185 | 20,185 | 20,185 | 20,185 |
| 4 | Количество и площадь благоустроенных общественных территорий, шт./м² | 3/33600 | 3/33600 | 4/75600 | 4/75600 | 5/86400 | 5/86400 | 5/86400 | 5/86400 |
| 5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий поселения, % | 60 | 60 | 67 | 67 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя поселения, м² | 1,68 | 1,68 | 3,77 | 3,77 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| 7 | Количество разработанных проектов | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

*См. приложение.

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2019‒2024 годы»

| Номер мероприятия | Мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Основное мероприятие: повышение удобства, качества и безопасности дворовых и общественных территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 3, пгт. Излучинск (показатель 1, 2, 3) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 5, пгт. Излучинск (показатель 1, 2, 3) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.3. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 9, пгт. Излучинск (показатель 1, 2, 3) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.4. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 12, пгт. Излучинск (показатель 1, 2, 3) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.5. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 12, пгт. Излучинск (проектные работы) (показатель 7) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.6. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 16, пгт. Излучинск (показатель 1, 2, 3) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.7. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 18, пгт. Излучинск (показатель 1, 2, 3) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.8. | Благоустройство дворовой территории по пер. Молодежный, д. 2, пгт. Излучинск (показатель 1, 2, 3) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.9. | Благоустройство дворовой территории по пер. Молодежный, д. 6, пгт. Излучинск (показатель 1, 2, 3) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.10. | Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 4, пгт. Излучинск (показатель 1, 2, 3) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.11. | Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19, пгт. Излучинск (показатель 1, 2, 3) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.12. | Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19а, пгт. Излучинск (показатель 1, 2, 3) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.13. | Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19б, пгт. Излучинск (показатель 1, 2, 3) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.14. | Благоустройство дворовой территории по ул. Пионерная, д. 2, пгт. Излучинск (показатель 1, 2, 3) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.15. | Благоустройство дворовой территории по ул. Таежная, д. 5, пгт. Излучинск (показатель 1, 2, 3) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.16. | Благоустройство набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск (проектные работы) (показатель 7) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 700,00 | 700,00 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 700,00 | 700,00 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.16. | Благоустройство набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск (показатель 4, 5, 6) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.17. | Устройство пешеходных тротуаров по ул. Набережная, ул. Энергетиков, ул. Школьная в пгт. Излучинск (проектные работы) (показатель 7) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 700,0 | 700,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 700,0 | 700,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.18. | Устройство пешеходных тротуаров по ул. Набережная, ул. Энергетиков, ул. Школьная в пгт. Излучинск (показатель 4, 5, 6) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.19. | Устройство спортивной площадки по ул. Лесная в с. Большетархово (показатель 4, 5, 6) | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по основному мероприятию 1 | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | в том числе по проектам, портфелям проектов поселения (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего по Муниципальной программе: |  | Отдел ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | всего | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проекты, портфели проектов поселения (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов поселения) |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  | всего | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных

и федеральных проектов Российской Федерации*

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по портфелю проектов 1 |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проектов |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Муниципальной программой не реализуются проекты и портфели проектов, проекты, направленные, в том числе на реализацию в поселении национальных проектов (программ) Российской Федерации.

Таблица 4

- Характеристика мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск

на 2019‒2024 годы»

| № п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта))* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Цель: Создание комфортной городской среды на территории городского поселения Излучинск |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: повышение удобства, качества и безопасности дворовых и общественных территорий поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 3, пгт. Излучинск | Устройство пешеходных тротуаров, устройство травмобезопасного покрытия, демонтаж существующего и монтаж нового игрового оборудования, изготовление и установка металлического ограждения, устройство скамеек, урн для мусора | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, шт./м². Рассчитывается как планируемое количество и площадь благоустроенных дворовых территорий к количеству фактически благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. Рассчитывается как планируемая доля благоустроенных дворовых территорий к фактически благоустроенной доле дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), тыс. чел. Рассчитывается как планируемая доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к фактической. |  |
| 1.1.2. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 5, пгт. Излучинск | Устройство пешеходных тротуаров, устройство травмобезопасного покрытия, демонтаж существующего и монтаж нового игрового оборудования, изготовление и установка металлического ограждения, устройство скамеек, урн для мусора | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, шт./м². Рассчитывается как планируемое количество и площадь благоустроенных дворовых территорий к количеству фактически благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. Рассчитывается как планируемая доля благоустроенных дворовых территорий к фактически благоустроенной доле дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), тыс. чел. Рассчитывается как планируемая доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, к фактической. |  |
| 1.1.3. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 9,пгт. Излучинск | Устройство пешеходных тротуаров, устройство травмобезопасного покрытия, демонтаж существующего и монтаж нового игрового оборудования, изготовление и установка металлического ограждения, устройство скамеек, урн для мусора | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, шт./м². Рассчитывается как планируемое количество и площадь благоустроенных дворовых территорий к количеству фактически благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. Рассчитывается как планируемая доля благоустроенных дворовых территорий к фактически благоустроенной доле дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), тыс. чел. Рассчитывается как планируемая доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, к фактической. |  |
| 1.1.4. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 12, пгт. Излучинск | Устройство травмобезопасного покрытия, демонтаж существующего и монтаж нового игрового оборудования, изготовление и установка металлического ограждения, устройство скамеек, урн для мусора | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, шт./м². Рассчитывается как планируемое количество и площадь благоустроенных дворовых территорий к количеству фактически благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. Рассчитывается как планируемая доля благоустроенных дворовых территорий к фактически благоустроенной доле дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), тыс. чел. Рассчитывается как планируемая доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к фактической. |  |
| 1.1.5. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 16, пгт. Излучинск (проектные работы) | Оказание услуг по проектированию дворовой территории по ул. Набережная, д. 16, пгт. Излучинск | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 7. Количество разработанных проектов. Рассчитывается как количество запланированных проектов к исполненным на конец года |  |
| 1.1.6. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 16, пгт. Излучинск | Устройство пешеходных тротуаров, устройство травмобезопасного покрытия, демонтаж существующего и монтаж нового игрового оборудования, изготовление и установка металлического ограждения, устройство скамеек, урн для мусора | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, шт./м². Рассчитывается как планируемое количество и площадь благоустроенных дворовых территорий к количеству фактически благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. Рассчитывается как планируемая доля благоустроенных дворовых территорий к фактически благоустроенной доле дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), тыс. чел. Рассчитывается как планируемая доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к фактической. |  |
| 1.1.7. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 18, пгт. Излучинск | Устройство пешеходных тротуаров, устройство травмобезопасного покрытия, демонтаж существующего и монтаж нового игрового оборудования, изготовление и установка металлического ограждения, устройство скамеек, урн для мусора | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, шт./м². Рассчитывается как планируемое количество и площадь благоустроенных дворовых территорий к количеству фактически благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. Рассчитывается как планируемая доля благоустроенных дворовых территорий к фактически благоустроенной доле дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), тыс. чел. Рассчитывается как планируемая доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к фактической. |  |
| 1.1.8. | Благоустройство дворовой территории по пер. Молодежный, д. 2, пгт. Излучинск | Устройство пешеходных тротуаров, устройство травмобезопасного покрытия, демонтаж существующего и монтаж нового игрового оборудования, изготовление и установка металлического ограждения, устройство скамеек, урн для мусора | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, шт./м². Рассчитывается как планируемое количество и площадь благоустроенных дворовых территорий к количеству фактически благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. Рассчитывается как планируемая доля благоустроенных дворовых территорий к фактически благоустроенной доле дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), тыс. чел. Рассчитывается как планируемая доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к фактической. |  |
| 1.1.9. | Благоустройство дворовой территории по пер. Молодежный, д. 6, пгт. Излучинск | Устройство пешеходных тротуаров, устройство травмобезопасного покрытия, демонтаж существующего и монтаж нового игрового оборудования, изготовление и установка металлического ограждения, устройство скамеек, урн для мусора | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, шт./м². Рассчитывается как планируемое количество и площадь благоустроенных дворовых территорий к количеству фактически благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. Рассчитывается как планируемая доля благоустроенных дворовых территорий к фактически благоустроенной доле дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), тыс. чел. Рассчитывается как планируемая доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к фактической. |  |
| 1.1.10. | Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 4, пгт. Излучинск | Устройство пешеходных тротуаров, устройство травмобезопасного покрытия, демонтаж существующего и монтаж нового игрового оборудования, изготовление и установка металлического ограждения, устройство скамеек, урн для мусора | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, шт./м². Рассчитывается как планируемое количество и площадь благоустроенных дворовых территорий к количеству фактически благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. Рассчитывается как планируемая доля благоустроенных дворовых территорий к фактически благоустроенной доле дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), тыс. чел. Рассчитывается как планируемая доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к фактической. |  |
| 1.1.11. | Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19, пгт. Излучинск | Устройство пешеходных тротуаров, устройство травмобезопасного покрытия, демонтаж существующего и монтаж нового игрового оборудования, изготовление и установка металлического ограждения, устройство скамеек, урн для мусора | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, шт./м². Рассчитывается как планируемое количество и площадь благоустроенных дворовых территорий к количеству фактически благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. Рассчитывается как планируемая доля благоустроенных дворовых территорий к фактически благоустроенной доле дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), тыс. чел. Рассчитывается как планируемая доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к фактической. |  |
| 1.1.12. | Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19а, пгт. Излучинск | Устройство пешеходных тротуаров, устройство травмобезопасного покрытия, демонтаж существующего и монтаж нового игрового оборудования, изготовление и установка металлического ограждения, устройство скамеек, урн для мусора | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, шт./м². Рассчитывается как планируемое количество и площадь благоустроенных дворовых территорий к количеству фактически благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. Рассчитывается как планируемая доля благоустроенных дворовых территорий к фактически благоустроенной доле дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), тыс. чел. Рассчитывается как планируемая доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к фактической. |  |
| 1.1.13. | Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19б,пгт. Излучинск | Устройство пешеходных тротуаров, устройство травмобезопасного покрытия, демонтаж существующего и монтаж нового игрового оборудования, изготовление и установка металлического ограждения, устройство скамеек, урн для мусора | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, шт./м². Рассчитывается как планируемое количество и площадь благоустроенных дворовых территорий к количеству фактически благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. Рассчитывается как планируемая доля благоустроенных дворовых территорий к фактически благоустроенной доле дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), тыс. чел. Рассчитывается как планируемая доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к фактической. |  |
| 1.1.14. | Благоустройство дворовой территории по ул. Пионерная, д. 2, пгт. Излучинск | Устройство травмобезопасного покрытия, демонтаж существующего и монтаж нового игрового оборудования, изготовление и установка металлического ограждения, устройство скамеек, урн для мусора | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, шт./м². Рассчитывается как планируемое количество и площадь благоустроенных дворовых территорий к количеству фактически благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. Рассчитывается как планируемая доля благоустроенных дворовых территорий к фактически благоустроенной доле дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), тыс. чел. Рассчитывается как планируемая доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к фактической. |  |
| 1.1.15. | Благоустройство дворовой территории по ул. Таежная, д. 5, пгт. Излучинск | Устройство пешеходных тротуаров, устройство травмобезопасного покрытия, демонтаж существующего и монтаж нового игрового оборудования, изготовление и установка металлического ограждения, устройство скамеек, урн для мусора | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, шт./м². Рассчитывается как планируемое количество и площадь благоустроенных дворовых территорий к количеству фактически благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. Рассчитывается как планируемая доля благоустроенных дворовых территорий к фактически благоустроенной доле дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), тыс. чел. Рассчитывается как планируемая доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к фактической. |  |
| Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий поселения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Благоустройство набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск (проектные работы) | Оказание услуг по проектированию набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 7. Количество разработанных проектов. Рассчитывается как количество запланированных проектов к исполненным на конец года |  |
| 1.2.2. | Благоустройство набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск | Устройство пешеходных тротуаров, замена тротуарной плитки, устройство МАФ, устройство газонов | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 4. Количество и площадь благоустроенных общественных территорий, шт./м². Рассчитывается как запланированное количество и площадь благоустроенных общественных территорий к фактическому. 5. Доля площади благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий поселения, %. Рассчитывается как запланированная доля площади общественных территорий к фактической. 6. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя поселения, м². Рассчитывается как запланированная площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя поселения, к фактической. |  |
| 1.2.3. | Устройство пешеходных тротуаров по ул. Набережная, ул. Энергетиков, ул. Школьная в пгт. Излучинск (проектные работы) | Оказание услуг по проектированию пешеходных тротуаров по ул. Набережная, ул. Энергетиков, ул. Школьная в пгт. Излучинск | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 7. Количество разработанных проектов. Рассчитывается как количество запланированных проектов к исполненным на конец года |  |
| 1.2.4. | Устройство пешеходных тротуаров по ул. Набережная, ул. Энергетиков, ул. Школьная в пгт. Излучинск | Устройство пешеходных тротуаров | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 4. Количество и площадь благоустроенных общественных территорий, шт./м². Рассчитывается как запланированное количество и площадь благоустроенных общественных территорий к фактическому. 5. Доля площади благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий поселения, %. Рассчитывается как запланированная доля площади общественных территорий к фактической. 6. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя поселения, м². Рассчитывается как запланированная площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя поселения, к фактической. |  |
| 1.2.5. | Устройство спортивной площадки по ул. Лесная в с. Большетар-хово | Устройство травмобезопасного покрытия, монтаж нового спортивного оборудования, изготовление и установка металлического ограждения | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» | 4. Количество и площадь благоустроенных общественных территорий, шт./м². Рассчитывается как запланированное количество и площадь благоустроенных общественных территорий к фактическому. 5. Доля площади благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий поселения, %. Рассчитывается как запланированная доля площади общественных территорий к фактической. 6. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя поселения, м². Рассчитывается как запланированная площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя поселения, к фактической. |  |

* Заполняется при наличии.

- ** Характеристика, методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения.

- Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства*

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

* Муниципальной программой не предусмотрено капитальное строительство.

Приложение

- Пояснительная записка к таблице 1

- «Целевые показатели

- муниципальной программы

- «Формирование комфортной городской среды

- в муниципальном образовании городское поселение Излучинск

- на 2019‒2024 годы»

- Оценка состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании городское поселение Излучинск проводится в соответствии с п.п. № 3.1.3 приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» (с изменениями от 21.12.2017).

- В муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2018‒2022 годы» в целевом показателе «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий, %» под благоустроенной дворовой территорией подразумевалась территория, обеспеченная детским игровым оборудованием или спортивным оборудованием, малыми архитектурными формами, покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям.

- Исходя из этого процент доли благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества в муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск 
на 2018‒2022 годы» был следующим:

| Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |

- В муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2019‒2024 годы» в целевом показателе «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий, %» под благоустроенной дворовой территорией подразумевается территория, с наиболее повышенными требованиями к безопасности и комфорту дворовых территорий поселения. В рамках муниципальной программы учитываются требования различных групп населения: детей, школьников, подростков, активных граждан, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья.

- В муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2019‒2024 годы» благоустроенная дворовая территория – это территория, имеющая в своем составе пешеходные дорожки, современное травмобезопасное покрытие, светодиодное освещение, игровое оборудование для детей различного возраста, спортивное 
оборудование, металлическое ограждение, озеленение (цветники, клумбы, газоны), авто-, велопарковки, малые архитектурные формы.

- Исходя из этого процент доли благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества в муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск 
на 2019‒2024 годы» следующий:

| Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 86 | 92 | 92 |

- ».